## Slide 1
信息化周例会 · 2026年8月13日
流程先评清
主数据再识别
从两条样板流程确认业务事实、责任边界和数据对象。
流程评审 · 主数据识别 · 3001首轮启动门槛
Notes: [Sources]
- E:\CA001\Infomat\docs\architecture\data-governance-operating-rules.md
- E:\CA001\Infomat\docs\plans\2026-08-12-3001-process-authoring-rollout-execution-plan.md
[/Sources]

## Slide 2
本周先判断能否启动，不把准备写成评审通过
推广材料和技术验证已具备；人员授权、资料版本和正式运行版本仍待确认。
已经具备
可进入会前准备
• 两条样板流程和输入资料已定位
• 操作路线、核对模板、教学样例已建立
• 3001/3000聚焦测试与烟测通过
• 启动门槛已进入PMO行动台账
必须关闭
8月14日前的卡口
• 两部门确认三类人员并保持角色分离
• admin核对代表性账号和固定角色
• 部门确认资料授权版本
• MDM工作组统一正式运行提交
任一启动门槛未关闭：8月17日冲刺按工作日整体顺延
02
Notes: [Sources]
- E:\CA001\Infomat\docs\reports\2026-08-12-3001-rollout-readiness-record.md
- E:\CA001\Infomat\docs\plans\2026-08-12-3001-pilot-action-register.md
[/Sources]

## Slide 3
流程评审先回答8个业务问题
01
为什么发生
目的、范围和结束边界
02
谁负总责
整条流程的责任角色
03
何时开始
触发条件或业务场景
04
需要什么
输入和前置条件
05
谁来执行
每个A1的责任角色
06
怎么流转
分支、退回和并行
07
产生什么
输出和完成标志
08
交给谁
跨部门承接和待办
评审的是当前业务事实；治理结论和改进建议分开记录。
03
Notes: [Sources]
- E:\CA001\Infomat\docs\architecture\data-governance-operating-rules.md
- E:\CA001\Infomat\docs\meetings\2026-08-13-信息化项目周例会_流程评审与主数据识别.md
[/Sources]

## Slide 4
通过评审，结构、事实和承接必须一致
评审不是看JSON能否打开；每一项都要有部门核对、结构检查或3000记录。
层次 | 评审对象 | 核对重点 | 确认主体 | 证据 | 不通过处理
流程 | 目的/边界 | 符合当前做法 | 业务核对人 | 来源/核对表 | 返回部门
行为 | A1步骤 | 主体/动作/结果 | 业务核对人 | 3001 JSON | 逐项整改
关系 | 分支/退回 | 条件和去向 | 业务核对人 | 流程图/JSON | 补证或待定
表单 | 主表/明细 | 不删减、不合并 | 业务专业人员 | 表单原件 | 顺序写入
承接 | 跨部门待办 | 部门/输入/输出 | 相关部门 | 承接记录 | 分歧登记
结构 | v3引用 | 唯一且无损坏 | MDM工作组 | 预审清单 | 硬错必改
预览 | 内容摘要 | 与文件一致 | 部门MDM审核员 | 3000记录 | 不一致停止
导入 | 身份/审计 | 权限、依据、幂等 | 部门MDM审核员 | 导入记录 | 失败不放行
结果 | 当前状态 | 已导入≠已发布 | PMO | 行动台账 | 后续另排
少一项证据，就退回到对应流程、行为、表单或审核记录。
04
Notes: [Sources]
- E:\CA001\Infomat\docs\plans\2026-08-12-3001-process-authoring-rollout-execution-plan.md
- E:\CA001\Infomat\docs\architecture\data-governance-operating-rules.md
[/Sources]

## Slide 5
主数据不是“重要字段”，先过8个识别问题
01
是什么对象
稳定对象还是一次记录
02
跨流程复用吗
是否被长期共同引用
03
怎样唯一识别
稳定标识和重复规则
04
生命周期清楚吗
新建、变更、停用
05
谁定义
业务含义和责任边界
06
谁维护
新增、修改和质量处理
07
真源在哪里
权威来源和冲突依据
08
在哪里使用
流程、系统和上下文
同名不等于同一对象；字段重要也不等于主数据。
05
Notes: [Sources]
- E:\CA001\Infomat\docs\architecture\data-governance-operating-rules.md
[/Sources]

## Slide 6
两条样板流程先形成“待确认”的主数据识别清单
会中只确认识别问题和责任主体，不把初步对象直接写成治理结论。
工程技术部
ERP物料主数据维护
• 初步核对对象：物料
• 六张业务视图分别保留，不默认合并
• 核对唯一标识、生命周期和字段责任
• 核对来源及系统使用关系
行政人事部
岗位变动管理
• 初步核对：人员、岗位、组织或部门
• 保留内部调动与跨部门调动差异
• 表单、审批、交接记录不直接定为主数据
• 核对对象标识、责任边界和有效状态
输出只写“待确认”或“已确认”；待定本身不自动升级
06
Notes: [Sources]
- E:\CA001\Infomat\docs\reports\2026-08-12-3001-rollout-readiness-record.md
- E:\CA001\Infomat\docs\plans\2026-08-12-3001-process-authoring-rollout-execution-plan.md
[/Sources]

## Slide 7
业务讲事实，MDM做结构，PMO管过程
同一项内容由不同角色分别核对；任何角色都不能跨越业务确认和3000审核边界。
流程评审
部门 + MDM工作组
• 业务部门确认现行做法、表单和责任
• 编制人只维护一份当前3001 JSON
• MDM工作组检查结构和版本
• Codex只输出独立预审问题清单
主数据识别
有权主体 + PMO
• 部门确认对象含义和责任边界
• 数据质量工作组核对跨部门一致性
• 有权主体确认或决定治理结论
• PMO记录责任、期限、证据和关闭条件
3000由真实部门MDM审核员受控导入；admin不执行业务写入
07
Notes: [Sources]
- E:\CA001\Infomat\docs\architecture\data-governance-operating-rules.md
- E:\CA001\Infomat\pmo\信息化项目_协同工作规则.md
[/Sources]

## Slide 8
会议决定与会后行动
今天会后只保留两类行动
01
流程评审：确认人员、资料版本和评审问题清单。
02
主数据识别：登记对象、证据、责任和待定事项。
8月14日门槛未全部关闭，8月17日计划按工作日整体顺延。
Notes: [Sources]
- E:\CA001\Infomat\docs\plans\2026-08-12-3001-pilot-action-register.md
- E:\CA001\Infomat\pmo\信息化项目_协同工作规则.md
[/Sources]