## Slide 1
9个部门均已提交，但主数据识别尚未完成
九部门清单提交已经覆盖；本周只判断识别深度，不混入其他行动项。
提交事实
九部门清单已经齐全
· 9个部门均已提交部门级主数据清单
· 本轮5个部门完成补充或首次提交
· 复材车间本轮暂不评价主数据生成行为
· 复材车间仍参与主链现场使用核对
识别深度
已提交不等于已识别
· 多数成果仍是一份一般数据清单
· 核心对象与一般数据项尚未分清
· 跨流程、跨部门使用关系仍需核对
· 后续不再以增加清单数量为主
阶段结论｜清单提交已覆盖9个部门；主数据识别仍需结合流程和真实样本深化
01
Notes: 本页目的：
确认九个部门的部门级主数据清单已经提交，同时把提交范围与主数据识别深度分开说明。
可照读讲稿：
本轮九个部门都已提交部门级主数据清单。这个事实只说明提交范围已经覆盖，不代表主数据识别已经完成。下一步要回到真实流程，区分稳定核心对象、一般数据项和业务记录，再用跨部门使用关系和真实样本进行核对。复材车间本轮暂不评价主数据生成行为，但仍需要参加现场使用核对。
重点口径：
- 九个部门完成的是部门级清单提交。
- 主数据识别仍处于深化阶段，需要流程和样本支撑。
- 复材车间的评价边界不取消其现场核对责任。
禁说口径：
- 不要把九部门已提交说成九部门已完成主数据识别或已经验收。
- 不要在本页混入员工信息表行动项。
技术解说安排：
刘春含、丁硕共同承担技术解说；现场根据问题协同补充，不按页固定分配。
过渡句：
提交范围已经齐了，下一页看不同部门的成果深度已经拉开到什么程度。
模拟问答：
Q1：九个部门是不是已经全部完成？
A1：只完成了部门级清单提交；主数据识别、业务确认和验收均不能据此认定完成。
Q2：为什么不继续增加清单数量？
A2：当前主要缺口是对象主次、流程关系和跨部门使用关系，而不是清单条目数量。
Q3：复材车间不评价，为什么还要参加？
A3：本轮只是不评价其主数据生成行为；现场是否能识别和使用对象，仍需要复材车间核对。
[Sources]
- E:\CA001\Infomat\docs\meetings\信息化项目第11周周例会_主数据识别与主价值链_待审阅.md
- E:\CA001\Infomat\docs\architecture\data-governance-operating-rules.md
[/Sources]

## Slide 2
本轮交付质量开始分层，深化基础已经出现
物资保障部达到流程绑定门槛；财务部、质量管理部完成重大更新。
达到门槛与明显深化
三类成果进入下一阶段
· 物资保障部：达到流程绑定的交付门槛
· 财务部：重大更新，业务深度明显
· 质量管理部：重大更新，业务深度明显
· 下一步继续核对流程和数据关系
经营发展部＋运维安环部
达到质量管理部初次提交水平
· 两部门首次提交已具备深化基础
· 可选择一项真实业务继续扩展
· 继续识别相关数据对象和关系
· 仍需由业务事实和来源证据支撑
评价结论｜已出现可深化成果；后续继续看业务深度、流程绑定和证据
02
Notes: 本页目的：
说明本轮交付质量已经分层，并明确达到门槛、明显深化和具备深化基础不是同一状态。
可照读讲稿：
本轮交付质量已经开始分层。物资保障部达到流程绑定的交付门槛，财务部和质量管理部完成重大更新，业务深度已经明显增加。经营发展部和运维安环部首次提交就具备继续深化的基础。这里评价的是本轮材料质量，后续仍要继续核对业务事实、流程关系和来源证据。
重点口径：
- 物资保障部、财务部、质量管理部和另外两个首次提交部门的状态分开表达。
- 评价对象是本轮交付材料，不是部门业务成熟度排名。
- 下一阶段仍要以真实业务和证据核对。
禁说口径：
- 不要把达到交付门槛说成已经完成业务验收。
- 不要把首次提交水平说成已经达到最终质量标准。
技术解说安排：
刘春含、丁硕共同承担技术解说；现场根据问题协同补充，不按页固定分配。
过渡句：
材料质量出现分层后，还需要把不属于同一类的问题拆开处理；下一页先单独通报员工信息表行动项。
模拟问答：
Q1：达到流程绑定门槛是什么意思？
A1：表示材料已具备继续开展流程绑定核对的基础，不代表流程事实、主数据结论或业务验收已经完成。
Q2：财务部和质量管理部为什么说业务深度明显？
A2：这是本次会议已确认的材料评价；具体业务事实仍需回到部门材料和来源证据核对。
Q3：经营发展部和运维安环部已经达到最终要求了吗？
A3：没有。本页只说明首次提交已具备继续深化的基础。
[Sources]
- E:\CA001\Infomat\docs\meetings\信息化项目第11周周例会_主数据识别与主价值链_待审阅.md
- E:\CA001\Infomat\docs\architecture\data-governance-operating-rules.md
[/Sources]

## Slide 3
部门行动项通报：员工信息表尚未发布
行政人事部上一周行动项当前未发布、未关闭；这不是主数据清单问题。
行动项状态
责任部门：行政人事部
· 当前状态：未发布、未关闭
· 关键缺口：权威员工岗位信息
· 同时缺少所属部门、办公室或班组
· 截止日期、调整记录、执行人均未核实
3000上线准备
缺口将严重阻碍上线准备
· 3000无法取得权威岗位与组织归属
· 身份、岗位、部门关系无法可靠核对
· 业务事实由行政人事部确认
· PMO只确认行动项状态和关闭证据
关闭条件｜信息表正式发布，岗位与组织归属可核对；PMO依据证据确认关闭
03
Notes: 本页目的：
单独通报行政人事部员工信息表行动项，说明状态、关键缺口、3000影响、责任边界和关闭条件。
可照读讲稿：
员工信息表是行政人事部上一周形成的部门级行动项，当前状态是未发布、未关闭。它不是九部门主数据清单中的缺项，也不能与主数据清单评价合并。当前关键缺口是权威的员工岗位，以及所属部门、办公室或班组信息。这个缺口会严重阻碍3000平台上线准备。行政人事部负责确认业务事实并发布可核对的信息表；PMO只跟踪行动项状态和关闭证据。当前没有已核实的截止日期、有效调整记录或执行人，因此本次不作逾期判断，也不补写相关信息。
重点口径：
- 当前状态只写未发布、未关闭。
- 关键缺口是员工岗位和组织归属。
- 行政人事部确认业务事实，PMO只确认行动项状态和关闭证据。
- 关闭条件是正式发布且关键信息可核对。
禁说口径：
- 不要把员工信息表说成主数据清单问题。
- 不要使用逾期、延期或已调整等没有证据的结论。
- 不要补造截止日期、执行人或调整记录。
技术解说安排：
刘春含、丁硕共同承担技术解说；现场根据问题协同补充，不按页固定分配。
过渡句：
前三页已经把清单评价和部门行动项分开。接下来进入新的阶段：不再只看学过什么，而是检验能否交出真实、可接续、可核对的成果。
模拟问答：
Q1：这项行动已经逾期了吗？
A1：目前没有已核实的截止日期或有效调整记录，只能确认未发布、未关闭，不能下逾期结论。
Q2：员工信息表是不是九部门主数据清单的缺项？
A2：不是。它是上一周部门级行动项，与本轮主数据清单评价属于不同语境。
Q3：当前到底缺什么？
A3：缺少权威的员工岗位，以及员工所属部门、办公室或班组信息。
Q4：为什么会影响3000上线准备？
A4：缺少权威岗位和组织归属后，3000无法可靠核对员工身份、岗位和组织关系。
Q5：谁确认这项内容，谁确认关闭？
A5：行政人事部确认业务事实并发布信息表；PMO依据结果和证据确认行动项状态及关闭。
Q6：这项行动的具体执行人是谁？
A6：当前没有已核实的执行人记录，本次不指定个人。
[Sources]
- E:\CA001\Infomat\docs\meetings\信息化项目第11周周例会_主数据识别与主价值链_待审阅.md
- E:\CA001\Infomat\pmo\信息化项目_协同工作规则.md
- E:\CA001\Infomat\docs\architecture\data-governance-operating-rules.md
- E:\CA001\Infomat\docs\organization\组织架构和部门职责.md
[/Sources]

## Slide 4
经过两个月学习，现在进入成果检验期
接下来不再看概念掌握多少，而是用真实业务、跨部门接续和来源证据检验成果。
阶段 01｜成果转段
从“会讲”转向“能核对”
学习阶段｜掌握流程、对象和证据方法
检验阶段｜拿真实订单或任务说话
成果要求｜写清起止、动作和异常
交接要求｜下游能说清怎样接住
样本要求｜用真实记录验证对象关系
证据要求｜每项结论能回到来源
本周检验门
三项结果缺一不可
1｜真实业务能从开始追到结果
2｜跨部门交付物与接收条件说清
3｜对象、字段和记录能够区分
4｜异常情况有处理动作和责任边界
5｜来源证据可定位、可复核
6｜待确认项明确确认主体
待检验｜没有真实样本、跨部门承接或来源证据，不能把学习成果写成已完成
04
Notes: 本页目的：
把会议从前期知识学习转入真实成果检验，统一后续六页的检查标准。
可照读讲稿：
经过两个月学习，现在进入成果检验期。接下来不再以掌握了多少概念作为结果，而是看真实业务能不能从开始追到结果，跨部门交付物和接收条件能不能说清，数据对象、字段和业务记录能不能分开，并且每项结论能不能回到来源证据。没有真实样本、跨部门承接或来源证据，就不能把学习成果写成已经完成。
重点口径：
- 检验对象是真实业务成果，不是知识记忆。
- 真实样本、跨部门接续和来源证据三项都要具备。
- 待确认事项必须写明确认主体。
禁说口径：
- 不要把进入检验期说成前两个月成果已经验收。
- 不要把自动检查或材料完整说成业务事实已经确认。
技术解说安排：
刘春含、丁硕共同承担技术解说；现场根据问题协同补充，不按页固定分配。
过渡句：
下面先给出第一项检验任务：从一项真实工作中找出主价值链。
模拟问答：
Q1：为什么现在叫成果检验期？
A1：因为前期已经完成方法学习，下一阶段要用真实任务、跨部门接续和证据检查成果是否可用。
Q2：检验通过最少需要什么？
A2：至少需要真实业务链、明确的跨部门交付与接收条件，以及可定位的来源证据。
Q3：检验通过是否等于业务验收？
A3：不等于。检验是阶段性核对，业务事实仍由业务部门确认，正式结论仍按治理边界处理。
[Sources]
- E:\CA001\Infomat\docs\meetings\信息化项目第11周周例会_主数据识别与主价值链_待审阅.md
- E:\CA001\Infomat\docs\architecture\data-governance-operating-rules.md
[/Sources]

## Slide 5
行动一：从一项真实工作中找出主价值链
公司不开展产品设计；各部门从真实订单或生产任务追到交付结果。
行动 01｜六个追问
把习惯动作说清楚
1｜什么事情发生后开始工作
2｜先拿到谁提供的什么输入
3｜实际执行什么动作和判断
4｜产生什么结果和状态变化
5｜谁接着使用，怎样才算接住
6｜计划或资源异常时如何处理
主链口径
客户数模输入后启动研制
客户需求与合同
→ 数模接收及启动输入确认
→ 项目启动与计划 → 制造工艺策划
→ 资源准备 → 生产执行
→ 检验与问题处置
→ 交付、结算与复盘
待业务确认｜数模接收对象、版本、启动条件、变更传递及主责会签部门
05
Notes: 本页目的：
给各部门一个统一追问方法，并锁定公司主链从客户数模输入后启动的业务边界。
可照读讲稿：
第一项行动是从一项真实工作中找出主价值链。公司不开展产品设计，所以本企业主链从客户数模输入后的接收和启动条件确认开始。各部门不需要重新罗列所有流程，只要选择一个真实订单、项目、零件或生产任务，依次说明开始事件、输入、实际动作、输出、下游承接和异常处理。数模接收对象、版本、启动条件、变更传递以及主责和会签部门仍由业务人员确认。
重点口径：
- 公司主链不包含产品设计。
- 每个部门从一项真实任务开始，不要求一次覆盖全部流程。
- 六个追问必须落到动作、对象、结果和异常。
禁说口径：
- 不要把候选主链顺序说成已经正式确认。
- 不要指定尚未确认的数模接收主责部门或会签部门。
技术解说安排：
刘春含、丁硕共同承担技术解说；现场根据问题协同补充，不按页固定分配。
过渡句：
方法统一后，下一页把六个直接处于研制生产主路径的部门先接起来。
模拟问答：
Q1：公司是否包含产品设计流程？
A1：不包含。本次已确认公司不开展产品设计，主链从客户数模输入后的接收和启动确认开始。
Q2：数模接收由哪个部门主责？
A2：当前仍待业务确认，本页不指定主责或会签部门。
Q3：各部门是否要一次梳理全部流程？
A3：不需要。先选择一项真实任务，完整回答六个追问。
[Sources]
- E:\CA001\Infomat\docs\meetings\信息化项目第11周周例会_主数据识别与主价值链_待审阅.md
- E:\CA001\Infomat\docs\architecture\data-governance-operating-rules.md
[/Sources]

## Slide 6
六个部门先串起数模驱动的研制生产主路径
流程名称来自当前输入基线，只作讨论入口；顺序、交付物和承接条件仍待确认。
行动 02｜主路径上游
订单、项目、工艺
经营发展｜真实订单：需求→合同→销售订单
项目管理｜真实项目：启动→计划→偏差处理
工程技术｜零件：数模→工艺路线→现场文件
主路径下游
资源、执行、放行
物资保障｜材料＋工装：齐套→发放→反馈
复材车间｜批次/关键件：计划到班组→进度/异常
质量管理｜首件/产品检验：要求→处置→放行
待部门接续核对｜六个部门需用同一真实任务确认顺序、交付物和接收条件
06
Notes: 本页目的：
把经营、项目、工程、物资、车间和质量六个部门放在同一真实任务中核对主路径。
可照读讲稿：
六个部门先用同一项真实任务把主路径接起来。经营发展部说明需求如何转成合同和销售订单；项目管理部说明项目如何启动、计划如何建立、偏差如何处理；工程技术部说明客户数模如何转成工艺路线和现场文件；物资保障部说明材料和工装怎样齐套、发放和反馈；复材车间说明任务怎样到班组以及进度和异常怎样反馈；质量管理部说明检验要求怎样形成处置和放行证据。当前流程名称只作讨论入口，顺序、交付物和接收条件仍需部门核对。
重点口径：
- 六个部门使用同一真实任务，避免各讲一段无法接续。
- 流程名称来自当前输入基线，只作讨论入口。
- 顺序、交付物和接收条件由相关部门共同核对。
禁说口径：
- 不要把页面顺序写成已经确认的正式跨部门流程。
- 不要把候选流程名称替代真实交付物和接收条件。
技术解说安排：
刘春含、丁硕共同承担技术解说；现场根据问题协同补充，不按页固定分配。
过渡句：
主路径接起来以后，还要把成本、设备和人员三个必要条件接入同一任务。
模拟问答：
Q1：页面上的流程已经是正式主价值链吗？
A1：不是。它们是当前输入基线中的候选讨论入口，顺序和跨部门承接仍需业务确认。
Q2：为什么要六个部门使用同一真实任务？
A2：只有使用同一任务，才能核对上游输出是否真的被下游接收和使用。
Q3：部门本周要交什么？
A3：围绕同一真实任务，写清输入、动作、输出、异常、交付物、接收部门和接收条件。
[Sources]
- E:\CA001\Infomat\docs\meetings\信息化项目第11周周例会_主数据识别与主价值链_待审阅.md
- E:\CA001\Infomat\docs\architecture\data-governance-operating-rules.md
- E:\CA001\Infomat\docs\norms\经营发展部部门-能力-流程-系统映射关系.md
- E:\CA001\Infomat\docs\norms\项目管理部部门-能力-流程-系统映射关系.md
- E:\CA001\Infomat\docs\norms\工程技术部部门-能力-流程-系统映射关系.md
- E:\CA001\Infomat\docs\norms\物资保障部部门-能力-流程-系统映射关系.md
- E:\CA001\Infomat\docs\norms\复材车间部门-能力-流程-系统映射关系.md
- E:\CA001\Infomat\docs\norms\质量管理部部门-能力-流程-系统映射关系.md
[/Sources]

## Slide 7
三个保障部门把必要条件接入主价值链
只有直接影响项目启动、计划执行或产品交付的保障流程，才作为主链必要条件。
行动 03｜财务＋运维安环
让成本和设备状态可追
财务部｜项目：报价→材料/工时→偏差→结算
运维安环部｜设备：可用→维修/停机→安全风险
结果｜说明必要条件如何影响生产计划
行政人事＋共性成果
让关键岗位具备执行条件
行政人事部｜岗位：到岗→培训→取证→技能
共性｜起止、动作、异常、对象、交付物、证据
责任｜业务讲事实；MDM核验结构；PMO跟踪
待部门接续核对｜每个保障部门先交付一个能与上下游接起来、可核对的真实流程
07
Notes: 本页目的：
说明财务、运维安环和行政人事只把直接影响启动、执行或交付的必要条件接入主链。
可照读讲稿：
保障流程不需要全部进入主价值链。财务部先说明报价、材料和工时、偏差与结算怎样前后对应；运维安环部先说明关键设备的可用、维修、停机和安全风险怎样影响生产计划；行政人事部先说明关键岗位人员从到岗、培训、取证到技能状态怎样形成执行条件。每个部门先交付一个能与上下游接起来、可以核对的真实流程。
重点口径：
- 只有直接影响项目启动、计划执行或产品交付的保障流程才接入主链。
- 每个保障部门从一个真实项目、设备或岗位开始。
- 业务部门、MDM工作组和PMO的责任分别表达。
禁说口径：
- 不要把三个保障部门的全部流程都认定为主链。
- 不要把行政人事部主链梳理与员工信息表行动项合并。
技术解说安排：
刘春含、丁硕共同承担技术解说；现场根据问题协同补充，不按页固定分配。
过渡句：
流程成果开始接受真实任务检验后，第二项行动转向编码规范：先锁定本版对象范围。
模拟问答：
Q1：保障部门的所有流程都要进入主链吗？
A1：不需要。只接入直接影响启动、执行或交付的必要条件。
Q2：行政人事部本页任务和员工信息表是同一件事吗？
A2：不是。本页是关键岗位执行条件的主链梳理；员工信息表是上一周独立部门行动项。
Q3：谁确认这些流程事实？
A3：业务部门确认事实，MDM工作组核验结构，PMO登记并跟踪行动项。
[Sources]
- E:\CA001\Infomat\docs\meetings\信息化项目第11周周例会_主数据识别与主价值链_待审阅.md
- E:\CA001\Infomat\docs\architecture\data-governance-operating-rules.md
- E:\CA001\Infomat\docs\norms\财务部部门-能力-流程-系统映射关系.md
- E:\CA001\Infomat\docs\norms\运维安环部部门-能力-流程-系统映射关系.md
- E:\CA001\Infomat\docs\norms\行政人事部部门-能力-流程-系统映射关系.md
[/Sources]

## Slide 8
行动二：MDM工作组先锁范围，再统一编码规则
编码规范初版已移交MDM工作组；工程技术部现有成果仅作为评审输入。
行动 04｜范围边界
先回答“本版管什么”
· 四段式评审稿状态仍为“部分”
· 仅覆盖航空存货候选规则
· 不得扩大为公司级规范
· 数模文件、版本、项目、修订号不入码
· BOM位置和当前用途不入码
初版六问
规则、责任和验证同时补齐
范围｜本版管哪些对象
身份｜新建、沿用还是改属性/关系
结构｜段义、长度、字符和校验
生命周期｜申请、核对、分配、批准和停用
映射｜保留历史码与外部编号
验证｜真实样本试编和下游核对
待MDM工作组落实｜先冻结对象范围，再形成规则、样本、版本和生效说明
08
Notes: 本页目的：
明确编码规范初版先冻结适用对象、身份规则、生命周期和验证方法，不扩大现有评审稿状态。
可照读讲稿：
第二项行动由MDM工作组承接。工程技术部已有的航空存货四段式编码评审稿继续作为评审输入，但该稿状态仍是PARTIAL，只覆盖航空存货候选规则，不能扩大为公司级、全对象均已适用的规范。MDM工作组先回答本版管理哪些对象，再补齐对象身份、编码结构、生命周期、历史映射和真实样本验证，最后分别说明评审稿、初版发布和正式生效状态。
重点口径：
- 四段式编码评审稿状态仍为PARTIAL。
- 工程技术部现有成果是评审输入，不是公司级生效规范。
- 先冻结适用对象，再讨论编码结构。
禁说口径：
- 不要把PARTIAL评审稿说成已经发布或正式生效。
- 不要把数模文件、版本、项目、修订号、BOM位置和当前用途直接编入稳定对象主编码。
技术解说安排：
刘春含、丁硕共同承担技术解说；现场根据问题协同补充，不按页固定分配。
过渡句：
范围和规则不能只在纸面上成立，最后一页用九个部门的真实样本检验是否能落地。
模拟问答：
Q1：现有四段式编码稿是否已经可以全公司执行？
A1：不可以。它仍是PARTIAL评审稿，只覆盖航空存货候选规则。
Q2：为什么先锁范围，而不是先设计编码段？
A2：对象范围不清时，编码段会把不同业务对象、关系和记录混在一起。
Q3：工程技术部原有成果怎么处理？
A3：保留为MDM工作组评审输入，不作为已生效规范。
[Sources]
- E:\CA001\Infomat\docs\meetings\信息化项目第11周周例会_主数据识别与主价值链_待审阅.md
- E:\CA001\Infomat\docs\integration\航空存货主数据四段式编码规范_评审稿_RUN-20260902-152518.md
- E:\CA001\Infomat\docs\architecture\data-governance-operating-rules.md
[/Sources]

## Slide 9
九个部门用真实样本检验编码规范能否落地
每部门提交：一个稳定对象、一个易重复对象、一个业务记录反例。
行动 05｜样本上游
从上游到现场核对对象身份
工程技术部｜数模引用、零件、材料、工装
经营发展部｜客户、供应商、合同对象
项目管理部｜项目、工作分解、里程碑
物资保障部｜物料、工具量具、仓库/库位
复材车间｜班组、区域、工位、生产资源
样本 06—09
把记录和稳定对象分开
质量管理部｜检验方法、质量分类、测量设备
财务部｜固定/无形资产、资金账户
运维安环部｜设备设施、风险点、许可类型
行政人事部｜组织、岗位、员工、资格/技能
MDM工作组｜编码、关系、业务记录或待定
待九部门与MDM工作组核对｜业务事实、结构分类、适用范围和生效版本分别确认
09
Notes: 本页目的：
用九个部门的稳定对象、易重复对象和业务记录反例，检验编码规范是否能够一致处理真实情况。
可照读讲稿：
每个部门提供一个稳定使用的对象、一个容易重复或混淆的对象、一个看起来重要但实际属于订单、批次、表单或业务记录的反例。业务部门确认本部门事实，MDM工作组把样本分别归为纳入编码、作为关系管理、作为业务记录管理或保持待定。有权主体再批准适用范围和生效版本。规范是否可用，不看文字写了多少，而看真实对象、反例和历史编码能否得到一致处理。
重点口径：
- 每个部门提供三类真实样本。
- 稳定对象、关系和业务记录必须分开。
- 业务事实、结构核验和批准生效由不同主体承担。
禁说口径：
- 不要因为对象重要、跨部门使用或有编号就直接认定为主数据。
- 不要把样本试编通过说成编码规范已经正式生效。
技术解说安排：
刘春含、丁硕共同承担技术解说；现场根据问题协同补充，不按页固定分配。
过渡句：
本次会议到这里形成两条成果检验线：一条检验真实主链，一条检验编码规则；后续按各自证据和确认边界关闭。
模拟问答：
Q1：为什么每个部门要提供三类样本？
A1：稳定对象检验正常规则，易重复对象检验身份判断，业务记录反例检验范围边界。
Q2：有唯一编号的记录就是主数据吗？
A2：不是。还要核对业务含义、生命周期、稳定身份、责任边界和使用场景。
Q3：谁决定样本最终怎么处理？
A3：业务部门确认事实，MDM工作组组织结构分类，有权主体批准适用范围和生效版本。
[Sources]
- E:\CA001\Infomat\docs\meetings\信息化项目第11周周例会_主数据识别与主价值链_待审阅.md
- E:\CA001\Infomat\docs\organization\组织架构和部门职责.md
- E:\CA001\Infomat\docs\architecture\data-governance-operating-rules.md
[/Sources]