前   言

## 本制度属于运行类管理制度。

本制度由科技创新部提出。

本制度由科技创新部负责解释。

装配协调方案制定管理程序

1  范围

本程序规定了装配协调方案的编制和管理要求。

本程序适用于民机生产。

本程序依据GLG1404的要求编制。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLG1404  制造工艺策划管理规则

GLC231007  技术文件的管理要求

3  表格

3.1 规定表格

无

3.2引用表格

无

4  术语和定义

装配协调方案制定文件中界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

4.1  装配协调方案

由装配方案和协调方案组成。主要内容包装配单元划分，主要零、组件的装配基准及定位方法，主要零、组件的装配顺序，重要部位的协调方法，标准工装的品种、结构功能及它们之间的协调关系等。装配协调方案是对装配和互换协调的关键环节做出的指令性规定。

5  机构与职责

5.1  装配生产单位负责编制、校对及审核装配协调方案，负责组织装配协调方案的工艺评审。

5.2  科技创新部技术办公室负责批准装配协调方案。

6  要求

6.1 合规管理要求

无

6.2 风险管理要求

| 风险及应对措施1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险主题 | 方案工艺评审风险 |  |  |
| 风险描述 | 未进行工艺评审 |  |  |
| 密级 | 无 | 发生可能性 | 中 |
| 影响程度 | 无 | 应对措施 | 接受 |

| 具体应对措施 | 按要求完成工艺评审后发布 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

6.3  管理要求

6.3.1  一般要求

装配协调方案编制的一般要求包括：

a) 装配协调方案的编写、编号、版次管理和更改要求按GLC231007中的规定执行；

b) 当项目涉及的产品较少时，装配协调方案可与制造总方案合并编制，当项目涉及的产品较多时，可以部件或工作包为单元逐项编制装配协调方案；

c) 当顾客有要求时，需将装配协调方案提交顾客审批。

6.3.2  编制依据

编制依据一般包括：

a) 产品图样、技术文件等设计资料；

b) 制造总方案；

c) 产品交付要求文件；

6.3.3  编制内容

装配协调方案编制内容见附录A，但可根据项目产品特点及客户要求相应增删内容。中国商飞项目装配协调方案的编制内容见GLB140402-01。

6.3.4  评审要求

装配协调方案首次发放前，应按GLC140602进行工艺评审，并依据评审结果完善装配协调方案。装配协调方案更改时应根据改动量、重要性及顾客要求，由主管副总工艺师确定是否需要进行工艺评审。

7  流程

7.1 装配协调方案制定流程

7.1.1  装配协调方案制定流程图

7.1.2装配协调方案制定流程说明表

（1）编制装配协调方案初稿

| 编 制 装 配 协 调 方 案 初 稿 | 步骤描述 | 按附录A装配协调方案编制内容要求编制装配协调方案初稿。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件编制人员 | 岗位 | 技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | 工程图样,制造总方案,技术文件 | 输出物 | 装配协调方案（初稿） |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（2）组织评审装配协调方案（按需）

| 组 织 评 审 装 配 协 调 方 案 （ 按 需 ） | 步骤描述 | 装配协调方案首次发放前，应按GLC140602进行工艺评审，并依据评审结果完善装配协调方案。装配协调方案更改时应根据改动量、重要性及顾客要求，由主管副总工艺师确定是否需要进行工艺评审。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件编制人员 | 岗位 | 技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | 装配协调方案（初稿） | 输出物 | 工艺评审报告 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（3）校对装配协调方案

| 校 对 装 配 协 调 方 案 | 步骤描述 | 校对装配协调方案。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件校对人员 | 岗位 | 技术室主任 |
|  |  | 输入物 | 工艺评审报告 | 输出物 | 装配协调方案 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（4）审核装配协调方案

| 审 核 装 配 协 调 方 案 | 步骤描述 | 审核装配协调方案。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件审核人员 | 岗位 | 三十五厂技术副厂长；三十九厂技术副厂长；四十厂技术副厂长 |
|  |  | 输入物 | 装配协调方案 | 输出物 | 装配协调方案 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（5）标准化审查制装配协调方案

| 标 准 化 审 查 制 装 配 协 调 方 案 | 步骤描述 | 生产单位兼职标准化员对装配协调方案进行标准化审查。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件标准化审查人员 | 岗位 | 技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | 装配协调方案 | 输出物 | 装配协调方案 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（6）批准装配协调方案

| 批 准 装 配 协 调 方 案 | 步骤描述 | 批准装配协调方案。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件批准人员 | 岗位 | 技术办公室副总工艺师 |
|  |  | 输入物 | 装配协调方案 | 输出物 | 装配协调方案 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（7）编制容差分配方案（按需）

| 编 制 容 差 分 配 方 案 （ 按 需 ） | 步骤描述 | 当顾客未提供容差分配方案时，按GLB140403-01编制容差分配方案。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件编制人员 | 岗位 | 技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | 装配协调方案 | 输出物 | 容差分配方案 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（8）编制指令性交接状态表（按需）

| 编 制 指 令 性 交 接 状 态 表 （ 按 需 ） | 步骤描述 | 对装配协调方案中规定由零件制造单位按标准工装协调制造的零组件，装配生产单位应按GLB140403-02编制指令性交接状态表，规定零组件制造协调要求。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 10 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件编制人员 | 岗位 | 技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | 装配协调方案,容差分配方案 | 输出物 | FM1404-01 指令性交接状态表 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

8  流程角色职责表

| 角色名称 | 职责 |
| --- | --- |
| 装配生产单位技术室工艺员 | 负责编制装配协调方案；负责组织装配协调方案的工艺评审；负责编制容差分配方案和指令性交接状态表。 |
| 装配生产单位技术室主任 | 负责校对装配协调方案 |
| 装配生产单位技术副厂长 | 负责审核装配协调方案。 |
| 技术办公室副总工艺师 | 负责批准装配协调方案 |

9  流程绩效指标表

10  建立如下管理标准支持本程序

GLB140403-1  容差分配方案管理标准

GLB140403-2  指令性交接状态表管理标准

11  记录控制

11.1   相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。

附录A

（规范性）

装配协调方案编制内容具体要求

A.1  适用范围

说明装配协调方案的适用产品范围及编制的依据性文件。

A.2  引用文件

列出引用的文件号及文件名称。

A.3  结构分析

产品结构分析的主要内容包括：

a) 结构总尺寸，如机身的长度、最大截面尺寸，机翼的展长、最大弦长等；

b) 部件的组成、结构形式及横向与纵向结构件的结构特点；

c) 部件对接部位的结构、连接形式；

d) 外形和主要技术要求；

e) 为了能够清楚的表示产品结构概况，应绘制必要的结构简图或结构的分解图，并注明主要构件的名称。

A.4  工艺分离面

分离面的选取原则：

a) 按集中装配或分散装配的原则，确定工艺分离面；

b) 对于批生产产品应尽量保证各个站位的装配周期均衡一致。

A.5  装配流程图

一般以工位或组合件为最小基本单元绘制装配流程图。

A.6  零部件定位基准及定位方法

A.6.1  按以下原则选取定位基准和装配基准：

a) 装配定位基准与设计基准统一的原则；

b) 装配定位基准与零件加工基准统一的原则；

c) 装配基准与定位基准重合的原则；

d) 基准不变的原则，即零部件的二次定位应采用同一定位基准。

A.6.2  零组件、部件的定位基准和定位方法的选择包括：

a) 确定组合件装配所采用的基本方法。如按划线、装配孔、型架等方法装配；

b) 确定在装配组合件、部件以及安装部件时，主体构件、有互换要求的零件的定位基准，如以孔、外形、内形、端面、测量点等实体部位为基准确定产品位置；

c) 明确主要零组件、部件的定位方法，如按型架定位件或产品上基准结构件等定位。

A.7  零部件的交接状态

组合件、部件以及对其装配协调有影响的零件的交接状态：

a) 交接和配合面的工艺余量；

b) 部件完成状态；

c) 与外缘容差有关的要求；

d) 要进行的各种检查、试验及其要求。

A.8  装配工装目录

列出主要装配型架、试验设备类工装。

A.9  协调方法

确定协调方法包括：

a) 确定部件重要部位及零组件与部件装配间采用的协调方法。如标准工装、实样等协调方法；

b) 对所采用协调方法的具体要求；

c) 规定装配工艺装备和有装配协调要求的重要零件工艺装备的协调、制造依据；

d) 对有装配协调要求的重要零组件的检验依据做出规定。

A.10  协调图表

当使用标准工艺装备协调时，应绘制协调图表，一般应从下至上绘制

出工程图样、标准工艺装备、生产工艺装备、组合件及部件间的协调关系。

A.11  标准工艺装备目录

目录中包括产品图号、标准工艺装备的名称及其数量等。