前   言

本制度属于运行类管理制度。

本制度由科技创新部门提出,科技创新部起草。

本制度由科技创新部负责解释。

包装运输技术策划管理程序

1  范围

本管理程序规定了产品的包装运输技术策划方案编制及要求。

本管理程序适用于民机生产。

本管理程序依据GLG1404的要求制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| 编号 | 名称 | 密级 | 文件类别 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GLG1404 | 制造工艺策划管理规则 | 公开 | 管理规则 | 无 |
| GLC231008 | 质量记录管理程序 | 公开 | 管理程序 | 无 |

3  表格

无

4  术语和定义

无

5  机构与职责

5.1  生产单位

生产单位技术室技术员负编制包装运输技术策划方案，负责组织包装运输技术策划方案的评审。

6  要求

6.1  合规管理要求

无

6.2  风险管理要求

无

6.3  包装运输技术策划管理要求

6.3.1  包装运输技术策划方案编制依据为：

a)  制造总方案。

b)  产品数模、图纸、技术规范。

c)  产品特性（尺寸、重量、重心、脆弱部位、材料敏感性等）。

d)  客户特定的包装与运输标准。

e)  运输路径、方式（公路、航空、海运、铁路）及周期。

f)  过往类似产品的经验教训。

g) 成本与效率目标。

6.3.2  包装运输技术策划方案应包括以下章节：

a)项目概述：说明所涉及的产品项目名称、批次、适用阶段（如研制、批产）及方案的目的与适用范围。

b)引用标准与依据：列出方案编制所依据的上级文件、标准规范（

如6.3.1条中a)、b)、d)项所列内容）。

c)产品特性分析：基于6.3.1.c)的分析结果，详细描述产品的关键特性（如外形尺寸、总重量、重心位置、易损部件、对温度/湿度/振动的敏感性等），作为后续包装设计的输入。

d)运输要求分析：明确产品的交付目的地、运输路径、采用的运输方式（单一或组合联运）及预计运输周期（参考6.3.1.e)），分析运输途中可能面临的环境风险和机械风险（如振动、冲击、温湿度变化等）。

e)包装方案设计：

1) 内包装设计：规定产品本身的防护措施，如使用防静电袋、气泡膜、缓冲块、固定支架等，确保产品在包装箱内被可靠固定和隔离。

2) 外包装设计：规定包装容器的类型（如木箱、铁箱、航空箱）、尺寸、材质及强度要求。包装标识应清晰、持久，包括但不限于：向上方向、防潮、防震、易碎、堆码层数极限、中心及挂点等。

3) 防护材料选择：根据产品特性选择合适的缓冲、防潮、防锈等防护材料。

f)装卸与搬运要求：规定正确的装卸设备（如叉车、吊具）、操作方法及安全注意事项，避免在装卸过程中造成损坏。

g)特殊情况处理：针对危险品、超大超重件等特殊产品的包装与运输要求，需制定专门的应对措施，并确保符合相关法规。

h)质量验证与试验要求：明确包装方案的验证方法，如进行包装件的振动、冲击、堆码、淋雨等试验，以确保其能满足预期的运输环境要求。

i)应急预案：制定在运输过程中发生意外情况（如交通事故、天气突变）时的应急处理流程。

6.3.3  按照工艺评审程序要求进行工艺评审。

6.3.4  包装运输技术策划方案审批要求：

a) 生产单位技术室技术员编制；

b) 生产单位技术室主任校对；

c) 生产单位技术厂长审核；

d) 项目管理部、质量安全部项目主管会签；

e)  技术办公室项目主管副总工艺师批准。

7  流程

7.1   包装运输技术策划流程

7.1.1  包装运输技术策划流程图

7.1.2  包装运输技术策划流程说明表

（1）编制包装运输技术方案

| 编 制 包 装 运 输 技 术 方 案 | 步骤描述 | 依据如下条目编制包装运输技术方案： a) 制造总方案、 b) 产品数模、图纸、技术规范 c) 产品特性（尺寸、重量、重心、脆弱部位、材料敏感性等）。 d) 客户特定的包装与运输标准。 e) 运输路径、方式（公路、航空、海运、铁路）及周期。 f) 过往类似产品的经验教训。 g) 成本与效率目标。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件编制人员 | 岗位 | 技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | 工程图样,工艺文件,产品设计数据集,工作标准 | 输出物 | 包装技术方案 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（2）组织评审包装运输技术方案（按需）

| 组 织 评 审 包 装 运 输 技 术 方 案 （ 按 需 ） | 步骤描述 | 按照程序GLC140602要求对对包装运输技术方案进行工艺评审。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件编制人员 | 岗位 | 技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | 包装技术方案 | 输出物 | 包装技术方案 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（3）校对包装运输技术方案

| 校 对 包 装 运 输 技 术 方 案 | 步骤描述 | 生产单位技术室主任校对包装运输技术方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件校对人员 | 岗位 | 技术室主任 |
|  |  | 输入物 | 包装技术方案 | 输出物 | 包装技术方案 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（4）审核包装运输技术方案

| 审 核 包 装 运 输 技 术 方 案 | 步骤描述 | 生产单位技术厂长审核包装运输技术方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件审核人员 | 岗位 | 零件制造中心技术副主任；四十厂技术副厂长；三十九厂技术副厂长；三十五厂技术副厂长 |
|  |  | 输入物 | 包装技术方案 | 输出物 | 包装技术方案 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（5）标准化审核包装技术方案

| 标 准 化 审 核 包 装 技 术 方 案 | 步骤描述 | 标准化技术员标准化审核包装技术方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件标准化审查人员 | 岗位 | 技术办公室技术员；技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | 包装技术方案 | 输出物 | 包装技术方案 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（6）会签包装技术方案

| 会 签 包 装 技 术 方 案 | 步骤描述 | 项目管理部、质量安全部项目主管会签包装技术方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件会签人员 | 岗位 | 国内项目室项目助理；A220项目室项目助理；国际项目室项目助理；质量保证室技术工程师 |
|  |  | 输入物 | 包装技术方案 | 输出物 | 包装技术方案 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（7）批准包装技术方案

| 批 准 包 装 技 术 方 案 | 步骤描述 | 技术办公室项目主管副总工艺师批准包装技术方案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术文件批准人员 | 岗位 | 技术办公室副总工艺师 |
|  |  | 输入物 | 包装技术方案 | 输出物 | 包装技术方案 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

8  流程角色职责表

| 角色名称 | 职责 |
| --- | --- |
| 技术文件编制人员 | 编制包装技术方案 |
| 技术文件校对人员 | 校对包装技术方案 |
| 技术文件审核人员 | 审核包装技术方案 |
| 技术文件标准化人员 | 标准化审查包装技术方案 |
| 技术文件会签人员 | 会签包装技术方案 |
| 技术文件批准人员 | 批准包装技术方案 |

9  流程绩效指标表

无

10  建立如下管理标准支持本程序

GLB140408-01   包装技术管理标准

11  记录控制

11.1  相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。