前   言

本制度属于运行类管理制度。

本制度由科技创新部提出。

本制度由科技创新部负责解释。

产能控制管理程序

1 范围

本文件规定了公司产能控制涉及的相关单位、职责。

本文件适用于于公司产能分析、装配线产能评估及供应商产能评估工作。

本文件依据AS/EN 9100 GLG1404制定。

2  规范性引用文件

AS/EN 9100 质量管理体系 ——航空、航天和国防组织的要求

GLG1404 制造工艺策划管理规则

3  表格

3.1 规定表格

无

3.2 引用表格

无

4  术语和定义

4.1产能控制

是指基于产能分析和装配线产能评估结论，通过对装配线和零件制造过程中的工装、设备、设施、总体人员数量及其他必备生产要素分析研判，提出相关资源需求和优化措施，为公司长期竞争战略提供决策支持。

5  机构与职责

5.1科技创新部

科技创新部为产能控制的归口管理部门，主要职责如下：

a）负责按照项目要求组织公司各装配生产单位，按照公司产能评估计划和产能评估相关管理要求，开展装配生产线产能评估工作；

b）协助项目管理部开展产能分析工作。

5.2供应链管理部

供应链管理部为供应商产能的归口管理部门，主要职责如下：

a）供应链管理部负责确定开展产能评估的供应商以及相关生产线和设备；

b）负责组织召开供应商产能评估会议；对供应商产能评估数据及产能评估报告进行校核与审批；

b）负责跟踪供应商产能改进行动计划的落实情况。

5.3项目管理部

项目管理部为公司产能控制组织部门，主要职责如下：

a）负责组织公司相关单位开展产能控制工作；

b）负责跟踪和管控产能控制规划后续行动项的完成情况。

5.4生产单位

各生产单位为产能控制实际执行部门，主要职责如下：

a）负责落实产能控制相关工作计划和要求；

b）负责对产能控制工作中涉及的数据进行采集、整理、分析；确保数据的准确性和有效性；

c）各装配生产单位通过收集、整理生产线、工艺装备及设备的基础数据，明确标准产能、需求产能与实际产能；各装配生产单位对比标准产能、需求产能、实际产能之间的差异，对生产线及设备进行产能分析。

d）负责编制产能评估报告；配合项目管理部开展产能规划工作；配合项目或其他生产管理部门开展临时产能控制工作。

6  要求

6.1合规管理要求

无

6.2 风险管理要求

无

6.3 管理要求

无

7  流程

7.1产能控制流程

7.1.1产能控制流程图

无数据

7.1.2产能控制流程说明表

（1）填写

| 步骤描述 | 基本数据：架次、设备OEE、工装、生产面积等 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 5 |

| 流程角色 | 生产厂计划员 | 岗位 | 生产控制室计划员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | 架次流程图 外购设备技术经济论证报告 工程项目技术经济论证报告 | 输出物 | 工装生产能力表、设备生产能力表、生产面积生产能力表、装配线产能评估基础数据表 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 产能分析管理标准、装配线产能评估管理标准 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（2）编制

| 步骤描述 | 选择具有典型性零件进行分析，且覆盖全面 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 15 |

| 流程角色 | 技术办技术人员 | 岗位 | 技术办技术人员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | 项目需求 | 输出物 | FM1102-13项目制造可行性分析报告 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 产能分析管理标准 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（3）编制

| 步骤描述 | 6 规定 6.1 产能评估要求 6.1.1 装配线产能评估的输入条件主要包括架次流程图、工艺布置图、项目主进度计划等相关信息，各装配生产单位进行产能评估前，需要明确上述相关信息的准确性和适用性。 6.1.2 按照GLC120615《架次流程图的编制与管理程序》要求，各装配生产单位生产控制室计划员依据架次流程图确定需要开展产能评估的项目号和站位信息。 6.1.3 各装配生产单位生产控制室计划员按照上年度10月份至本年度9月份（12个月）的评估周期开展基础数据采集工作，填写FM2311-01、FM2311-02、FM2311-03和FM2311-04，标准产能、实际产能和需求产能的单位需要统一。 6.1.4 各装配生产单位技术室工艺员每年11月末之前完成产能评估报告的发放审批。 6.1.5 各相关单位以产能评估报告作为调整生产能力建设的依据，支持各装配生产单位改进计划的实施。 6.2 产能评估方法 以实际产能和需求产能数据为基础，分析标准产能与需求产能差异，制定改进计划；分析标准产能与实际产能差异，识别差异来源。 6.2.1 基础数据分析 6.2.1.1 各装配生产单位技术室工艺员依据FM2311-01、FM2311-03、FM2311-04绘制工装产能分析图。 |
| --- | --- |

| 活动周期 | 15 |
| --- | --- |

| 流程角色 | 生产厂工艺员 | 岗位 | 技术室工艺员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | 工装生产能力表、设备生产能力表、生产面积生产能力表、装配线产能评估基础数据表 | 输出物 | 产能评估报告 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 装配线产能评估管理标准、产能分析管理标准 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（4）编制

| 步骤描述 | 6 规定 6.1 装配生产单位和零件制造中心结合项目主进度计划及产能评估报告中的改进计划，以人、机、料、法、环、测六个维度，开展产能规划工作。 6.1.1 人员规划主要包括工位人员、设备操作人员、技术人员、管理人员等方面的分析与规划。装配生产单位和零件制造中心要充分考虑自身人员调配的可行性，避免对人员过度需求，导致成本增加。 6.1.2 工装和设备规划，主要包括工艺装备、工具、设备、辅助设备与工位器具（例如，吊车、拖车、工作台和零件架等）等新增与优化相关需求。工装和设备需求分析与规划，要结合项目整体规划，分阶段实施与开展。 6.1.3 物料规划主要包括物料的需求节拍和缓存计划。物料需求节拍要满足生产现场的节拍需求，缓存计划要符合实际交付需求。 6.1.4 技术方法规划主要包括工艺流程优化、技术优化提升、精益改进、物流优化、技术改造、实施外包、临时加班等方面。技术方法规划要以提高生产主线效率、提高产品质量、降低生产成本为着力点，逐步推进装配线和零件生产线的技术提升。 6.1.5 生产环境规划主要包括工艺布局、温湿度、特殊环境和安全环境等方面的完善与优化。生产环境规划要与人、机、料、法四个维度的规划协同，为四个维度的规划工作奠定基础。 6.1.6 检测方法规划主要包括检验方法、检验工具 |
| --- | --- |

|  | 和检验设备等方面的改进和提升。检测方法规划要能满足客户质量要求、生产技术和生产效率提升等方面的需求，实现质量稳步提升。 6.2 装配生产单位和零件制造中心需要编制产能规划报告，编制格式主要包括三方面。一是依据产能评估报告，说明当前产能与未来3-5年需求产能之间的差异。二是分析瓶颈工位和产能受限工位。三是通过六个维度的分析，提出产能规划需求。 6.3 每个维度规划都需要包含负责人和计划需求时间等关键要素，保证规划措施可执行、可监控、可考核。 6.4 科技创新部技术办公室与项目副总工艺师依据项目主进度计划，每年2月底前确定需要开展产能规划的相关生产单位，并组织开展产能规划工作。相关生产单位同年4月底完成产能规划报告的编制与审批。 6.5 装配生产单位和零件制造中心工艺员编制产能规划报告，技术副厂长（技术副主任）校对，厂长（主任）、技术办公室主任和项目副总工艺师负责审核，项目副总工程师批准。 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 20 |

| 流程角色 | 生产厂工艺员 | 岗位 | 技术室工艺员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | 项目主进度计划、产能评估报告 | 输出物 | 产能规划报告 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |

| 作业执行标准 | 产能分析管理标准、装配线产能评估管理标准 |
| --- | --- |
| 风险及应对措施 | 无 |

（5）审批

| 步骤描述 | 报告内容是否具有典型性，且覆盖项目所有类型 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 10 |

| 流程角色 | 审批人员、技术办技术人员 | 岗位 | 技术办公室副总工艺师、技术办公室技术员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1601-14项目造买方案分析报告FM1601-15项目制造可行性分析报告、FM1601-15项目制造可行性分析报告 | 输出物 | FM1601-14项目造买方案分析报告FM1601-15项目制造可行性分析报告、FM1601-14项目造买方案分析报告FM1601-15项目制造可行性分析报告、FM1601-15项目制造可行性分析报告 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 产能分析管理标准 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（6）审批

| 步骤描述 | 产能评估报告的完整性和数据准确性有效性。 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 10 |

| 流程角色 | 审批人员 | 岗位 | 技术副厂长、副主任、技术办副总工艺师、技术办主任、项目副总工程师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 输入物 | 产能规划报告、产能评估报告 产能规划报告、产能评估报告 | 输出物 输出物 | 产能规划报告、产能评估报告 产能规划报告、产能评估报告 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

8  流程角色职责表

| 角色名称 | 职责 |
| --- | --- |
| 生产厂计划员 | 依据架次流程图 外购设备技术经济论证报告 工程项目技术经济论证报告，完成工装生产能力表、设备生产能力表、生产面积生产能力表、装配线产能评估基础数据表 |

| 技术办技术人员 | 选择典型件进行制造可行性分析，造买方案分析 |
| --- | --- |
| 生产厂工艺员 | 编制产能评估报告，产能规划报告 |
| 审批人员 | 产能评估报告产能规划报告完整性和数据准确性有效性；制造可行性分析报告造买方案分析报告内容是否具有典型性，且覆盖项目所有类型 |

9  流程绩效指标表

无

10  建立如下管理标准支持本程序

| 编号 | 名称 | 密级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| GLB140410-02 | 装配线产能评估管理标准 | 公开 |  |
| GLB140410-01 | 产能分析管理标准 | 公开 |  |

11  记录控制

产能评估报告报告由装配生产单位、零件制造中心和科技创新部保存3年。

附录A

（规范性）

XXXX名称

附录B

(资料性)

XXXX名称