前   言

本制度属于运行类管理制度。

本制度由科技创新部提出,科技创新部起草。

本制度由科技创新部负责解释。

制造工艺设计管理规则

1  范围

本管理规则规定了各项目研制及批产阶段工艺设计的管理工作要求。

本管理规则适用于民机项目生产。

本管理规则依据GS14制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| 编号 | 名称 | 密级 | 文件类别 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GS14 | 集成制造管理手册 | 公开 | 无 | 无 |

3  术语和定义

无

4  机构与职责

4.1 科技创新部

负责公司相关指导性工艺文件的编制和更改，负责特殊过程的确认，负责确定一般生产过程并编制目录，负责为生产过程的使用和维护提供技术支持，负责对公司及外部供方的一般生产过程的开工评审材料进行审查，负责关重件、关键特性（KC）控制工作的监督和审查，负责关键和重要工艺规程的审签

4.2 质量安全部

负责相关零/组件、标准件的质量控制，负责关键和重要工艺规程的会签

4.3 生产运营部

负责零组件配套、在工艺规程上记录质量编号并盖质量印章或采用ERP系统自动生成制造记录零件清单并记录相关信息，负责器材采购。

4.4 项目管理部

负责与项目成本相关的定额管控，负责组织运输执行。

4.5 数字工程部

负责定额、材料定额的管理及ERP系统内的物料主数据的创建和维护工作。

4.6 工程研发事业部

负责按工程图纸发放顾客确定的关键特性目录。

4.7 各生产单位

负责本单位生产性工艺文件的编制及更改，负责本单位工艺过程管控，负责一般生产过程的开工评审，负责特制件的申请。

5  管理要求

5.1  关键项的控制（关键工序的控制、关重件的控制、关键特性（KC）控制）

5.1.1 应识别顾客定义的关键项、关键特性。

5.1.2 可以根据产品的适配性、可制造性、故障率、拒收率自行确定关键特性。

5.1.3 选择适用的波动控制工具对关键项和关键特性进行波动控制和进行过程能力评估。

5.1.4 需要时，应策划、实施和控制所需的过程以确保整个产品生命周期内的产品安全。这些过程的例子包括：评估危害及管理相关风险；管理安全性关键项；分析和报告发生的影响安全的事件；沟通这些事件并培训人员。

5.1.5 顾客要求时，应编制关键过程明细表，实施关键过程控制，控制内容包括：对关键过程进行标识；设置控制点，对过程参数、产品和服务的关键特性和重要特性进行有效监视和控制；对关键特性和重要特性实施百分之百检验。不能实施百分之百检验的，应规定检验或验证方法并征得顾客同意；运用统计技术，确保过程能力满足要求；保留满足可追溯性要求的记录。

5.1.6 顾客要求时，应策划、实施和控制保证在整个寿命周期产品安全，这些过程包括评估危害并管理有关的风险；管理安全关键项目；分析和报告发生影响安全的事件；沟通这些事件并培训相关人员。

5.2 特殊过程控制

特殊过程是过程产生的输出不能由后续的监视或测量加以验证的过程，应建立对这些过程的管理，适用时包括：规定过程评审和批准的准则，确定保持批准的条件，设施和设备的批准，人员的资格，过程实施和监控使用的特定方法和程序，保留成文信息的要求。

5.3  一般生产过程控制

5.3.1  确定一般生产过程并编制目录。

5.3.2  一般生产过程的管理应包括：

a) 一般生产过程首次使用之前和间断生产之后，应进行开工评审；

b) 在生产过程中，人、机、料、法、环和测应满足相应工艺规范、质

量规范等技术文件的要求；

c) 对生产过程中的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。

5.4  工艺过程管控

工艺过程包括生产现场的环境控制、试验件管理、特种工艺零件目录的编制、数控程序的鉴定与管理、产品标识、密封控制、零组部件的称重、ARJ21项目零组部件的称重管理标准、MA700项目零组部件的称重管理标准、C919项目零组部件的称重管理标准、组、部件替代管理、加大紧固件管理、假冒件管理、工艺件申请与使用管理、产品的防护和贮存管理、商飞项目产品包装、储存、防护和搬运管理标准、复合材料和金属胶接零件的防护要求、测试试样的管理、热处理控制试样管理标准、技艺标准的管理、净化间环境控制标准、生产单位剩余零件和标准件的控制管理程序、冷冻铆钉的使用和保管管理程序、集中下料工艺管理等。

5.5  特制件管控

5.5.1 规定特制件申请与使用管理流程。

5.5.2 特制件的申请、订货以工程处理为依据。

5.5.3 特制件不进行“首件检验”，在生产、保管和运输过程中，与其它零、组件分开。

5.6  零组件供应状态表的编制

5.6.1  零组件供应状态表是为满足零件、组件和部件加工或装配过程中产品定位、工艺补偿、技术协调等需要，由使用单位向供应单位提出工艺要求的生产性工艺文件。

5.6.2 使用单位技术室工艺员负责编制零件供应状态表。

5.6.3  供应单位技术室工艺员负责审签零件供应状态表。

5.6.4  工装设计室设计员负责会签与样板有关的零件供应状态表。

5.6.5  技术办公室技术员负责会签非成品交付的零组件供应商提出的

零件供应状态表。

5.7  制造物料清单（MBOM）编制与ERP物料主数据维护

5.7.1  制造物料清单（简称MBOM）由工艺人员编制的制造单机产品的物料清单，标明产品的实际装机状态，按装配层次列出每一零件号、数量，工艺文件与其下级工程组件等有关数据。

5.7.2  MBOM的编制依据：零件清册、工程图样、供应商产品交付规范书、制造总方案、装配方案、分工指令等文件。

5.7.3  MBOM中包括所有零组件、标准件以及可按架份控制的上机原材料，不包括工艺辅料、试验用料及无法按架份控制的上机用料。

5.7.4  MBOM中的所有自制零组件均需展开至原材料或外购成品。

5.7.5  在ERP系统内创建和维护MBOM数据。

5.8  工时定额管理

5.8.1  工时定额的制定方法有定额标准资料法、类推比较法（典型件标准）、统计分析法、技术测定法、经验估工法。

5.8.2  设计图纸、技术规范、工艺规程、工时标准等技术资料是制定工时定额的依据。

5.9  材料和外购件的代用

5.9.1  规定材料和外购件的代用过程的相关要求。

5.9.2  规定代料的原则和标准。

5.9.3  规定代料单的审批流程。

5.10   装配制造工艺文件管控

5.10.1  装配工艺规程

装配工艺规程是工艺人员根据工程图纸、工艺规范等有关技术资料，编制而成的综合装配工作说明，用于指导生产操作人员对产品进行安装/装配、周转、试验、调试等活动，同时也是产品验收的依据之一。包括装配大纲、装配操作说明。

5.10.2  装配控制码

简称“ACC”，又称区域控制码，是产品的装配代码，此代码既可代表工程中所定义的独立装配件，又可表示最终交付状态的产品，当客户明确给出可直接引用。

5.10.3  工位

是ACC下的装配工作单元，通常是指工装在生产现场所放置的位置。

5.10.4  工序

是工位下的工作单元，是指工艺人员根据生产具体情况，为完成一组操作而划分的工艺过程，工序内容要用工步进行详细说明和叙述。一个工位可由若干个工序组成，一般以三位数字为顺序号。

5.10.5  工步

是工序的基本单元，详细叙述了生产加工的具体操作信息。

5.10.6  装配工艺规程的分类及审批要求

装配工艺规程按装配件在工程或工艺中依据其特性而定义的重要程度，分为一般装配工艺规程和关键装配工艺规程。

5.10.6.1  一般装配工艺规程审批要求

a)装配厂工艺员编制；

b)装配厂技术室主任校对；

c)装配厂质量工程室检验员会签；

d)装配厂技术副厂长批准。

5.10.6.2  关键装配工艺规程审批要求

a)装配厂工艺员编制；

b)装配厂技术室主任校对；

c)质量安全部质量控制室主管会签；

d)科技创新部技术办公室主管批准。

5.10.7  装配工艺规程的主要编写依据

5.10.7.1  产品工程图纸等有关的设计资料。

5.10.7.2  相关的工艺规范等有关的工艺资料。

5.10.7.3  零件供应状态或指令性交接状态及工艺计划分工(如分工指令、工艺计划表)等工艺性文件。

5.10.7.4  与产品装配有关的标准、材料规范。

5.10.7.5  检验规范等有关的质量控制文件。

5.10.7.6  生产设备、工装等加工能力及操作者技术水平等。

5.10.7.7  供应商产品交付规范书。

5.10.8  装配工艺规程中应按装配实际需求及客户要求，输入各工序使用的专用和通用工装、设备和刀量具信息。

专用和通用工装、设备和刀量具的区别如下：

a）当某道工序可以在两种及两种编号/型号以上的工装/设备上完成加工，该工装/设备即为该道工序的通用工装/设备，否则为专用工装/设备;

b）当某道工序的加工刀具可以通过常规采购获得，无需订制即可满足加工需求，该类刀具即为该道工序的通用刀具，否则为专用刀具;

c）当某道工序的测量工作可以由任意两个及两个以上的同类量具完成测量，该类量具即为该道工序的通用量具，否则为专用量具。

5.10.9  包装装配大纲是工艺人员根据包装箱设计数据集、工程数据集、相关客户文件及技术资料等编制而成的对项目交付物（产成品、半成品、备件等）包装工作说明，用于指导包装操作人员对项目交付物进行包装，也是包装项目交付物验收的依据之一。

5.10.10  装配工艺规程模板是用于指导技术人员编制产品装配工艺规程的模板，其包括工艺/检验步骤、操作要求的详细描述、引用图纸和规范的规范性写法，以及提取记录数据的要求等，可作为编制产品装配工艺规程通用性要求的指导文件。装配工艺规程模板分为指导性装配工艺规程模板和生产性装配工艺规程模板。

5.11  零件制造工艺文件管控

5.11.1  CAPP系统工艺规程是工艺部门根据工程图纸等有关技术资料

采用CAPP系统编制而成的制造过程的工作说明，用于指导生产操作人员对产品进行加工、周转、试验、调试等活动，同时也是产品验收的依据之一。

5.11.2  制造大纲（复材零件除外）是工艺部门根据工程图纸等有关技术资料编写的零/组件制造过程的工艺说明，为零/组件的加工或返工提供必要信息, 这些信息包括:材料要求、应完成的工序、所需的工艺装备、设备、加工路线以及检验要求等,同时作为制造和检验的记录。

5.11.3  复材零件工艺规程是工艺部门根据工程图纸等有关技术资料编写的复合材料生产制造过程的工艺说明，为复合材料的加工或返工提供必要信息。

5.11.4  复材零件制造大纲是工艺部门根据工程图纸等有关技术资料和过程制造控制要求编写的复合材料零件制造过程的工艺说明，同时用于制造和检验过程的记录。

5.12   包装运输执行

包装运输执行指为确保飞机产品在存储和运输过程中的安全、完好、可追溯，规定了一系列严格标准与程序。

6  考核与奖惩

6.1  按照工艺纪律检查流程进行考核与奖惩。