前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由质量安全部提出。

本制度由质量安全部负责解释。

产品安全管理标准

1  范围

本文件规定了航空器（含无人机系统）、航空器零部件或设备及其附件（软硬件）和相关服务（如操作维修所需的文件）等产品安全管理的内容和有关要求。

本文件适用于民机项目。

本文件依据GLC140506制定。

2  规范性引用文件

无

3  表格

3.1  规定表格

FM1405-134 产品安全危险源及风险管理单

FM1405-135 产品安全危险源数据库

3.2  引用表格

无

4  术语和定义

无

5  规定

5.1  总体要求

5.1.1  安全信息管理

质量安全部组织各产品安全责任部门建立制度和相应程序，明确安全信息、数据管理工作机制。根据民机公司的运营类型、规模、复杂程度、相应的安全管理需求，建立适宜的安全数据收集系统，在设计、生产制造、维护维修、使用保障等过程中，及时收集、判定、分析和处置安全数据。收集的安全数据应当用于识别危险源和安全缺陷，安全数据的来源包括但不限于：

a)  事故调查数据；

b)  强制报告数据；

c)  外场使用信息；

d)  安全研究或相关检查数据；

e)  安全管理的任何其他数据。

各产品安全责任部门应按本程序要求，建立本部门产品危险源数据库，并于每季度除更新后提交质量安全部，质量安全部建立公司级产品危险源数据库。

安全数据的质量应当体现有效性、完整性、一致性、可用性、及时性、安全性、准确性的标准。

5.1.2  安全意识与沟通

质量安全部定期开展安全文化教育，创建浓厚的产品安全文化，培训的策划与开展按GLC240601；质量安全部组织定期开展公司内部型号间安全信息分享，并组织各部门积极参加航空安全组织及活动。

5.2  产品安全管理流程

产品安全管理主要步骤包括风险管理的信息收集、危险源识别及风险评估管理、风险控制措施制定与验证、安全管理数据库的建立。

5.2.1  风险管理的信息收集

5.2.1.1  风险管理信息的来源包括：

a)  产品客户要求、需求；

b)  产品研制与使用中的技术及管理过程；

c)  组织体系、质量体系；

d)  内外部审查、检查、调查及上报的相关信息。

5.2.1.2  质量安全部组织各相关部门梳理业务过程中可能影响产品安全的过程，并编制过程描述文件，作为识别、调整和更新危险源、风险等级和风险控制措施的基础。这些过程包括可以直接影响产品安全的过程和影响组织进行有效管理导致产品安全不能实现或保持的过程，包括但不限于：

a)  影响产品安全性的设计与验证过程；

b)  影响产品安全性实现的制造过程；

c)  影响产品安全使用的过程。

过程描述至少考虑以下内容：

a)  被评估过程的功能；

b)  支持该过程的子过程和程序；

c)  所需支撑的资源；

d)  与其他过程的相互作用。

产品安全性工作是产品安全管理的重要内容，包含产品安全性、关重特性等过程。

5.2.1.3  质量安全部组织各相关部门收集本单位实质性或重大变更信息，实质性或重大变更信息一般包括但不限于：

a)  可能影响产品安全性的实现及保持的组织变更，如所有权变更等，单位与产品安全业务相关的组织机构的变更、生产场所的变更、开始

一个新的生产设施等；

b)  职责变更，如组织领导的变更、影响相关产品安全的职责变更等；

c)  相关程序的变更，如与安全相关的质量体系程序文件的变更、新的质量体系、重大制造流程变更等；

d)  资源变更，如人员数量、资质及专业水平显著削减等。

5.2.1.4  产品安全相关评估信息

质量安全部每季度向公司产品安全相关部门收集产品安全管理评估信息，这些信息包括但不限于：

a)  相关内外部审查/检查活动中发现与产品安全有关的问题与信息；

b)  事故调查发现的问题及信息、主动上报的信息等。

5.3  产品安全危险源识别及风险管理

5.3.1  质量安全部每年年初组织各相关部门开展产品安全危险源识别，各部门根据过程描述、实质性/重大变更信息和产品安全评估信息，分析并识别产品安全危险源，提交至质量安全部，由质量安全部进行评估及汇总。

5.3.2  产品安全危险源识别范围应覆盖产品的设计、制造、试验试飞、使用维护、服务保障等生命全周期，以及本单位地上、地下、场所区域作业环境、设备设施、生产工艺、危险物质、作业人员及作业活动；应考虑过去、现在和将来三种时态和正常、异常、紧急三种状态。

5.3.2  产品安全危险源识别过程中应当采取正向和反向分析法，实现对危险源全面、准确的识别。正向分析法可考虑系统和工作分析、安全检查费（SCL）、作业危害分析法（JHA）等。反向分析法主要考虑故障树分析、REASON模型等方法，可能的危险源包括但不限于：

a)  过程定义部不完整；

b)  产品偏离其设计；

c)  缺少或减少质量保证方面的检查；

d)  过多的工程更改；

e)  生产线迁移或外包给供应商；

f)  作业人员不合格或能力不足导致工作不到位。

5.3.3  各产品安全相关部门应对采取合适的方法对识别出的每一项产品安全危险源开展安全风险评估，并确定风险等级。安全风险评估包括固有风险和残余风险评估。固有风险评估指根据产品安全风险源可能发生的每种事故类型的可能性和后果严重程度，在不考虑已采取的控制措施前提下，确定的风险等级。残余风险评估指在考虑控制措施的前提下，根据产品安全风险源可能发生的每种事故类型的可能性和后果严重程度，确定的风险等级。

5.3.4  产品安全风险评估的方法包括但不限于失效模式与影响分析（FEMA）、作业条件危险性分析（LEC）、风险矩阵法（LS）等。各相关部门应以风险矩阵为基础，其他方法为辅，对同一评估对象进行评估，互相补充、综合分析、相互验证，提高评估结果的正确性。风险矩阵法（LS）见附录A，各部门可以根据此方法细化本部门的风险评估标准。

5.3.5  质量安全部根据产品安全危险源的安全风险评估分级结果，按照“分级管控原则”建立健全风险管控工作机制，组织各产品安全责任部门制定安全风险管控措施。对于固有风险容忍度为不可接受的（A级或B级）产品安全危险源，由质量安全部组织相关部门制定风险管控措施，由各产品安全责任部门执行，各产品安全责任部门于每季度初报送上一季度风险防控措施实施结果，质量安全部根据各部门报送的结果组织开展专项评审和检查；对于固有风险容忍度为缓解后可接受的（C级）产品安全危险源，由各产品安全责任部门制定风险防控措施，每季度初报送上一季度风险防控措施实施结果，质量安全部根据各部门报送的结果进行监督检查；对于固有风险容忍度为可接受的（D级）产品安全危险源，仍认为需进一步提高安全性的，由各产品安全

责任部门自行制定措施。可能的风险控制措施包括但不限于：

a)  通过方案改进消除危险源；

b)  利用不同的安全方式限制危险源；

c)  提供警告和提示；

d)  通过培训提高人员技能水平。

5.3.6  根据风险评估结果，质量安全部负责批准红/橙危险源的控制措施，并填写FM1405-134进行归口管理。

# 5.4  风险措施的跟踪和验证

# 5.4.1  质量安全部根据产品安全危险源识别和风险评估分级结果，按照分级管控的原则组织开展控制措施的跟踪和验证工作：

a)  黄/蓝色危险源：由各产品安全责任部门自行组织控制措施的跟踪和验证工作，质量安全部负责监督；

b)  红/橙色危险源：由质量安全部组织开展风险控制措施的跟踪和验证工作。

5.4.2  风险控制措施的跟踪和验证工作内容主要包括以下四个方面：

a)  检查风控措施是否按照计划落实；

b)  确认风控措施的有效性；

c)  确认风控措施落实后是否存在衍生风险和残余风险；

d)  确认衍生风险和残余风险是否可接受。

5.5  产品安全危险库的建立与维护

5.5.1  质量安全部将此项工作作为常态化工作机制，建立并维护BP1.3-02，包含各级产品安全危险源，产品安全危险源数据库管理作为公司安全信息管理的一部分。

5.5.2  各产品安全责任部门应建立本部门产品安全危险源数据库，须包含主责的各级产品安全危险源。

5.5.3  产品安全危险源数据库应包含BP1.3-01的基本要素，如危险源基本信息、风险等级、风险控制措施、残余风险、控制措施的跟踪验

证等。

5.5.4  每年年初质量安全部组织各相关部门开展产品安全危险源的识别与申报，对FM1405-135每年更新一次并报送集团。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1 FM1405-134由质量安全部长期保存。

7.2 相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行

附录A

（规范性）

风险矩阵法

A1 风险矩阵法（LS）

风险矩阵法（LS），R=S×L，其中R是风险值，事故发生可能性与后果严重性的结合，S是后果严重性，L是发生可能性；对于制造相关的风险，R=S×L×T，T为检测度。R值越大，说明该系统危险性越大、风险大。结合实践，以对飞机、机组、人员的影响为例，S和L标准可分别参考表A.1和表A.2。

表A.1后果严重性（S）等级对应表

| 严重等级 | 对产品（飞机）的影响 | 对飞行机组的影响 | 对人员的影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 灾难的 | 一般会损毁 | 死亡或丧失（执行任务）的能力 | 绝大部分死亡 |
| 危险的 | 极大降低功能能力或安全裕度 | 身体不适或过分的工作负担削弱（执行任务）的能力 | 个别人员遭受严重伤害或死亡 |
| 较大的 | 明显地降低功能能力或安全裕度 | （身体不适）明显增加工作负担 | 身体不适，可能出现受伤 |
| 较小的 | 轻微地降低功能能力或安全裕度 | 轻微地增加工作负担 | 身体不舒适 |
| 无安全影响 | 对运行使用安全无影响 | 对飞机机组无影响 | 不便利 |

表A.2发生可能性（L）概率对应表

| 序号 | 定性概率 | 定义 | 定量概率 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 频繁的 | 在单个产品全寿命周期内，预计会不断发生 | 10-3＜P |
| Ⅱ | 不经常的 | 在单个产品全寿命周期内，预计会发生一次或多次 | 10-5＜P＜10-3 |
| Ⅲ | 微小的 | 在单个产品全寿命周期内不太可能发生，考虑一定数量的机群预计会发生几次 | 10-7＜P＜10-5 |
| Ⅳ | 不可能 | 在单个产品全寿命周期内不会发生，考虑所有机群预计会发生很少几次 | 10-9＜P＜10-7 |
| Ⅴ | 极不可能的 | 在该产品所有机群全寿命周期内预计都不可能发生 | P＜10-9 |

根据潜在后果分析，对照潜在后果发生可能性及严重程度等级标

准，确定潜在后果发生可能性及严重程度等级，对照A.3安全风险矩阵，确定安全风险等级。

表A.3安全风险值及安全风险等级对应表

| 发生可能概率 | 后果严重等级 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 无安全影响 5 | 较小的 4 | 较大的 3 | 危险的 2 | 灾难的 1 |
| Ⅰ 10-3＜P | 5Ⅰ （蓝色） | 4Ⅰ （黄色） | 3Ⅰ （橙色） | 2Ⅰ （红色） | 1Ⅰ （红色） |
| Ⅱ 10-5＜P＜10-3 | 5Ⅱ （蓝色） | 4Ⅱ （黄色） | 3Ⅱ （橙色） | 2Ⅱ （红色） | 1Ⅱ （红色） |
| Ⅲ 10-7＜P＜10-5 | 5Ⅲ （蓝色） | 4Ⅲ （黄色） | 3Ⅲ （橙色） | 2Ⅲ （红色） | 1Ⅲ （红色） |
| Ⅳ 10-9＜P＜10-7 | 5Ⅳ （蓝色） | 4Ⅳ （黄色） | 3Ⅳ （橙色） | 2Ⅳ （红色） | 1Ⅳ （红色） |
| Ⅴ P＜10 | 5Ⅴ （蓝色 | 4Ⅴ （黄色 | 3Ⅴ （橙色 | 2Ⅴ （红色 | 1Ⅴ （红色 |

| -9 | ） | ） | ） | ） | ） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

表A.4 风险容忍程度对照表

| 风险等级 | 风险级别 | 颜色 | 容忍度 |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 重大 | 红 | 不可接受 |
| B | 较大 | 橙 |  |
| C | 一般 | 黄 | 缓解后可接受 |
| D | 低 | 蓝 | 可接受 |