前   言

本制度属于运行类管理制度。

本制度由科技创新部提出。

本制度由科技创新部负责解释。

特殊过程控制管理程序

1  范围

本管理程序规定了特殊过程生产线控制的要求。

本管理程序适用于民机生产。

本管理程序根据QMS-09-01、CG0700-002、SR0027、SR0045和GLG1405的要求制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| 编号 | 名称 | 密级 | 文件类别 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GLC231007 | 技术文件的编写管理程序 | 无 | 无 | 无 |
| GLC231008 | 质量记录管理程序 | 无 | 管理程序 | 无 |
| D1-4426 | 特殊过程控制要求 | 公开 | 无 | 无 |
| GS0303 | 商飞项目质量计划 | 公开 | 管理程序 | 无 |

| GLG1405 | 制造工艺设计管理规则 | 公开 | 管理规则 | 无 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QMS-09-01 | A220 供应商质量要求 | 公开 | 无 | 无 |
| CG0700-002 | 供应商特殊过程控制要求 | 公开 | 无 | 无 |
| SR0027 | 工艺源的评审与批准 | 公开 | 无 | 无 |
| SR0045 | 供应商通用要求 | 公开 | 无 | 无 |

3  表格

3.1  规定表格

FM1405-05  过程要素变动反馈表

FM1405-06  偏离申请单

FM1405-06.1  偏离申请单（续页）

FM1405-07  自审合格报告

FM1405-07.1  自审合格报告续页

FM1405-08  特殊过程确认单

3.2  引用表格

无

4  术语和定义

特殊过程

当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，使

问题在产品使用后或服务交付后才显现，这样的过程通常称之为“特殊过程”，也叫“特种工艺”。

确认

通过提供客观证据对特定的预期用途或应用要求已得到满足的认定。

需顾客批准的生产线

顾客在其生产线控制文件（例如：波音项目的D1-4426，商飞项目的SR0027）中明确要求的，需要取得顾客批准后方可投入使用的生产线。

5  机构与职责

5.1  科技创新部负责其主管的热处理、表面处理、喷丸、焊接、特种加工等工艺的技术管理、公司内特殊过程的确认/再确认工作，负责验证供应商特殊过程确认的符合性。

5.2  质量安全部负责其主管的渗透检测、磁粉检测、超声波检测等工艺技术管理、公司内特殊过程的确认/再确认工作, 负责验证供应商特殊过程确认的符合性; 质量安全部负责需顾客批准的生产线的审核和特殊过程报批的对外联络工作，负责Nadcap AC检查单接收、发放、条款要求的识别和贯彻情况的验证。

5.3  生产线使用单位负责特殊过程生产线的准备，工艺文件的编制，特殊过程的自审及相关证据的收集整理工作。负责Nadcap AC检查单条款要求的贯彻。

5.4  项目管理部负责协助质量安全部完成特殊过程报批的对外联络工作，负责协助技术主管部门完成工艺偏离批准的对外联络工作。

5.5  供应链管理部负责组织供应商对其特殊过程生产线进行生产线准备和特殊过程确认。

6  要求

6.1  合规管理要求

无

6.2  风险管理要求

| 风险及应对措施1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 无数据 |  |  |  |

6.3  管理要求

6.3.1  特殊过程的识别

6.3.1.1  生产线使用单位工艺员根据“特殊过程”的定义及需顾客批准的生产线目录确定特殊过程生产线，并下发厂级特殊过程确认目录，分发给技术主管部门，并根据特殊过程生产线确认状态及变更情况进行维护，但至少每年11月底前换版一次。

6.3.1.1.1  特殊过程确认目录应包括（但不限于）以下内容：序号、特殊过程规范号、特殊过程名称、特殊过程确认时间、特殊过程计划再确认完成时间、使用单位、备注等。

6.3.1.1.2  技术主管部门负责汇总各厂级特殊过程确认目录，并下发公司特殊过程确认目录，至少每年12月底前换版一次。

6.3.1.2  质量保证室技术员根据顾客文件的要求，发出需顾客批准的生产线目录。需顾客批准的生产线目录与特殊过程确认目录的范围可能不完全一致，两者的内容有重叠及增补。

6.3.2  生产线准备

技术主管部门技术员根据特殊过程确认目录与需顾客批准的生产线目录确定公司内需要进行技术准备的生产线下发生产线准备计划并针对

每个项目的每个特殊过程编写特殊过程的确认准则。使用单位根据顾客规范和特殊过程确认准则的要求，做好相应的生产线准备工作。

6.3.2.1  文件的准备

6.3.2.1.1  技术主管部门技术员应根据特殊过程确认目录、顾客工艺规范和相关的质量程序编写特殊过程确认准则。

6.3.2.1.2  特殊过程确认准则可包括（但不限于）下列内容：

a. 分析该生产线的质量特性，即生产线的产品或过程与要求有关的固有特性有哪些，为形成这些质量特性，需控制哪些工艺关键点；

b. 特殊过程确认应选取有代表性的典型零件、组件或典型的材料、试样、试件进行验证。说明工艺/产品覆盖性；

c. 对人员的要求：从事特殊过程的操作人员和检验人员应经过岗位必备知识和技能、质量管理基础知识的培训和考核，考核合格并取得相应岗位资格证书，持有的资格证书应在有效期内；有特殊要求的人员，需按国家、行业和顾客要求持证上岗；

d. 对设备的要求：特殊过程使用的设备、仪器、仪表、工（量）具等应符合顾客文件的要求：有检测周期要求的应按相应文件规定的周期和要求进行检定、校准并在有效期内；现场使用的设备、仪器、仪表、工（量）具等应有合格标识；

e. 对材料的要求：特殊过程使用的材料应符合顾客文件的要求且有合格证明；有检验周期要求的材料应按规定周期进行复验；新材料应根据需要进行入厂化验并合格；

f. 对工艺的要求：特殊过程使用的文件（如典型工艺规程、工艺规程等）应齐全、有效、具有可操作性并符合顾客文件的要求；特殊过程应按文件要求进行控制；

g. 对环境的要求：环境要求应满足相关工艺和质量控制文件以及设备、仪器说明书等技术文件的要求；

h. 对测试的要求：性能试验应符合相应顾客技术文件的要求；

i. 对记录的要求：特殊过程的过程参数应按工艺规程要求进行记录，各类原始记录及结果应真实、准确、完整、清晰，具有可追溯性。

6.3.2.1.3  使用单位工艺员根据顾客规范及现场实际需要，按需编制生产指导文件。

6.3.2.1.4  生产指导文件包含但不限于特殊过程的零件/试片工艺规程和制造记录。在编写工艺规程时，应考虑顾客规范中的相关规定。

6.3.2.1.5  员工管理室培训管理员组织相关人员编写培训教材。

6.3.2.1.6  所有文件的编制应符合GLB231007-01中的相关规定。

6.3.2.2  工艺偏离

生产线不能满足顾客图纸、规范要求时，可以考虑申请工艺偏离。

6.3.2.2.1  使用单位工艺员通过评估现有工艺生产线的实际状况和顾客要求的不符合后，确定是否需要提出工艺偏离。工艺偏离申请提交给技术主管部门，技术主管部门技术员在对工艺偏离进行合格理性和资料完整性审查，如必要进行翻译转化，由项目管理部项目经理或技术主管部门技术员提交给顾客，并由技术主管部门技术员负责偏离的跟踪。

6.3.2.2.2  偏离的工艺生产线只有得到顾客的书面批准后方可使用。

6.3.2.2.3  技术主管部门技术员负责建立和维护工艺偏离状态表。

6.3.2.3  人员的培训和鉴定

人员的培训和鉴定应按照员工培训相关程序和规范中的相关要求进行。

6.3.2.4  设备、设施、工具、溶液的准备

6.3.2.4.1  根据顾客规范及相关质量程序，进行设备、设施、工具、溶液的准备，并保存相关证明文件和记录。

6.3.2.4.2  必要时，制作工艺试片，确定设备、设施、工具、溶液符合规范要求。

6.3.2.4.3  当要求时，按要求对设备、设施、工具、溶液进行定期校

准或检测。

6.3.2.5  原材料的采购和发放

原材料的采购、发放按照相关的程序规定进行。

6.3.3  特殊过程的自审

6.3.3.1  使用单位工艺员按照顾客规范、相关质量程序和特殊过程确认准则要求，完成生产线的自审和特殊过程确认或再确认所需相关证据的收集、整理。

6.3.3.2  在问题整改完成后，使用单位工艺员填写自审合格报告、编号并登记，将自审合格报告和特殊过程确认或再确认相关证据提交给技术主管部门。

自审合格报告编号原则：项目代码-ZS使用单位代码（或单位名称）-厂房代码-工艺名称-生产线序号。

编号示例：零件制造中心波音项目铬酸阳极化的初始自审合格报告编号为S5T-ZS9402-A02-铬酸阳极化-1。该特殊过程再确认时，该生产线提交的自审合格报告的编号为S5T-ZS9402-A02-铬酸阳极化-1A，以此类推。

6.3.4  特殊过程的确认和再确认

6.3.4.1  确认

6.3.4.1.1  技术主管部门技术员收到自审合格报告后进行审查和批准。

6.3.4.1.2  技术主管部门技术员在收到自审合格报告后，联系使用单位，依照顾客规范、相关质量程序及特殊过程确认准则等文件要求对工艺参数和流程、人员资质、设施设备、原材料、工艺验证典型件的制造、环境等方面进行现场审核和证据资料的评审。

6.3.4.1.3  技术主管部门技术员将确认结果记录在FM1405-08中，并分发给生产线使用单位和质量安全部。

a. 技术主管部门技术员如果确认生产线符合要求，批准自审合格报

告，审查相关证据并将证据归档。

b. 如果在确认过程中发现问题，技术主管部门技术员有权要求使用单位对问题进行整改，使用单位在完成整改和自查后重新提交自审合格报告及证据。

6.3.4.1.4  对于供应商的特殊过程，供应商管理室管理员负责组织供应商将特殊过程确认报告及相关证据提交给技术主管部门进行审查。特殊过程确认报告及相关证据应包含6.3.4.1.2节的要求。技术主管部门技术员将审查结果记录在FM1405-08中。技术主管部门如果在审查过程中发现问题，有权要求供应商对问题进行整改。在3次审查后，如仍发现4个以上问题，技术主管部门有权给出不合格意见。

6.3.4.2  再确认或补充确认

6.3.4.2.1  当已确认的特殊过程生产线发生下列变化时，使用单位工艺员应填写FM1405-05过程要素变动反馈表，提交给技术主管部门技术员，根据技术主管部门的要求进行再确认或补充确认;

对于供应商的特殊过程生产线发生下列变化时，由供应商进行特殊过程再确认，并将再确认资料传递给技术主管部门进行验证，技术主管部门审核完成后，提交给质量安全部审核，质量安全部按需提交顾客审核：

a. 对过程有实质影响的人员、设施设备变动，包括但不限于新增人员、人员职责变更，设施设备新增、搬迁、大修或改造升级；

b. 由图纸/规范的更改，新增或优化工艺方法、纠正错误所引起的工艺参数和流程、原材料等方面的变更；

c. 已确认的环境条件的变更；

d. 工艺性能质量等级方面严重下降，经分析是由于特殊过程原因造成产品出现重大质量问题。

注：对于MA700项目，特殊过程生产线如果停止使用超过一年，在恢复生产前需进行再确认。

6.3.4.2.2  特殊过程确认后，至少每5年完成一次再确认。生产线使用单位按特殊过程确认目录的要求的时间自审合格并完成特殊过程再确认所需相关证据的收集、整理。超过特殊过程确认目录要求的时间未完成特殊过程再确认的生产线，在特殊过程再确认完成之前视为不合格生产线。特殊过程生产线的再确认准备开始时间应比特殊过程确认目录中规定的该特殊过程的计划再确认完成时间至少提前3个月。

6.3.4.2.3  特殊过程再确认前，技术主管部门技术员根据需要修改该特殊过程确认准则。

6.3.4.2.4  对于需再确认的特殊过程，需通过制备工艺验证典型件/试片来验证生产线的预期用途是否得到满足。按.3.节自审合格并完成特殊过程再确认所需相关证据的收集、整理后，使用单位工艺员填写FM1405-07和FM1405-07.1，并提交给技术主管部门审查。技术主管部门技术员按6.4.1节完成特殊过程再确认，将确认结果记录在FM1405-08中。如果确认生产线符合要求，批准自审合格报告，归档相关证据。如果在再确认过程中发现问题，技术主管部门技术员有权要求使用单位对问题进行整改，使用单位在完成整改和自查后重新提交自审合格报告。

6.3.4.3  使用单位工艺员在进行特殊过程确认/再确认准备时，应及时收集证据，确保从特殊过程的试样制备之日起到过程确认/再确认结束之日止不超过3个月。如果超过3个月，应重新进行特殊过程确认/再确认。

6.3.5  特殊过程的审核和批准

当公司内特殊过程不需要顾客对其进行评审时，在特殊过程进行确认/再确认后，维持特殊过程的运行。当生产线需要顾客对其进行评审时，按6.4节实施完确认/再确认后，按下述要求执行。

6.3.5.1  质量安全部审核

在收到技术主管部门批准的自审合格报告后，质量保证室技术员联系

使用单位，确定审核时间，完成对生产线的现场审核。质量保证室技术员有权要求使用单位针对审核过程中的问题进行整改。

对于供应商新增的特殊过程，质量保证室技术员审查填写完成的FM1405-08和供应商的特殊过程确认报告及相关证据。确认证据符合顾客规范要求后，进行现场审核。对于供应商已批准特殊过程的扩大批准范围，质量保证室技术员在收到供应商的特殊过程再确认报告及相关证据，对供应商的特殊过程进行现场评审或文件审核。质量安全部有权要求供应商对审核过程中的问题进行整改。审查如发现较多问题，质量安全部有权要求供应商重新进行生产线准备。

6.3.5.2  特殊过程的报批

质量保证室技术员在完成特殊过程的审核，并确认特殊过程符合顾客要求后，根据需要向顾客提交特殊过程的自审合格报告及相关证据（包括但不限于典型工艺规程、人员培训记录、设备清单，设备鉴定报告等），邀请顾客对特殊过程进行审核，必要时向顾客发出书面审核申请。

6.3.5.3  顾客审核

在接到审核计划后，质量保证室技术员应编写迎审计划，协调各相关单位做好迎审准备。针对顾客评审过程中发现的问题，下发纠正措施要求，要求相关部门按计划完成整改。与顾客沟通，关闭相关问题。

6.3.5.4  特殊过程的批准

质量保证室技术员在收到顾客发出的批准信后，发放/更新SACC已批准的生产线目录。

6.3.6  特殊过程的维护

6.3.6.1  当特殊过程开始使用后，应按照顾客规范要求监控、测量并记录特殊过程运行过程中的参数，当必要时进行调整，但调整范围应在已批准的范围内。在调整过程中应做调整记录。

6.3.6.2  对于商飞项目，如果连续18个月没有将已批准的特殊过程用

于零件生产，需在工艺控制合格的情况下进行试件生产，证明工艺仍符合要求。特殊过程相关的工艺文件应体现特殊过程的更改履历，例如：设备更改、材料更改、工艺方法/参数更改等。当工艺规范升版后，如果更改内容对使用单位的工艺过程造成实质性影响，使用单位工艺员应对升版内容所造成的影响进行评估并将评估结果交由技术主管部门技术员审核，评估结果至少包含6.6.2.2节要求的信息，由技术主管部门技术员向上飞公司工艺评审组报备。当主要生产工艺实现过程发生重大变化或进行重新策划时，使用单位工艺员应在实施后一个月内按GS0303《ARJ21和C919项目质量计划》要求填写质量系统变更报告，由技术主管部门签字确认后提交给项目管理部，由项目部提交给中国商飞。

6.3.6.2.1  实质影响包括但不限于以下情况：

a. 重新对人员进行培训与考核的影响；

b. 更改生产设备、检验设备、槽液等的影响；

c. 更改飞走材料的影响；

d. 更改工艺方法的影响以及需修订工艺规程、操作规程、制造大纲和检验规程的影响；

e. 更改生产、检验环境的影响；

f. 更改测试或检测方法的影响。

6.6.2.2  报备内容应至少包含以下信息：

a. 供应商名称；

b. 工艺规范编号、名称、新版和老版版次；

c. 存在实质性影响的工艺规范更改内容；

d. 落实更改的措施。

6.3.6.2.3  需由工艺源清册中的制造商编制特种工艺规程。

6.3.6.3  对于MA700项目顾客已批准的特种工艺，当工艺的主要规范升版后，使用单位工艺员应对升版内容所造成的影响进行评估，填写

特殊过程确认/特种工艺鉴定状态有效性评估记录表（见附录A）并在编写栏内签字，交由技术主管部门技术员审核。由技术主管部门向西飞特种工艺鉴定工作组提交报备。

6.3.6.4  当A220项目鉴定合格设备或人员合格状态发生影响时，质量保证室技术员必须通知顾客的合同主管部门：

a. 过程中增加或移除了设备；

b. 合格设备更换位置；

c. 依据工程要求文件A2ERD或其工程规范，更换经过资格认证的关键人员。

6.3.6.5  对发现的制造工艺或特种工艺失控（如设备故障、温湿度/照度不符合要求等）情况，应立即暂停生产，按GLC140807对不合格品进行处置。针对制造工艺或特种工艺失控情况，应按GLB130302-12开展立即纠正（如申请设备维修、更换温湿度计/照明设施等），分析失控的根本原因并采取相应的纠正措施，根据制造工艺或特种工艺的变化趋势采取预防措施，形成纠正措施报告，防止出现不合格品。纠正措施报告中制定的相关措施的证据应存档备查，存档要求按GLC231008执行。

6.3.6.6  技术主管部门应在工艺纪律检查时，对特殊过程控制进行检查，至少每年进行一次。

6.3.6.7  对于波音项目已批准的生产线，若发生以下变更，使用单位工艺员应在发生变更的三天内填写D1-4426附件VII-更改通知，并提交给质量保证室技术员，质量保证室通知顾客。

a. 地址/设备改变；

b. 从工艺中删除或增加的设备或设备重新定位；

c. 关键人员的变更，包括但不限于：工艺员、检验员；

d. 暂停加工（单个或多个D1-4426工艺代码）；

e. 影响过程或产品的其他变化。

若发生以下变更，质量保证室技术员应在发生变更的三天内填写D1-4426附件VII-更改通知并通知顾客。

a. 工厂名称和/或所有人变更;

b. 质量管理体系变更;

c. 关键人员的变更，包括但不限于：D1-4426 联络人、质量保证室主任、负责理化测试技术员。

6.3.6.8  在生产线使用过程中，需要提工艺偏离时，使用单位工艺员应按6.3.6.2节提出偏离申请。

6.3.7  特殊过程的暂停和恢复

6.3.7.1  当特殊过程生产线无零件生产或其他情况，使用单位要暂停对已批准工艺的控制时，需完成工艺规范及工程文件中要求的所有工艺控制周期性试验/测试并结果合格后，保存相关记录和/或报告后方可暂停对工艺的控制。对暂停的工艺在顾客特殊过程年度监督审核前必须恢复。恢复前应完成顾客规范中要求的所有工艺控制周期性试验/测试并结果合格后，保存相关记录和/或报告。

6.3.7.2  当特殊过程生产线被顾客要求暂停生产时，暂停生产通知的接收部门接收人员应以书面或邮件的形式通知使用单位和其他支持部门相关人员。使用单位检验员应在生产线醒目位置悬挂停产标牌，标牌中应说明停产的具体工艺和起始时间。对于需顾客批准的特殊过程，质量保证室技术员修订《SACC已批准的生产线目录》，将暂停的信息注于目录中的“批准限制条件”栏中。

6.3.8  特殊过程的取消批准

当特殊过程生产线由于项目终止或零件路线转移等原因，导致特殊过程生产线停止使用、停止维护、报废，在完成顾客规范中要求的所有工艺控制周期性试验/测试并结果合格，保存相关记录和/或报告后，使用单位工艺员提交书面的特殊过程生产线批准取消申请。待技术主管部门、质量安全部主管领导审批同意后，由质量保证室技术员向顾

客提交特殊过程生产线批准取消申请。顾客批准后，质量保证室技术员修订《SACC已批准的生产线目录》，将取消批准的生产线从目录中移除。

6.3.9  特殊过程鉴定

特殊过程鉴定分为工艺鉴定、人员鉴定和工具/设备鉴定。

特殊过程鉴定仅在顾客规范中有要求时，按照规范相关章节进行。

特殊过程鉴定由技术主管单位技术员负责组织实施和技术指导，编写特殊过程鉴定技术报告或设施报告，提交顾客审查。如需制造试件、试片，由使用单位工艺员编写试件、试片的工艺规程和产品制造记录，完成试片的制造并提交试验申请。由理化计量室技术员完成试验并出具试验报告。

试片的控制按照GLB140506-18进行。

特殊过程鉴定技术报告、设施报告由技术主管部门技术员按照顾客规范要求编号并保存。人员鉴定结果应由技术主管部门技术员书面报告党委组织部/人力资源部，并由员工管理室培训管理员根据人员培训记录和鉴定试验结果下发人员上岗资格证。

6.3.10  通用要求

6.3.10.1  应对特殊过程的人员、设备、材料、工艺方法、环境、测量等实施控制。复材制造工艺按照程序GLB140504-01控制，喷丸工艺按照程序GLB140504-02控制，金属胶接工艺按照程序GLB140504-03控制，热表工艺按照管理标准GLB140504-04控制，无损检测工艺按照程序GLB140804-02控制，理化测试按照程序GLB140804-01控制。

6.3.10.2  Nadcap审核作为公司特殊过程管理的组成部分，NadcapAC检查单适用条款的要求需要严格执行。现针对公司热处理、化学处理、无损检测和复材制造过程相关的AC检查单接收、发放、条款要求的识别、条款要求的贯彻和贯彻情况的验证规定如下：

6.3.10.2.1  质量安全部质量保证室技术员负责www.eauditnet.com网

站上AC检查单版次跟踪、接收与发放。质量安全部质量保证室技术员需每月登录一次网站确认AC检查单版次，并按相关程序的规定，通过CPM系统完成AC检查单的发放。

6.3.10.2.2  质量安全部质量保证室技术员负责AC检查单条款要求的识别。识别的结果提交公司更改委员会，由更改委员会组织相关单位完成贯彻实施。AC检查单条款要求的识别和贯彻按相关程序的规定执行。质量安全部质量保证室技术员需组织建立AC检查单符合性矩阵，作为条款要求识别和贯彻的客观证据。符合性矩阵需包含适用的AC检查单条款要求、贯彻部门、贯彻客观证据（程序、流程卡或记录编号或名称）。

6.3.10.2.3  质量安全部质量保证室技术员负责AC检查单要求贯彻情况的验证。质量安全部质量保证室技术员通过对符合性矩阵的核查和特殊过程内部审核，确保AC检查单的要求得到持续执行。

7  流程

7.1  特殊过程控制流程

7.1.1  特殊过程控制流程图

7.1.2  特殊过程控制流程说明表

（1）接收并发放批准的偏离答复

| 接 收 并 发 放 批 准 的 偏 离 答 复 | 步骤描述 | 偏离答复接收人员负责从顾客接收批准的偏离答复并发放。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 无 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 偏离答复接收人员 | 岗位 | 技术办公室技术员；质量保证室技术员；技术室工艺员；A220项目室项目助理；国际项目室项目助理 |
|  |  | 输入物 | FM1405-06.1偏离申请单(续页),FM1405-06偏离申请单 | 输出物 | 批准的偏离单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（2）审签需顾客批准的生产线目录

| 审 签 需 顾 客 批 准 的 生 产 线 目 录 | 步骤描述 | 质量安全部根据顾客文件编制需顾客批准的生产线目录。需顾客批准的生产线目录的审签按照GLB231007-01执行。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 文件审签人员 | 岗位 | 质量保证室技术员 |
|  |  | 输入物 | 顾客文件 | 输出物 | 需顾客批准的生产线目录 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（3）审签厂级特殊过程确认目录

| 审 签 厂 级 特 殊 过 程 确 认 目 录 | 步骤描述 | 生产线使用单位根据“特殊过程”的定义及需顾客批准的生产线目录确定特殊过程生产线，并下发厂级特殊过程确认目录。 厂级特殊过程确认目录的审签按照GLB231007-01 执行。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 使用单位技术人员 | 岗位 | 理化计量室技术员；技术室工艺员；三十九厂技术室工艺员；技术室工艺员；技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | 工艺规范,工程图样,需顾客批准的生产线目录 | 输出物 | 厂级特殊过程确认目录 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（4）审签公司特殊过程确认目录

| 审 签 公 司 特 殊 过 程 确 认 目 录 | 步骤描述 | 技术主管部门负责汇总各厂级特殊过程确认目录，并下发公司特殊过程确认目录。 公司特殊过程确认目录的审签按照GLB231007-01 执行。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术主管部门技术员 | 岗位 | 技术办公室技术员；理化计量室技术员 |
|  |  | 输入物 | 厂级特殊过程确认目录 | 输出物 | 公司特殊过程确认目录 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（5）审签生产线准备计划

| 审 签 生 产 线 准 备 计 划 | 步骤描述 | 技术主管部门根据特殊过程确认目录与需顾客批准的生产线目录确定公司内需要进行技术准备的生产线下发生产线准备计划。 生产线准备计划的审签按照GLB231007-01执行。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术主管部门技术员 | 岗位 | 技术办公室技术员；理化计量室技术员 |
|  |  | 输入物 | 公司特殊过程确认目录 | 输出物 | 生产线准备计划 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（6）审签特殊过程确认准则

| 审 签 特 殊 过 程 确 认 准 则 | 步骤描述 | 技术主管部门应根据特殊过程确认目录、顾客工艺规范和相关的质量程序编写特殊过程确认准则。 特殊过程确认准则的审签按照GLB231007-01 执行。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术主管部门技术员 | 岗位 | 技术办公室技术员；理化计量室技术员 |
|  |  | 输入物 | 公司特殊过程确认目录,工程图样,工艺规范 | 输出物 | 特殊过程确认准则 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（7）按需编制偏离申请单

| 按 需 编 制 偏 离 申 请 单 | 步骤描述 | 生产线不能满足顾客图纸、规范要求时，可以考虑申请工艺偏离。 偏离单由使用单位技术人员编制，使用单位技术人员校对，使用单位技术主管领导审签。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 使用单位技术人员 | 岗位 | 理化计量室技术员；技术室工艺员；三十九厂技术室工艺员；技术室工艺员；技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | 工艺规范,工程图样,生产线准备计划 | 输出物 | FM1405-06.1偏离申请单(续页),FM1405-06偏离申请单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（8）进行特殊过程自审

| 进 行 特 殊 过 程 自 审 | 步骤描述 | 特殊过程的自审 使用单位工艺员按照顾客规范、相关质量程序和特殊过程确认准则要求，完成生产线的自审和特殊过程确认或再确认所需相关证据的收集、整理。 对于供应商的特殊过程，供应商管理室管理员负责组织供应商将特殊过程确认报告及相关证据提交给技术主管部门进行审查。 自审合格报告由使用单位技术负责人签字，技术主管部门技术员批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 60天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 使用单位技术人员 | 岗位 | 理化计量室技术员；技术室工艺员；三十九厂技术室工艺员；技术室工艺员；技术室工艺员；供应商管理室供应链管理员 |
|  |  | 输入物 | 工艺规范,工程图样,特殊过程确认准则 | 输出物 | FM1405-07.1 自审合格报告 （续页）,FM1405-07 自审合格报告及相关证据 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（9）进行特殊过程确认

| 进 行 特 殊 过 程 确 认 | 步骤描述 | 技术主管部门技术员在收到自审合格报告后，联系使用单位，依照顾客规范、相关质量程序及特殊过程确认准则等文件要求对工艺参数和流程、人员资质、设施设备、原材料、工艺验证典型件的制造、环境等方面进行现场审核和证据资料的评审。 特殊过程确认单由技术主管部门技术员编制，技术主管部门技术员审核，技术主管部门主管人员批准。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 技术主管部门技术员 | 岗位 | 技术办公室技术员；理化计量室技术员 |
|  |  | 输入物 | FM1405-07 自审合格报告及相关证据,FM1405-07.1 自审合格报告 （续页） | 输出物 | FM1405-08 特殊过程确认单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（10）质量安全部审核

| 质 量 安 全 部 审 核 | 步骤描述 | 质量安全部审核 在收到技术主管部门批准的自审合格报告后，质量保证室技术员联系使用单位，确定审核时间，完成对生产线的现场审核。 对于供应商新增的特殊过程，质量保证室技术员审查填写完成的FM1207-24和供应商的特殊过程确认报告及相关证据。确认证据符合顾客规范要求后，进行现场审核。对于供应商已批准特殊过程的扩大批准范围，质量保证室技术员在收到供应商的特殊过程再确认报告及相关证据，对供应商的特殊过程进行现场评审或文件审核。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 质量审核人员 | 岗位 | 质量保证室技术员 |
|  |  | 输入物 | FM1405-07.1 自审合格报告 （续页）,FM1405-07 自审合格报告及相关证据 | 输出物 | FM1405-07.1 自审合格报告 （续页）,FM1405-07 自审合格报告及相关证据 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（11）提交顾客审核

| 提 交 顾 客 审 核 | 步骤描述 | 特殊过程的报批 质量保证室技术员在完成特殊过程的审核，并确认特殊过程符合顾客要求后，根据需要向顾客提交特殊过程的自审合格报告及相关证据（包括但不限于典型工艺规程、人员培训记录、设备清单，设备鉴定报告等），邀请顾客对特殊过程进行审核，必要时向顾客发出书面审核申请。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 90天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 质量审核人员 | 岗位 | 质量保证室技术员 |
|  |  | 输入物 | FM1405-07.1 自审合格报告 （续页）,FM1405-07 自审合格报告及相关证据 | 输出物 | 批准信 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（12）维护特殊过程生产线

| 维 护 特 殊 过 程 生 产 线 | 步骤描述 | 当公司内特殊过程不需要顾客对其进行评审时，在特殊过程进行确认/再确认后，维持特殊过程的运行。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 无 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 使用单位技术人员 | 岗位 | 理化计量室技术员；技术室工艺员；三十九厂技术室工艺员；技术室工艺员；技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | 批准信,FM1405-08 特殊过程确认单 | 输出物 | 生产线过程参数及调整记录 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（13）变更再确认

| 变 更 再 确 认 | 步骤描述 | 再确认或补充确认 当已确认的特殊过程生产线发生变化时，使用单位工艺员应填写过程要素变动反馈表，提交给技术主管部门技术员，根据技术主管部门的要求进行再确认或补充确认。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 使用单位技术人员 | 岗位 | 理化计量室技术员；技术室工艺员；三十九厂技术室工艺员；技术室工艺员；技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | 过程要素变动反馈表 | 输出物 | 过程要素变动反馈表 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（14）周期再确认

| 周 期 再 确 认 | 步骤描述 | 特殊过程确认后，至少每5年完成一次再确认。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 5天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 使用单位技术人员 | 岗位 | 理化计量室技术员；技术室工艺员；三十九厂技术室工艺员；技术室工艺员；技术室工艺员 |
|  |  | 输入物 | 公司特殊过程确认目录 | 输出物 | FM1405-08 特殊过程确认单 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

8  流程角色职责表

| 角色名称 | 职责 |
| --- | --- |
| 偏离答复接收人员 | 负责从顾客接收批准的偏离答复并发放 |
| 文件审签人员 | 根据顾客文件编制需顾客批准的生产线目录 |
| 使用单位技术人员 | 审签厂级特殊过程确认目录 编制偏离申请单 进行特殊过程自审 维护特殊过程生产线 变更再确认 周期再确认 |
| 技术主管部门技术员 | 审签公司特殊过程确认目录 审签生产线准备计划 审签特殊过程确认准则 进行特殊过程确认 |
| 质量审核人员 | 审核 |

9  流程绩效指标表

无

10  建立如下管理标准支持本程序

| 编号 | 名称 | 密级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| GLB231007-01 | 技术文件的编写规定 | 公开 | 无 |

11  记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。

附录A

（规范性）

特殊过程确认/特种工艺鉴定状态有效性评估记录表

| 序号 | 文件名称 | 文件编号及版次 | 接收日期 | 技术报告编号 | 对特种过程确认的影响 | 处理措施 | 编制 | 审核 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

填写说明：

“对特种工艺鉴定的影响”一栏，填写工艺规范的更改对特种工艺鉴定的影响，填写“有”或“无”。

“处理措施”一栏，当有影响时，填写“申请重新鉴定”或其它，如“外扩”等，无影响划“/”。