前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部参与起草。

本制度由科技创新部负责解释。

工装技术方案评审管理标准

1  范围

本文件规定了工装技术方案评审的管理流程。

本文件适用于民机项目/所有项目。

本文件依据GLC140602和GLC14070202制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLC140602  工艺评审

GLC14070202工装设计与更改

3  表格

3.1规定表格

无

3.2引用表格

FM1405-50工艺装备申请单

4  术语和定义

工装技术方案

为了保证工装最终的设计方案符合技术条件、满足使用要求，且充分考虑可制造性、经济型、安全性、人机工程学等因素，适应工装发展方向，在工装设计前编制的用以阐述工装结构、功能、关键参数、成品选型等内容的技术文件，内容中包括承诺的交付计划、质量保证、交付资料等。

5  规定

5.1工装申请单位依据工装重要、复杂程度，在工艺装备申请单中明确是否需要编制工装技术方案。

5.2工装技术方案评审由各项目副总工艺师组织，评审组成员包括使用单位技术厂长、技术室主任、专家/技术员，工艺装备室专家/技术员、工装设计室专家/设计员，必要时可邀请其他单位专家和工装技术方案编制者参与评审。

5.3工装设计室负责提供由其负责设计的工装技术方案，工艺装备室负责提供由外协供应商设计的工装技术方案。工装技术方案提交项目副总工艺师后，需在5个工作日内完成评审。评审结论应至少包括是否允许按方案启动设计、需要修改的内容、是否需要重新提交评审。

5.4工装技术方案的编制模板见附录A；

5.5评审时，需至少针对附录B《工装技术方案评审检查表》的内容提供反馈意见，是否合格。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。

附录A：工装图号+工装名称 工装技术方案

一、工装性能指标

详细描述技术条件的每项要求是如何实现的，包括但不限于工装尺寸、材料、重量、主要结构、出入架方式、定位器形式和精度、电气液系统、运动装置、成品件选型等，需要配以草图、截图等直观性说明材料。

1.

1.1

……

2.

2.1

……

二、技术条件响应

| 序号 | 技术条件章节及条款内容 | 技术方案章节及条款内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

说明：技术条件中的每一条要求，在第一节中的第几条进行了响应，如果有偏离，说明具

体情况。

三、计划安排

本条适用于外协设计。

说明供应商计划为此工装投入的设计、技术、工人等人力资源，关键里程碑节点及最终交付节点。注：这里的计划若经评审通过后，作为供应商进度考核标准。

四、文件资料

本条适用于外协设计。

说明工装交付时的文件包含哪些。

五、验收和培训

本条适用于外协设计。

说明验收方式、是否提供培训及培训方法。

六、质量保证及售后服务

本条适用于外协设计。

对工装质量及售后服务做出承诺。

附录B：

工装技术方案评审检查表

| 序号 | 检查内容 | 结论（合格、不合格、不适用） | （对于不合格）修改要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案第二节“技术条件响应”对照表中的条款，响应是否充分 |  |  |
| 2 | 工装的轮廓长宽高是否符合工艺布置图、吊车高度要求。 |  |  |
| 3 | 工装整体主体框架、主要定位器所用材料是否合理，考虑耐腐蚀性、强度、全寿命成本匹配性等 |  |  |
| 4 | 喷涂是否符合要求 |  |  |
| 5 | 工装重量是否合理，是否需要地基 |  |  |
| 6 | 可拆卸件是否便捷、易取、易恢复，是否设计有防止混淆的措施 |  |  |
| 7 | 可拆卸件是否设计有 |  |  |

|  | 配套存放装置 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 工装所用成品件，是否选用行业内知名品牌，且优选国内易采购的 |  |  |
| 9 | 工装采用立式、卧式还是翻转，是否符合使用要求 |  |  |
| 10 | 产品上下架通路是否顺畅 |  |  |
| 11 | 操作空间、操作姿态是否符合人机工程学 |  |  |
| 12 | 是否对相似件采取了防错措施 |  |  |
| 13 | 是否预留了风源电源接口 |  |  |
| 14 | 涉及到的制造工艺是否成熟，是否采用了新技术、新工艺，是否有成熟应用案例 |  |  |
| 15 | 是否考虑了本工装与其他工装之间的协调关系，例如是否有保型框从本工装转移至下一站位、装配工装与工作梯的配合关系 |  |  |

|  | 等； |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 存在运动机构的工装，如升降、翻转等，是否设计了充分的安全防护措施 |  |  |
| 17 | 液压驱动或电动的机构，是否保留了手动驱动的功能以备不时之需 |  |  |
| 18 | 是否识别了易损件清单并提供备件 |  |  |
| 19 | 针对工装所使用的软件、控制系统，是否明确了版本、数据格式和接口要求，是否具备采集、存储和开放接口特性；软件是否有永久授权和免费升级服务且升级具备向下兼容性 |  |  |
| 20 | 是否承诺制定验收大纲，包含出厂前验收、现场验收等环节，验收方法及标准是否明确，验收大纲提交给民机 |  |  |

|  | 公司进行审批的时间是否充足 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 21 | 吊具类工装是否计划提供强度、应力分析报告 |  |  |
| 22 | 复杂工装是否提供模拟仿真验证结果 |  |  |
| 23 | 工期安排是否合理，关键节点（设计、制造、安装/调试、交检）是否清晰，且满足进度要求 |  |  |
| 24 | 资源配置是否充足，包括拟投入的人员队伍、激光跟踪仪设备等 |  |  |
| 25 | 需要在民机公司现场完成的工作量，是否写明了需要配套的资源，例如吊车吨位、厂方高度、风源压力、电压等 |  |  |
| 26 | 文件资料是否完整，涵盖工装各类清单（包括工装物 |  |  |

|  | 料清单MBOM）、图纸、数模、制造工艺规程、验收大纲、检测报告、成品件/标准件合格证、使用说明书、培训手册、易损件/备件清单等 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 26 | 承诺的质量保证及售后是否充分 |  |  |