前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由质量安全部提出。

本制度由质量安全部负责解释。

商飞项目重要检验实施管理标准

1  范围

本文件规定了商飞项目重要检验实施过程的控制要求。

本文件适用于公司的重要检验授权工作管理。

本文件依据GLC14080302和SR0045制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GLC231008  质量记录管理程序

GLC14080302  产品检验管理程序

GLC12061802  关键工序的控制

SR0045  供应商通用要求

3  表格

3.1  规定表格

FM1408-25  重要检验授权人员业绩考评表

3.2  引用表格

FM1305-14  重点控制项产品检查单

4  术语和定义

4.1  重要检验（II）

重要检验是对工程定义的关键特性和重要特性的检验。

4.2  重要检验授权

指对于机体供应商制造的重要检验相关工作，如质量代表无法直接检查的项目，由中国商飞对机体供应商进行重要检验授权。

5  规定

5.1  重要检验的授权只能由中国商飞执行，沈飞民机无权将中国商飞授权的重要检验工作授权给供应商执行。如需供应商对重要检验工作进行控制，须提交中国商飞直接授权。

5.2  质量安全部质量控制室技术员依据GLC12061802要求向顾客报送《重要检验工序清单》，并组织相关单位及供应商开展重要检验授权工作。

5.3  质量安全部质量控制室技术员负责接收并下发中国商飞批准的重要检验授权文件，同时保留一份重要检验授权人员名单。当重要检验授权人员发生变更时，质量安全部质量控制室技术员需及时将人员变更情况反馈至中国商飞。

5.4  重要检验授权人员根据授权范围开展重要检验工作。

5.4.1  重要检验授权人员负责将中国商飞已授权检验的关重件及特性目录传递给本单位生产控制室计划员。对于关重特性由供应商进行加工的，关重件及特性目录需传递给生产运营部生产组织室计划员。

5.4.2  对于关重特性由沈飞民机进行加工的，在涉及的关重件开工前（装配为关重工序开工前），由负责加工关重特性单位的生产控制室计划员将工艺文件提给本单位重要检验授权人员挑选重要检验工序/工步，并由重要检验授权人员在工艺文件首页和确定的重要检验工序/

工步加盖重要检验印章（印章样式见附录A）。在关重特性加工检验完成后，由检验工提请本单位重要检验授权人员进行验证，或由操作者直接提请本单位重要检验授权人员进行验证。

5.4.3  对于关重特性由供应商进行加工的，在涉及的关重件开工前，由生产运营部生产组织室计划员组织相关供应商将工艺文件提给物流仓储中心重要检验授权人员挑选重要检验工序/工步，并由重要检验授权人员在工艺文件首页和确定的重要检验工序/工步加盖重要检验印章，同时与供应商沟通确定验证方式及日期。

5.4.4  原则上，后续加工不会对关重特性造成影响的，可以选择适当的工序/工步作为重要检验工序/工步；后续加工会对关重特性造成影响的，重要检验工序/工步必须选在对关重特性造成影响的工序/工步之前。

5.4.5  选择确定的重要检验工序/工步内容中必须包含对关重特性的检查要求。

5.4.6  重要检验授权人员需建立重要检验工序/工步数据库，包含但不限于零组件号、工艺文件号、工艺文件版次、重要检验工序/工步号、特性内容、制造单位名称、验证日期、验证结果等。

5.5  加盖重要检验印章的工序/工步不得逾越。

5.6  对于已授权沈飞民机进行验证的关重特性，必须经过重要检验授权人员的验证。重要检验授权人员在完成关重特性的验证且合格后，在盖有重要检验印章的工序/工步加盖本人的检验印章。在工艺文件内所有重要检验工序/工步验证合格并盖章后，重要检验授权人员需在该本工艺文件首页的重要检验印章内加盖本人检验印章以表明该本工艺文件的重要检验工序/工步全部完成验证。

5.7  重要检验授权人员不得授权非授权人员代替自己行使验证职能，不得将本人印章转借他人。

5.8  重要检验授权人员在完成关重特性的验证后须填写表格FM1305

-14，并在每个月最后一周将当月填写完成的表格FM1305-14报送中国商飞驻沈飞民机质量代表。

5.9  当关重特性出现故障需通过拒收报告处理时，责任单位需立即查明原因并制定整改措施。重要检验授权人员需及时将问题报告中国商飞驻沈飞民机质量代表，质量代表有权视情况恢复该特性为QAR选项。

5.10  重要检验授权人员所在单位的质量工程室主任需每年对重要检验授权人员的工作业绩作定期考评，考评内容包含但不限于重要检验授权人员的检验记录清单、人员资质是否有效，人员是否存在错检、漏检等问题，并将考评结果记录在表格FM1408-25中，经质量安全部质量控制室项目质量师签字确认后报中国商飞驻沈飞民机质量代表。

5.11  重要检验授权人员须参与中国商飞每三年组织的复试考核。对于未通过考核的人员，中国商飞将取消其重要检验授权资质。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

相关记录的填写和维护按文件GLC231008要求执行。

附录A

（规范性）

重要检验印章

工艺文件首页重要检验印章图例：

（红色，长60mm×宽20mm）

重要检验工序/工步印章图例：

（红色，长25mm×宽8mm）