前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由质量安全部提出。

本制度由质量安全部负责解释。

巡检实施管理标准

1  范围

本文件规定了巡检实施的控制要求。

本文件适用于民机项目。

本文件依据GLC14080302制定。

2  规范性引用文件

GLC14080302  产品检验管理程序

GLC14080401  不合格品控制管理程序

GLC230801  纠正措施管理程序

GLC231008  质量记录管理程序

3  表格

3.1  规定表格

FM1408-104  巡检问题记录表

3.2  引用表格

无

4  术语和定义

无

5  规定

5.1  巡检划分为一、二、三个层级，其中一级、二级巡检由各生产单位质量工程室完成；三级巡检由质量安全部质量控制室来完成。

5.2  质量安全部质量控制室技术员负责编制三级巡检检查单；开展巡检工作；负责通报巡检问题（以周报、质量工作月例会等形式）,验证后续整改效果；跟踪和监督重大质量问题的整改情况；审核各生产单位一级、二级巡检检查单的内容，抽查其巡检工作执行情况。

5.3  生产单位质量工程室检验员负责本单位的一、二级巡检检查单的编制工作,一级巡检工作由检验工来执行,二级巡检工作由检验员或质量助理执行；及时报告一、二级巡检发现的影响较大的质量问题；负责三级巡检问题的确认及反馈，组织制定纠正及预防措施，开展后续整改效果验证等工作。

5.4  各层级巡检检查单的编制依据包括但不限于程序文件、（二、三方）审核发现的现场不符合项、历史巡检典型质量问题等；巡检检查单的内容及其适用性应每个季度审查一次，根据巡检对象及关注重点调整检查方向。

5.5  巡检范围涵盖所有生产单位的全部作业区域（含物流仓储中心库房）。

5.6  巡检频次及检查要求见表1。

表1

| 序号 | 巡检层级 | 检查频次 | 检查要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一级 | 每天一次 | 每周完成一次所负责工位的检查内容的全覆盖 |
| 2 | 二级 | 每周一次 | 每两周完成一次所有工位的检查内容的全覆盖 |
| 3 | 三级 | 每月一次 | 每月完成一次所有工位的检查内容的全覆盖 |

注：对于问题多发区域进行重点检查，并适当增加巡检频次。

5.7  巡检实施以各层级的巡检检查单为基础，按照确定的档期，对

检查区域实施巡检工作。

5.8  问题处置

5.8.1  巡检发现的问题记录到巡检问题记录表FM1408-104中。对于巡检过程中发现的产品不符合，依据GLC14080401进行处置；对于巡检发现的重复性质量问题，按照GLC230801执行。

5.8.2  各责任单位须在巡检问题整改完成后的5个工作日内提请巡检检查组进行验证，确保整改措施落实到位。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

相关记录的填写和维护按文件GLC231008要求执行。