前   言

本制度属于运行类管理制度。

本制度由生产运营部提出。

本制度由生产运营部负责解释。

临时生产需求策划管理程序

1  范围

本文规定了临时生产需求从申请、审批到下达的管理流程

本文件适用于民机项目。

本文件依据GLG1401制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| 编号 | 名称 | 密级 | 文件类别 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GLG1401 | 生产计划管理规则 | 公开 | 管理规则 | 无 |

3  表格

3.1 规定表格

FM1401-06  临时生产需求申请表

FM1401-07  临时生产需求申请表附表-需求明细

3.2  引用表格

FM1408-86  废品卡片

4  术语和定义

4.1  临时生产需求

指在批产需求以外，额外临时增加的生产需求。

4.2  一次性临时生产需求

批产定额之外的生产需求，可为任意 WBS，预留移动类型为 Z85。

4.3  生产单位废补（自身责任）

承制单位（供应商）自身责任产生的报废生产需求，需规定架次 WBS,预留移动类型为 Z85。

4.4  生产单位废补（非自身责任）

非承制单位（供应商）自身责任产生的报废生产需求，需规定架次 WBS,预留移动类型为 Z87。

4.5  装配废补

装配厂产生的报废生产需求,移动类型为 Z61。

4.6  特制件生产需求

特制件的生产需求，需规定架次 WBS,移动类型为 Z89。

4.7  其他临时生产需求

培训、实验用料、课题等临时需求，可为任意 WBS,移动类型为 Z91。

4.8  临时派工生产需求

构型更改改号、返工返修，工序转移、厂际协作等临时的不需要原材料的生产需求，无需将需求导入系统，仅需给出派工号。

5  机构与职责

5.1  生产运营部

生产运营部是临时生产需求的主管部门，负责其他部门提请的临时生

产需求申请表的审批；需生产运营部编制的临时生产需求，生产运营部负责计划的编制、校对、审核、批准；生产运营部负责将审批后的临时生产需求导入ERP系统中。

5.2  数字工程部

数字工程部负责组织相关部门按需编制临时生产需求的 BOM，并在系统中贯彻。

5.3  物流仓储中心

物流仓储中心负责废补生产需求的编制、校对、审核；

5.4  其他申请单位

其他申请单位负责临时生产需求的编制、校对、审核。

6  要求

6.1  合规管理要求

无

6.2  风险管理要求

| 风险及应对措施1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险主题 | 临时生产需求维护BOM不及时的风险 |  |  |
| 风险描述 | 存在临时生产需求录入系统时BOM未维护，导致零件生产计划或采购计划生成失败的风险 |  |  |
| 密级 | 公开 | 发生可能性 | 无 |
| 影响程度 | 无 | 应对措施 | 接受 |
| 具体应对措施 | 计划生成单位定期识别此类问题，通报BOM维护单位并执行考核。 |  |  |

6.3  临时生产需求类型填写要求

| 序号 | 临时生产需求类型 | 需求层级 | 预留移 动类型 | 是否提出 临时生产需求 | 是否需BOM | 类型说明 | WBS类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性临时生产需求 | 原材料级 | Z85 | 是 | 否 | 定额外需求 | 任意WBS |
|  |  | 零组件级 | Z85 | 是 | 是 | 分工指令外需求 | 任意WBS |
| 2 | 生产单位废补 （自身责任） | 原材料级 | Z85 | 是 | 否 | 承制单位（供应商）自己责任的报废，仅领原材料 | 架次WBS |
|  |  | 零组件级 | Z85 | 是 | 否 | 承制单位（供应商）自己责任的报废，仅领料（子件） | 架次WBS |
| 3 | 生产单位废补 （非自身责任） | 零组件级 | Z87 | 是 | 否 | 非承制单位（供应商）自己责任的报废，需新建零件订单并发料 | 架次WBS |
| 4 | 装配废补 | 原材料级 | Z61 | 是 | 否 | 仅针对装配报废 | 架次WBS |
|  |  | 零组件级 | Z61 | 是 | 否 | 仅针对装配报废 | 架次WBS |

| 5 | 特制件生产需求 | 零组件级 | Z89 | 是 | 否 | 特制件 | 架次WBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 其他临时生产需求 | 原材料级 | Z91 | 是 | 否 | 培训、实验用料、课题等 | 任意WBS |
|  |  | 零组件级 | Z91 | 是 | 是 |  |  |
| 7 | 临时派工生产需求 | 零组件级 | / | 是 | 否 | 无需再将需求导入系统，仅需生产运营部给出派工号 | / |

7  流程

7.1   临时生产需求策划流程

7.1.1  临时生产需求策划流程图

7.1.2  临时生产需求策划流程说明表

（1）编制临时生产需求申请表

| 编 制 临 时 生 产 需 求 申 请 表 | 步骤描述 | 1.1 各单位提出临时生产需求申请时，必须严格按照要求进行填写，涉及项目名称、工作包名称等标准数据名称的，严格按照数据名称标准目录规定内容填写。 1.2 各零件生产单位由于自身加工原因导致零件报废的，按照《不合格品控制程序》（GLC140804）填写FM1408-86，物流仓储中心同步提出废品补制临时生产需求。 1.3 组件报废无需将组件拆分至零件状态，如涉及新建、更改 BOM，申请单位一并提出 MBOM 维护申请单，对于是否需要提出临时生产需求、是否需要 BOM 请按下表要求执行,如系统中已建过 BOM，申请单位也无需提出 BOM 申请。 1.4 对因构型更改导致返工、返修的零组件，由生产运营部计划员填写FM1401-06/FM1401-07提出申请，生产运营部审批后方可生效。 1.5 申请单位应填写FM1401-06/FM1401-07提出申请是，需将申请依据作为附件在OA中上传。申请依据包含但不限于：废票、一次性定额、特制件申请单、试验任务书、临时订货合同、技术单或更改单、工艺指示单、质量通知单、标准实样品种表及项目副总师及以上领导批准的报告。 1.6 编号原则 临时生产需求申请单编号原则：XXXXLXXX， 年份后两位+月份+流水号（从001、002开始编排 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | ）。OA中提请的临时生产需求会按照编号原则自动生成，无需手工填写，下发临时派工生产需求时此编号即为临时需求计划号或派工号。 1.7 其他规定 1.7.1 各审签单位接到临时生产需求申请表后需在1个工作日内完成审批。 1.7.2 临时生产需求在OA中完成审批后3个工作日内，生产运营部生产计划室将一次性临时生产需求、生产单位废补（非自身责任）、装配废补、特制件生产需求、其他临时生产需求导入ERP系统中。对于生产单位废补（自身责任）的需求，物流仓储中心提出临时需求申请后，生产运营部计划员需结合报废数量、库存情况按需录入系统。 1.7.3 按零件版次控制构型的项目，申请单位需要备注零件需求版次。 1.7.4 涉及沈飞工序的临时需求，申请单位应按照沈飞临时计划要求提出临时计划。 1.7.5 申请单位应提前沟通，对于多次退文，生产运营部将依据基础管理进行考核。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 临时生产需求申请人 | 岗位 | 生产控制室计划员；生产组织室计划员；生产计划室计划员；生产控制室计划员；质量保证室技术员；生产控制室计划员；生产控制室计划员；技术办公室技术员；三十九厂生产控制室计划员 |
|  |  | 输入物 | 废品卡片,年度科研课题计划,特制件申请单,临时材料定额申请单,构型控制文件/构型控制文件更改 或工程数据/工程更改 | 输出物 | 临时生产需求申请表 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（2）校对临时生产需求申请表

| 校 对 临 时 生 产 需 求 申 请 表 | 步骤描述 | 申请人所在室主任/生产运营部生产计划主管校对临时生产需求申请表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 临时生产需求校对人 | 岗位 | 生产控制室计划员；生产组织室计划员；生产计划室计划员；生产控制室计划员；生产控制室计划员；生产控制室计划员；三十九厂生产控制室计划员；技术办公室技术员 |
|  |  | 输入物 | 临时生产需求申请表 | 输出物 | 临时生产需求申请表 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（3）审核临时生产需求申请表

| 审 核 临 时 生 产 需 求 申 请 表 | 步骤描述 | 申请单位主管生产领导/生产运营部项目主管审核临时生产需求申请表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 临时生产需求审核人 | 岗位 | 生产控制室主任；生产组织室主任；生产计划室主任；生产控制室主任；质量保证室主任；生产控制室主任；技术办公室主任；三十九厂生产控制室主任 |
|  |  | 输入物 | 临时生产需求申请表 | 输出物 | 临时生产需求申请表 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（4）采购实施会签

| 采 购 实 施 会 签 | 步骤描述 | 原材料级的由生产运营部采购员实施会签； 零件级的由生产运营部计划员实施会签； |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 临时生产需求采购实施人 | 岗位 | 生产组织室计划员；器材采购室采购员 |
|  |  | 输入物 | 临时生产需求申请表 | 输出物 | 临时生产需求申请表 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（5）审批临时生产需求申请表

| 审 批 临 时 生 产 需 求 申 请 表 | 步骤描述 | 生产运营部生产计划室主任审批临时生产需求申请表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 生产计划室主任 | 岗位 | 生产计划室主任；生产计划室副主任 |
|  |  | 输入物 | 临时生产需求申请表 | 输出物 | 临时生产需求申请表 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

（6）编制BOM

| 编 制 B O M | 步骤描述 | 数字工程部编制BOM |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 数字工程部数据管理室技术员 | 岗位 | 数据管理室技术员 |
|  |  | 输入物 | 临时生产需求申请表 | 输出物 | 临时生产需求BOM |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 临时生产需求维护BOM不及时的风险 |  |  |

（7）临时生产需求 派工

| 临 时 生 产 需 求 派 工 | 步骤描述 | 7.1针对临时派工生产需求，由生产运营部计划员派工。其他类型的临时需求，由生产运营部计划员按照不同移动类型录入ERP系统； 7.2下发临时派工生产需求时OA的临时生产需求申请单编号即为临时需求计划号或派工号。 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 活动频率 | 1天 |  |  |
|  |  | 流程角色 | 生产运营部计划员 | 岗位 | 生产组织室计划员；生产计划室计划员 |
|  |  | 输入物 | 临时生产需求申请表 | 输出物 | 临时生产需求申请表 |
|  |  | 合规条款 | 无 |  |  |
|  |  | 作业执行标准 | 无 |  |  |
|  |  | 风险及应对措施 | 无 |  |  |

8  流程角色职责表

| 角色名称 | 职责 |
| --- | --- |
| 临时生产需求申请人 | 编制临时生产需求申请表 |
| 临时生产需求校对人 | 校对临时生产需求申请表 |
| 临时生产需求审核人 | 审核临时生产需求申请表 |
| 临时生产需求采购实施人 | 采购实施会签 |
| 生产计划室主任 | 审批临时生产需求申请表 |
| 数字工程部数据管理室技术员 | 编制BOM |
| 生产运营部计划员 | 临时生产需求派工 |

9  流程绩效指标表

无

10  建立如下管理标准支持本程序

无

11  记录控制

相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。