前   言

本制度属于运行类管理制度。

本制度由生产运营部提出。

本制度由生产运营部负责解释。

临时生产需求策划管理程序

1 范围

本文规定了临时生产需求从申请、审批到下达的管理流程

本文件适用于民机项目。

本文件依据GLG1401制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| 编号 | 名称 | 密级 | 文件类别 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GLG1401 | 生产计划管理规则 | 公开 | 管理规则 |  |

3  表格

3.1 规定表格

FM1401-06  临时生产需求申请表

FM1401-07  临时生产需求申请表附表-需求明细

3.2引用表格

FM1408-86  废品卡片

4  术语和定义

4.1  临时生产需求

指在批产需求以外，额外临时增加的生产需求。

4.2  一次性临时生产需求

批产定额之外的生产需求，可为任意 WBS，预留移动类型为 Z85。

4.3  生产单位废补（自身责任）

承制单位（供应商）自身责任产生的报废生产需求，需规定架次WBS,预留移动类型为 Z85。

4.4  生产单位废补（非自身责任）

非承制单位（供应商）自身责任产生的报废生产需求，需规定架次WBS,预留移动类型为 Z87。

4.5  装配废补

装配厂产生的报废生产需求,移动类型为 Z61。

4.6  特制件生产需求

特制件的生产需求，需规定架次WBS,移动类型为Z89。

4.7  其他临时生产需求

培训、实验用料、课题等临时需求，可为任意WBS,移动类型为Z91。

4.8  临时派工生产需求

构型更改改号、返工返修，工序转移、厂际协作等临时的不需要原材料的生产需求，无需将需求导入系统，仅需给出派工号。

5  机构与职责

5.1  生产运营部

生产运营部是临时生产需求的主管部门，负责其他部门提请的临时生产需求申请表的审批；负责需生产运营部编制的临时生产需求申请表的编制、校对、审核、批准；负责将审批后的临时生产需求导入ERP系统中。

5.2  数字工程部

数字工程部负责组织相关部门按需编制临时生产需求的BOM，并在系统中贯彻。

5.3  物流仓储中心

物流仓储中心负责废补类生产需求申请表的编制、校对、审核；

5.4  其他申请单位

其他申请单位负责临时生产需求申请表的编制、校对、审核。

5.5  科技创新部

科技创新部负责审批课题类临时生产需求。

5.6  项目管理部

项目管理部负责审批除课题类、废补类之外的临时生产需求。

6  要求

6.1合规管理要求

无

6.2风险管理要求

风险及应对措施1

| 风险主题 | 临时生产需求维护BOM不及时的风险 |
| --- | --- |

| 风险描述 | 存在临时生产需求录入系统时BOM未维护，导致零件生产计划或采购计划生成失败的风险 |
| --- | --- |

| 密级 | 公开 | 发生可能性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 影响程度 |  | 应对措施 | 接受 |

| 具体应对措施 | 计划生成单位定期识别此类问题，通报BOM维护单位并执行考核。 |
| --- | --- |

6.3  临时生产需求类型填写要求

| 序号 | 临时生产需求类型 | 需求层级 | 预留移动类型 | 是否提出临时生产需求 | 是否需要BOM | 类型说明 | WBS类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一次性临时生产需求 | 原材料级 | Z85 | 是 | 否 | 定额外需求 | 任意WBS |
|  |  | 零组件级 | Z85 | 是 | 是 | 分工指令外需求 | 任意WBS |
| 2 | 生产单位废补 （自身责任） | 原材料级 | Z85 | 是 | 否 | 承制单位（供应商）自己责任的报废，仅领原材料 | 架次WBS |
|  |  | 零组件级 | Z85 | 是 | 否 | 承制单位（供应商）自己责任的报废，仅领料（子件） | 架次WBS |
| 3 | 生产单位废补 （非自身责任） | 零组件级 | Z87 | 是 | 否 | 非承制单位（供应商）自己责任的报废，需新建零件订单并发料 | 架次WBS |
| 4 | 装配废补 | 原材料级 | Z61 | 是 | 否 | 仅针对装配报废 | 架次WBS |
|  |  | 零组件级 | Z61 | 是 | 否 | 仅针对装配报废 | 架次WBS |

| 5 | 特制件生产需求 | 零组件级 | Z89 | 是 | 否 | 特制件 | 架次WBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 其他临时生产需求 | 原材料级 | Z91 | 是 | 否 | 培训、实验用料、课题等 | 任意WBS |
|  |  | 零组件级 | Z91 | 是 | 是 |  |  |
| 7 | 临时派工生产需求 | 零组件级 | / | 是 | 否 | 无需再将需求导入系统，仅需生产运营部给出派工号 | / |

7  流程

7.1临时生产需求策划流程

7.1.1临时生产需求策划流程图

无数据

7.1.2临时生产需求策划流程说明表

（1）编制临时生产需求申请表

| 步骤描述 | 1.1 各单位提出临时生产需求申请时，必须严格按照要求进行填写，涉及项目名称、工作包名称等标准数据名称的，严格按照数据名称标准目录规定内容填写。 1.2 各零件生产单位由于自身加工原因导致零件报废的，按照《不合格品控制程序》（GLC140804）填写FM1408-86，物流仓储中心同步提出废品补制临时生产需求。 1.3 组件报废无需将组件拆分至零件状态，如涉及新建、更改 BOM，申请单位一并提出 MBOM 维护申请单，对于是否需要提出临时生产需求、是否需要 BOM 请按下表要求执行,如系统中已建过 BOM，申请单位也无需提出 BOM 申请。 1.4 对因构型更改导致返工、返修的零组件，由生产运营部计划员填写FM1401-06/FM1401-07提出申请，生产运营部审批后方可生效。 1.5 申请单位应填写FM1401-06/FM1401-07提出申请是，需将申请依据作为附件在OA中上传。申请依据包含但不限于：废票、一次性定额、特制件申请单、试验任务书、临时订货合同、技术单或更改单、工艺指示单、质量通知单、标准实样品种表及项目副总师及以上领导批准的报告。 1.6 编号原则 临时生产需求申请单编号原则：XXXXLXXX， 年份后两位+月份+流水号（从001、002开始编排）。OA中提请的临时生产需求会按照编号原则自动生成，无需手工填写，下发临时派工生产需求时此编号即为 |
| --- | --- |

|  | 临时需求计划号或派工号。 1.7 其他规定 1.7.1 各审签单位接到临时生产需求申请表后需在1个工作日内完成审批。 1.7.2 临时生产需求在OA中完成审批后3个工作日内，生产运营部生产计划室将一次性临时生产需求、生产单位废补（非自身责任）、装配废补、特制件生产需求、其他临时生产需求导入ERP系统中。对于生产单位废补（自身责任）的需求，物流仓储中心提出临时需求申请后，生产运营部计划员需结合报废数量、库存情况按需录入系统。 1.7.3 按零件版次控制构型的项目，申请单位需要备注零件需求版次。 1.7.4 涉及沈飞工序的临时需求，申请单位应按照沈飞临时计划要求提出临时计划。 1.7.5 申请单位应提前沟通，对于多次退文，生产运营部将依据基础管理进行考核。 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 1 |

| 流程角色 | 临时生产需求申请人 | 岗位 | 生产控制室计划员、生产组织室计划员、生产计划室计划员、生产控制室计划员、质量保证室技术员、生产控制室计划员、生产控制室计划员、技术办公室技术员、三十九厂生产控制室计划员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | 废品卡片、年度科研课题计划、特制件申请单、临时材料定额申请单、构型控制文件/构型控制文件更改 或工程数据/工程更改 | 输出物 | 临时生产需求申请表 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（2）校对临时生产需求申请表

| 步骤描述 | 申请人所在室主任/生产运营部生产计划主管校对临时生产需求申请表 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 1 |

| 流程角色 | 临时生产需求校对人 | 岗位 | 生产控制室计划员、生产组织室计划员、生产计划室计划员、生产控制室计划员、生产控制室计划员、生产控制室计划员、三十九厂生产控制室计划员、技术办公室技术员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | 临时生产需求申请表 | 输出物 | 临时生产需求申请表 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（3）审核临时生产需求申请表

| 步骤描述 | 申请单位主管生产领导/生产运营部项目主管审核临时生产需求申请表 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 1 |

| 流程角色 | 临时生产需求审核人 | 岗位 | 生产控制室主任、生产组织室主任、生产计划室主任、生产控制室主任、质量保证室主任、生产控制室主任、技术办公室主任、三十九厂生产控制室主任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | 临时生产需求申请表 | 输出物 | 临时生产需求申请表 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（4）采购实施会签

| 步骤描述 | 原材料级的由生产运营部采购员实施会签； 零件级的由生产运营部计划员实施会签； |
| --- | --- |
| 活动周期 | 1 |

| 流程角色 | 临时生产需求采购实施人 | 岗位 | 生产组织室计划员、器材采购室采购员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | 临时生产需求申请表 | 输出物 | 临时生产需求申请表 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（5）审批临时生产需求申请表

| 步骤描述 | 生产运营部生产计划室主任审批临时生产需求申请表，课题类需科技创新部审批；废补类无需项目管理部及项目副总师审批；其余类型均需项目管理部及项目副总师审批。 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 1天 |

| 流程角色 | 生产计划室主任 | 岗位 | 生产计划室主任、生产计划室副主任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | 临时生产需求申请表 | 输出物 | 临时生产需求申请表 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（6）项目管理部审批

| 步骤描述 | 项目管理部审批临时生产需求 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 5小时 |

| 流程角色 | 项目管理部项目经理 | 岗位 | 国内项目室项目助理、型号项目室项目助理、国际项目室项目助理、A220项目室项目助理、商务合同室项目助理、国内项目室主任、A220项目室主任、国际项目室主任、型号项目室主任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | 临时生产需求申请表 | 输出物 | 临时生产需求申请表 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（7）项目副总师审批

| 步骤描述 | 项目副总师审批临时生产需求 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 5小时 |

| 流程角色 | 项目主管副总师 | 岗位 | 副总工程师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | 临时生产需求申请表 | 输出物 | 临时生产需求申请表 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |

| 作业执行标准 | 无 |
| --- | --- |
| 风险及应对措施 | 无 |

（8）主管课题工艺师审批

| 步骤描述 | 主管课题工艺师审批临时生产需求 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 5小时 |

| 流程角色 | 主管课题工艺师 | 岗位 | 技术办公室副总工艺师 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | 临时生产需求申请表 | 输出物 | 临时生产需求申请表 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（9）科技创新部部长审批

| 步骤描述 | 科技创新部部长审批 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 5小时 |

| 流程角色 | 科技创新部部长 | 岗位 | 科技创新部部长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | 临时生产需求申请表 | 输出物 | 临时生产需求申请表 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（10）编制BOM

| 步骤描述 | 数字工程部编制BOM |
| --- | --- |
| 活动周期 | 5小时 |

| 流程角色 | 数字工程部数据管理室技术员 | 岗位 | 数据管理室技术员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | 临时生产需求申请表 | 输出物 | 临时生产需求BOM |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 临时生产需求维护BOM不及时的风险 |

（11）临时生产需求 派工

| 步骤描述 | 7.1针对临时派工生产需求，由生产运营部计划员派工。其他类型的临时需求，由生产运营部计划员按照不同移动类型录入ERP系统； 7.2OA的临时生产需求申请单编号即为临时需求计划号或派工号。 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 1天 |

| 流程角色 | 生产运营部计划员 | 岗位 | 生产组织室计划员、生产计划室计划员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | 临时生产需求申请表 | 输出物 | 临时生产需求申请表 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |

| 风险及应对措施 | 无 |
| --- | --- |

8  流程角色职责表

| 角色名称 | 职责 |
| --- | --- |
| 临时生产需求申请人 | 编制临时生产需求申请表 |
| 临时生产需求校对人 | 校对临时生产需求申请表 |
| 临时生产需求审核人 | 审核临时生产需求申请表 |
| 临时生产需求采购实施人 | 采购实施会签 |
| 生产计划室主任 | 审批临时生产需求申请表 |
| 项目经理 | 审批除课题类、废补类临时生产需求申请表 |
| 项目主管副总师 | 审批除课题类、废补类临时生产需求申请表 |
| 主管课题工艺师 | 审批课题类临时生产需求申请表 |
| 科技创新部部长 | 审批课题类临时生产需求申请表 |
| 数字工程部数据管理室技术 | 编制BOM |

| 员 |  |
| --- | --- |
| 生产运营部计划员 | 临时生产需求派工 |

9  流程绩效指标表

无

10  建立如下管理标准支持本程序

无

11  记录控制

相关记录的填写和维护按文件GLC231008要求执行。