前   言

本制度属于运行类管理制度。

本制度由项目管理部提出。

本制度由项目管理部负责解释。

装配生产过程管理管理规则

1  范围

本文件规定了规定了装配生产过程各环节的管理流程。

本文件适用于民机项目。

本规则依据GS00制定。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GS00  《AOS管理手册》

3  术语和定义

装配生产过程管理

4  机构与职责

4.1项目管理部

项目管理部为装配生产过程管理的归口管理部门，主要职责如下：

a）根据项目主进度，组织装配生产单位制定装配生产计划，并组织对执行情况进行监控；

b）组织装配后的产品交付工作。

c) 项目管理部负责产品交付准备工作的总体协调及组织，负责产品包装及交付流程的总体策划。

4.2各装配生产单位

各装配生产单位为装配生产实施部门，主要职责如下：

a）按要求编制装配生产计划，组织装配生产订单下达、派工及执行；

b）组织对装配制造执行过程进行优化；

C）所生产产品交付工作的具体组织及实施。

5  管理要求

5.1  装配生产派工及执行基本要求

a）装配生产单位应严格按照项目主进度计划或主阶段计划要求进行派工；

b）出现紧急放行情况，应严格执行质量相关要求，确保追溯性。

5.2 生产订单的下达与关闭基本要求

a）装配生产单位应及时下达生产订单，相关工作完毕后及时关闭生产订单；

5.3 计划执行与监控基本要求

a）装配生产单位应及时跟踪计划执行情况，执行过程中出现偏差情况应及时应及时上报，制定赶工计划并实施。

5.4 产品交付基本要求

5.4.1产品交付准备：项目管理部应及时通知相关单位做好发运准备，并完成箱单等文件准备；应规定产品交付准备包含的工作内容，包括但不限于发运通知，包装箱需求、产品包装需求、交付文件准备等内容。应规定产品交付准备的组织形式及信息传递流程，保证产品交付工作有序开展。应确定产品交付准备的特殊要求并确定传递方式及流

程。

5.4.2产品包装及交付，应确定产品包装需求提出一直到完成产品包装的流程，其中包括：

a)产品包装设计流程；

b)产品包装物制造及产品包装实施单位的确定；

c)产品包装物的制造；

d)产品包装工艺准备；

e)产品包装的实施；

f)其他要求。

应确定从产品包装完成到产品发运的交接及管控流程，保证产品发运符合规范及客户要求。

5.5 制造执行过程优化基本要求

a）项目管理部应组织装配生产单位，开展制造过程数据收集，装配流程改进，缩短装配周期等优化工作，提高生产效率，提升公司装配生核心竞争力。

6  考核与奖惩

6.1 考核内容

a）计划下达的准确性；

b）计划下达的及时性。

6.2  奖惩机制

a）对未达标的部门或个人进行通报并要求整改；

b）对公司经营生产造成重大影响的纳入经营绩效考核。。