| 沈阳昌兴复材航空科技有限责任公司 制 度 文 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 |  |  | 勤哲模块开发程序 |  |  |  |  |  | 文件编号 |  |  | GLTX-WZ-06 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 版次 |  |  | A |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文件类别 |  |  | 管理规定 |  |
| 发文部门 |  |  | 物资保障部 |  |  | 共7页 |  |  | 实施日期 |  |  | 2025-10-11 |  |
| 更 改 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  | 更改单编号 |  |  | 更改者签字 |  |  |  | 更改日期 |  |  |
| 分发路线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门 | 经营 发展部 |  | 行政 人事部 |  | 工程 技术部 | 财务部 |  | 质量 安环部 |  | 项目 管理部 | 物资 保障部 |  | 复材车间 |
| 份数 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 份数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  |  |  | 校对 |  |  |  |  | 审核 |  |  |  |
| 标准化 |  |  |  |  | 批准 |  |  |  |  | 归档 |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 目的

本模块开发计划旨在通过勤哲Excel服务器平台，设计、构建、测试并部署一个高效、可维护的应用功能模块，用以满足特定的业务管理需求。主要目的包括：

a)解决业务痛点：针对当前存在的具体业务痛点，提供系统化解决方案；

b)提升运营效率：自动化数据录入、流转、计算与统计分析过程，减少人工操作环节，缩短业务处理周期；

c)保障数据质量：通过规范化的表单设计、数据校验规则（必填、格式、唯一性）及操作权限控制，确保数据的准确性、完整性和一致性；

d)实现流程管控：对于需要审批或多人协作的业务流程（如：产品制造大纲发布、工装委外加工等），实现电子化、可视化的流程管理，明确责任，提高透明度；

e)降低维护成本：利用勤哲平台的低代码/配置化特性，在满足核心需求的前提下，降低纯代码开发的复杂性与维护难度；

f)构建扩展基础：作为企业信息化系统的一部分，为后续可能的系统集成（如：与ERP/CRM/BI接口）或功能扩展预留基础。

2 适用范围

a)数据建模：

设计并创建支撑本模块业务功能所需的数据库表（主表、明细表）；

定义数据字段（名称、类型、长度、约束、默认值）；

确定表间关系（如主-从关系1:N）；

初始化必要的常量数据（基础档案如部门、用户、角色对照及产品图号、工装序列号等）。

b)模板（表单）设计与实现：

设计核心业务表单的界面布局；

在勤哲设计器中完成表单控件的绘制、绑定与配置；

建立并配置表间公式（用于数据自动提取、回填、关联操作）；

设置字段级的数据输入规范（下拉列表、参照、数据有效性）；

定义操作按钮（新建、暂存、提交、查询、打印等）及其基本功能。

c)工作流设计与实现：

定义流程节点、流转条件（基于字段值）、处理角色或用户；

配置流程相关操作按钮（提交、退回、查看流程图）；

设定待办通知方式（如系统内部待办、邮件提醒）。

d)权限控制配置：

定义可访问本模块模板的角色；

配置角色对模板各字段、操作按钮的访问权限（增删改查、打印、导出）；

配置工作流步骤的处理人权限。

e)报表设计与实现：

设计并实现基于本模块数据的统计查询表单或简单报表（如数据透视表、图表）。

f)测试与部署：

组织在开发、测试环境中进行单元测试、集成测试、权限测试；

组织灰度测试；

修复测试过程中发现的缺陷（Bug）；

制定并执行历史数据迁移方案（如需要）；

将最终确认的模块（模板、工作流）发布到正式生产环境；

为用户配置必要的角色与权限。

g)基础文档：

提供核心模块的用户操作指南（关键操作截图说明）；

提供简要的技术设计说明或注释（供后续维护参考）；

提供测试报告。

本模块不包含的内容

a)勤哲服务器/平台自身的安装与基础配置：假设勤哲Excel服务器软件（包括数据库服务器）已正常运行并完成基础环境配置（如组织机构、基础角色定义）。

b)基础业务数据（主数据）的长期维护：模块所需的基础常量表（如工序清单等）初始导入由本模块负责，但后续的日常增删改维护属于持续的系统管理工作，不单独包含在某次开发范围内。

c)复杂的第三方系统深度集成：如需与特定的ERP/MES/WMS等系统进行双向复杂数据同步或业务触发集成，需独立评估并作为单独项目或后续扩展阶段实施。本模块仅包含简单的API调用获取数据或通知（仅限于脚本能力范围内且已有接口）。

d)用户设备环境适配：不包含解决最终用户PC上Excel版本、操作系统等环境问题。用户需满足勤哲建议的系统运行环境要求。

e)大规模的性能调优与架构改造：仅针对本模块自身操作进行基本性能优化（如索引、查询优化），不包括对勤哲整体系统或底层数据库的高级性能调优或架构重构。

f)超出模块边界的数据分析/决策模型：不包括在勤哲之外或需要高级BI工具构建的复杂数据挖掘、预测模型等。

g)长期运维与技术支持：本模块开发包含部署上线，但后续的日常运维监控、备份恢复、故障处理、用户问题解答支持属于独立的运维业务范围。

h)大规模的用户操作培训：开发包含基础用户操作手册的编写，但不包含详细的、分批次、现场的全面用户培训工作。

3 术语和定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 模块 | 本项目中特指在勤哲Excel服务器上开发的、旨在解决特定业务问题或实现特定管理功能的一个相对独立的子应用单元。通常由一个或多个核心表单模板及其相关的流程、权限、报表组成。 |
| 勤哲Excel服务器 | 本系统使用的核心平台软件，提供数据管理、表单设计、工作流引擎、权限控制等功能，允许基于Excel界面构建企业信息系统。简称“勤哲”或“ESS”。 |
| 模板 | 勤哲设计器中的核心设计对象，定义了数据存储结构（主表、明细表）和用户交互界面（Excel表）。一个模板对应一个具体的业务表单（如“XX大纲”、“XX申请”）。 |
| 主表 | 模板中存储主要信息的数据库表，通常每条主表记录代表一个业务单据或实体。每个模板至少包含一个主表。 |
| 明细表 | 与主表关联的、存储行项目信息的数据库表（1:N关系）。例如派工中的产品或工装图号、申请单中的明细项。 |
| 表间公式 | 勤哲的核心功能，用于实现不同表（甚至跨模板）之间的数据关联操作。主要包括： 提取：从其他表按条件读取数据填充当前表单； 填写：将当前表单数据写入目标表； 更新：根据条件修改目标表记录； 删除：根据条件删除目标表记录。 |
| 数据规范 | 对模板字段定义的数据输入规则，包括：数据类型（文本、数字、日期）、数据长度、是否必填、输入范围、唯一性约束以及使用下拉列表、树形列表、参照选择等方式约束用户输入。 |
| 工作流 | 在勤哲中定义的、针对特定模板的业务处理流程模型。包含节点（如启动、办理步骤、结束）、流转路径、处理人（角色/用户）、流转条件（规则）和待办通知。 |
| 角色 | 在勤哲中定义的一组操作权限和流程处理权限的集合。用户被分配到角色以继承其权限。权限包括对模板的访问、字段读写、按钮操作以及流程步骤的处理资格。 |
| 事件 | 在勤哲模板或工作流运行过程中发生的特定时刻点（如“表单打开前”、“字段值发生变化后”、“按钮被点击时”、“流程步骤进入前”）。脚本可以挂接到这些事件上执行。 |
| 引用 | 一种特殊的“数据规范”类型，允许用户在填写表单字段时，从一个预设的列表（通常是另一个模板的主表数据）中选择值。实现动态、一致的数据录入。 |
| 发布 | 在勤哲设计器中将设计完成的模板、工作流部署到运行服务器的过程。发布后用户才能访问或使用该模块。 |
| 测试环境 | 一套独立于生产系统的勤哲环境（通常包含数据库、ESS服务端），用于开发阶段进行模块功能测试、权限验证和性能评估。 |
| 生产环境 | 最终用户实际使用的、承载正式业务数据的勤哲系统环境。 |
| 上线 | 指模块完成测试、修复Bug，确认无误后，在生产环境中正式发布并开放给最终用户开始使用的过程。 |
| 灰度测试 | 在模块正式发布前，选择特定人群试用，逐步扩大其试用者数量，以便及时发现和纠正其中的问题。 |
| 单元测试 | 针对模块最小可测试单元（如单个字段输入校验、一个表间公式逻辑、一个按钮功能）进行的验证性测试。 |
| 集成测试 | 将模块的各个组成部分（表单、流程、脚本、权限）组合在一起，模拟真实业务流程和数据交互进行的测试，验证整体功能和业务规则的实现是否符合预期。 |
| 数据迁移 | 将旧系统（如Excel文件、旧的数据库或其他系统）中与本模块相关的历史数据，按照规定的格式和映射关系，导入到勤哲模块所对应的新数据库表中的过程。 |

4 职责和权限

| 部门 | 主要职责描述 | 对应活动 |
| --- | --- | --- |
| 物资保障部 | 业务端由 部长助理负责： 1.需求分析； 2.流程设计； 3.灰度测试； 4.用户培训； 5.问题收集； 技术端由 技术员负责： 1.技术设计； 2.表单开发； 3.数据迁移； 4.部署发布； 5.跟踪缺陷修复。 | 业务端： 1.收到勤哲Excel服务器模块需求后组织模块开发会议； 2.测试验证时收集问题； 3.编制用户指南。 技术端： 1.数据模型设计； 2.界面原型设计； 3.将需求部门按模型传递的数据导入模块； 4.制定测试计划并组织测试活动； 5.模块的上线部署； 6.持续跟踪缺陷并修复bug。 |
| 其他部门 | 部门主管领导： 1.提交需求； 2.反馈修订意见； 3.参与表单及工作流设计； 4.权限矩阵； 5.灰度测试； 6.迁移数据准备。 | 1.提交《模块需求单》； 2.在开发会议上给出反馈意见； 3.规定权限矩阵； 4.在数据模型和表单设计阶段参与设计； 5.参与模块测试； 6.模块上线后，按模型准备数据并传递至物资保障部。 |

5 规定

5.1提出需求

有模块开发需求的部门，应当在“模块开发”模块中提交《模块需求单》，需求单的主要内容包括：

是否变更现有模块；

模块类型（明细查询、记录类模板、审批模板等）；

数据来源（其他模块或人工录入）；

受影响模块的清单。

模块需求单由需求部门成员编制，需求部门负责人审核，生产或经营副总批准，物资保障部负责人接收。

5.2模块开发会议

物资保障部负责发起至少两次模块开发会议，需求部门的参会人员由其部门主管领导召集。一次会议议程如下：

a)需求分析——明确用户的最终目标，及是否可由勤哲Excel系统实现；

b)定义模板——明确数据字典、主表、明细表、表间关系、数据规范、工作流、角色、事件、引用、权限矩阵等要素；

c)项目对接——明确需求部门的主对接人、测试参与者；

二次会议议程如下（一般发生在完成测试后）：

需求扩展——进一步说明测试过程中发现的相关需求（不包含重大改动，如数据模型、表间关系变更及事件触发）；

上线部署前工作——确定生产环境中的灰度测试周期、出具用户操作指南；

数据迁移的准备——需求部门按照灰度测试的数据模型准备数据，测试结束后，模块上线前迁移。

5.3灰度测试程序

模块设计完成后，物资保障部搭建测试环境，并通知测试参与者进行功能性测试。测试内容包括单元测试与集成测试。

测试阶段发现bug或功能性问题时，应当做好缺陷记录并由主要对接人反馈至物资保障部，反馈方式包括书面、OA短消息，不包含任何即时通讯类软件。

5.4模块上线

模块上线前提如下：

a)需求部门已明确表示灰度测试的结果满足使用需求；

b)数据迁移工作已经完成。如数据尚未开始迁移，模块急需上线时，需求部门应当做出迁移计划，并确保迁移计划开始前，该模块下不存在流程中表单。物资保障部根据迁移计划暂停相关人员的新增、修改、审批等权限，在迁移工作结束后恢复权限；

c)用户操作指南的培训已经完成。如用户培训工作未完成，但模块急需上线时，需求部门自行组织培训工作；

d)受影响的模块不在开发、修改流程中。

5.5运维业务

模块上线后，模块申请单将被正式关闭。后续的运营维护工作不在模块开发业务范围内。

6 流程

7 规定表格

无

8 记录控制

本制度由物资保障部和传阅部门各保存一份，保存期限为长期。