| 沈阳昌兴复材航空科技有限责任公司 制 度 文 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 |  | 公司月度绩效考核管理规定（暂行） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文件编号 |  |  |  | GLTX-JY-05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 版次 |  |  |  | D |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文件类别 |  |  |  | 管理规定 |  |  |
| 发文部门 |  | 经营发展部 |  |  |  |  |  | 共 22 页 |  |  |  |  | 实施日期 |  |  |  | 2026-4-30 |  |  |
| 更 改 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 页码 |  |  |  |  | 更改单编号 |  |  |  | 更改者签字 |  |  |  |  |  |  | 更改日期 |  |  |  |
| 分发路线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门 | 经营 发展部 |  |  | 行政 人事部 |  | 工程 技术部 |  | 财务部 |  |  | 质量 管理部 | 项目 管理部 |  |  | 物资 保障部 |  |  |  | 复材车间 |
| 份数 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |
| 部门 | 运维 安环部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 份数 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  |  |  |  |  | 校对 |  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  |  |  |  |
| 标准化 |  |  |  |  |  |  | 批准 |  |  |  |  |  |  | 归档 |  |  |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 目的

为全面提升公司各部门工作效率和质量，强化公司内部管理，优化工作流程，确保部门高效执行公司战略，特制定本管理办法。

2 适用范围

本制度适用于沈阳昌兴复材航空科技有限责任公司各部门的月度绩效评价与考核。

3 术语和定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 重点任务 | 对公司业务拓展、市场份额提升、生产制造、客户关系维护等方面具有重大影响的特定工作任务，通常由公司级例会直接制定 |
| 行动项 | 在日常工作中，为解决各类临时性问题、推进小型项目或落实紧急任务而设定的具体工作事项，通常由公司领导、公司级例会或项目管理部项目会议直接制定。 |

4 职责

| 部门 | 主要职责描述 |
| --- | --- |
| 项目管理部 | 负责收集、整理各研制/批产项目进度、成本、质量、风险等相关数据；汇总各部门提交的项目执行数据，形成项目综合数据报表。组织对项目执行情况进行分析研判，包括项目进度偏差分析、风险评估及应对策略制定；定期召开项目分析会，对项目成本、质量等关键指标进行评估。牵头制定项目执行考核标准，对各项目组及相关协作部门（如复材车间、工程技术部等）的项目任务完成情况进行考核；根据考核结果提出奖惩建议。 |
| 复材车间 | 负责提供车间生产进度、物料消耗、设备运行、安全生产、“6S”管理等相关数据；按时提交生产过程中的质量问题数据及统计分析结果。对车间生产数据进行初步分析，提出生产效率提升、成本控制等方面的改进建议；配合项目管理部对涉及车间生产的项目问题进行原因分析。配合项目管理部完成对车间生产任务执行情况的考核；参与对车间员工生产操作规范性、安全生产等方面的考核。 |
| 物资保障部 | 负责提供库房物资出入库数据、库存盘点数据、材料及工装工具采购与使用数据；统计信息化设备及系统运行数据并定期报送。分析物资库存结构、采购周期等数据，提出物资储备优化建议；协助分析因物资供应问题对项目进度的影响。配合项目管理部对物资供应及时性、准确性进行考核；对物资管理相关岗位人员进行工作质量考核。 |
| 质量管理部 | 负责质量体系建设及维护、实物质量控制、质量技术策划、质量体系运行、监视和测量设备，的管控、组织内部检验人员素质提升、产品质量稳定提升、外协供应商质量管理等相关工作。制定质量相关考核标准，对各部门质量工作进行考核；对检验人员的工作质量进行考核。 |
| 工程技术部 | 负责提供项目研发进度数据、技术文件执行情况数据；收集并提交现场技术问题处理数据、工装及材料定额相关数据。分析研发项目技术指标达成情况，提出技术改进方向；对现场技术问题进行汇总分析，制定系统性解决方案。配合项目管理部对技术相关工作（如技术文件下发及时性、现场技术问题解决效率）进行考核；对技术人员的工作成果进行考核 |
| 经营发展部 | 负责提供项目订单任务数据、物资采购数据、合同执行数据；统计报废物资处置及成本核算相关数据。分析订单执行情况、采购成本变动原因，提出经营策略调整建议；对合同履约风险进行评估并制定应对措施。配合项目管理部对项目订单完成情况进行考核；对物资采购及合同管理相关岗位人员进行工作考核；对各部门经营指标分解及日常工作、公司级重点任务和行动项完成情况进行考核。 |
| 财务部 | 以审计的角度对月度考核分数进行评估 |
| 运维安环部 | 负责设备维护、设备保养、工装维护、工装定检、工装返修、安全生产、精益生产、“6S”管理、环境保护、劳动保护、职业健康、数据统计与分析等工作;配合项目管理部对运维安环相关工作进行考核；对运维安环相关人员的工作成果进行考核 |
| 各部门领导 | 负责汇总整理__部月度经营指标任务及重点工作计划进展情况并呈报经营发展部依据既定标准进行监督考察，确保信息准确、完整。对发现的问题及时反馈给相关责任人，并跟进整改情况；对__部月度经营指标任务及重点工作计划进行审核和批准，确保计划符合公司战略方向和__部实际工作需求。对__部工作计划调整申请进行审批，综合考量申请原因、影响程度等因素，做出合理决策。 |
| 公司总经理、副总经理 | 对__部工作计划调整申请进行最终审批，从公司整体战略和资源配置角度出发，保障决策的科学性和合理性。对__部考核工作进行宏观指导和监督，确保考核制度有效执行。 |

5 工作程序

- 5.1项目管理维度考核管理规定

5.1.1复材车间考核办法

1）分值及构成

分值为100分。考核总分由生产进度完成率得分、产值得分、部门相关行动项完成率、产品报废扣分及和关键件抢工得分，乘以权重后累计求和得出。

2）考核指标及权重

| 指标项 | 考核内容 | 评分标准 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 产值得分 | 根据项目管理部每月下发计划的产值完成情况进行评分 | 产值完成率=（实际产值÷计划产值）×100% | 占考核分值40% |
|  |  | 数据来源： 1.月度计划产值 2.交付报表 |  |
| 生产进度完成率得分 | 复材车间生产进度完成率按照95%进行考核，即按照月度计划完成率为95%，该项考核指标为满分 | 计算公式为：生产进度完成率=（实际交付数量÷计划生产数量）×100%+5%。 | 占考核分值的40% |
|  |  | 数据来源： - 1.月度计划表 - 2.交付报表 |  |
| 行动项完成情况 | 考核复材车间根据项目管理部下发行动项展开相关工作保证生产任务顺利进行的程度。 | 公司每月KPI指标分解行动项，以及项目管理会议、生产专题会议产生的行动项，统一由勤哲系统下发，并在制定时同步设定对应分值；系统负责数据抓取与进度跟踪，考核采用扣分制，行动项拖期每发生1项，即按其对应分值予以扣除。 | 占考核分值的20% |
|  |  | 数据来源：勤哲 |  |
| 产品报废管控 | 考核复材车间对产品报废的事前预防、过程控制情况，确保报废率与报废损失持续下降。 | 产品发生报废后，依据报废金额认定主要责任部门为复材车间，对其进行扣分处理。 报废金额≤5万元扣1分 5万<报废金额≤10万扣3分 报废金额>10万元扣5分 报废金额>20万元扣10分 | 不占生产考核分值，最多扣10分 |
| 关键件抢工率 | 抢工是用于衡量在生产过程中，抢工件因各种原因外部原因需要进行紧急赶工的情况的指标（例如沈飞子件、海鹰净边铣切等）。该指标反映了生产计划执行过程中关键件生产的稳定性和可控性，由项目管理部根据紧急情况发起并编制抢工计划。 | 抢工1项，并按抢工计划完成，额外增加0.5分，总分值10分。 抢工任务未完成1项扣0.5分 | 抢工率考核不占生产考核分值，总分分值为10分 |
|  |  | 数据来源：抢工计划为项目管理部申请的抢工计划申请表数量 |  |

3）考核分数计算公式

- 复材车间考核总分=产值完成率+生产进度完成率+行动项完成率得分+关键件抢工率得分+产品报废扣分

| 复材车间考核项目表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 权重比率 | 分值 | 考核周期 |
| 产值完成率 | 40% | 40 | 月 |
| 生产进度完成率 | 40% | 40 | 月 |
| 行动项完成率 | 20% | 10 | 月 |
| 关键件抢工率 | 0 | 10 | 按需（加分制） |
| 产品报废管控 | 0 | 10 | 按需（扣分制） |

4）外部因素处理

车间任务若因物料、设备等外部原因导致生产任务未完成，车间需在每月25日之前统一整理未完成任务明细表，交由项目管理部进行核实，每月30日之前将核实结果反馈至经营发展部，经营发展部对相应责任部门进行扣分处理，每项0.5分，上限10分。

5.1.2工程技术部考核办法

1）分值及构成

分值为100分。考核总分由生产进度完成率得分、产值得分、部门相关行动项完成率及产品报废扣分，乘以权重后累计求和得出。

2）考核指标及权重

| 指标项 | 考核内容 | 评分标准 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产进度完成率得分 | 工程技术部生产进度完成率按照95%进行考核，即按照月度计划完成率为95%，该项考核指标为满分 | 计算公式为：生产进度完成率=（实际交付数量÷计划生产数量）×100%+5% | 占考核分值的30% |
|  |  | 数据来源： 1.月度计划表 2.交付报表 |  |
| 产值得分 | 根据项目管理部每月下发计划的产值完成情况进行评分 | 产值完成率=（实际产值÷计划产值）×100% | 占考核分值的30% |
|  |  | 数据来源： 1.月度计划产值 2.交付报表 |  |
| 行动项完成情况 | 考核工程技术部根据项目管理部下发行动项展开相关工作保证生产任务顺利进行的程度。 | 公司每月KPI指标分解行动项，以及项目管理会议、生产专题会议产生的行动项，统一由勤哲系统下发，并在制定时同步设定对应分值；系统负责数据抓取与进度跟踪，考核采用扣分制，行动项拖期每发生1项，即按其对应分值予以扣除。 | 占考核分值的40% |
|  |  | 数据来源：勤哲 |  |
| 产品报废管控 | 考核工程技术部对产品报废的事前预防、过程控制情况，确保报废率与报废损失持续下降。 | 产品发生报废后，依据报废金额认定主要责任部门为工程技术部，对其进行扣分处理。 报废金额≤5万元扣1分 5万<报废金额≤10万扣3分 报废金额>10万元扣5分 报废金额>20万元扣10分 | 不占生产考核分值，最多扣10分 |
| 外部因素处理 | 考核由于工程技术部的原因导致复材车间无法开工交付延期 | 责任部门为工程技术部，每项0.5分 | 不占生产考核分值，最多扣10分 |
|  |  | 数据来源：复材车间《未完成任务明细表》 |  |

3）考核分数计算公式

- 工程技术部考核总分=生产进度完成率得分+产值完成率得分+行动项完成率得分+产品报废扣分

| 工程技术部考核项目表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 权重比率 | 分值 | 考核周期 |
| 生产进度完成率 | 30% | 30 | 月 |
| 产值完成率 | 30% | 30 | 月 |
| 行动项完成率 | 40% | 40 | 月 |
| 产品报废管控 | 0 | 10 | 按需（扣分制） |
| 外部因素处理 | 0 | 10 | 按需（扣分制） |

5.1.3项目管理部考核办法

1）分值及构成

分值为100分。考核总分由生产进度完成率得分、产值得分、部门相关行动项完成率及产品报废扣分，乘以权重后累计求和得出。

- 2）考核指标及权重

| 指标项 | 考核内容 | 评分标准 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产进度完成率得分 | 生产进度完成率按照95%进行考核，即按照月度计划完成率为95%，该项考核指标为满分 | 计算公式为：生产进度完成率=（实际交付数量÷计划生产数量）×100%+5%。 | 占考核分值的30% |
|  |  | 数据来源： 1.月度计划表 2.交付报表 |  |
| 产值得分 | 根据项目管理部每月下发计划的产值完成情况进行评分 | 产值完成率=（实际产值÷计划产值）×100% | 占考核分值的30% |
|  |  | 数据来源： 1.月度计划产值 2.交付报表 |  |
| 行动项完成情况 | 根据项目管理部下发行动项展开相关工作保证生产任务顺利进行的程度。 | 公司每月KPI指标分解行动项，以及项目管理会议、生产专题会议产生的行动项，统一由勤哲系统下发，并在制定时同步设定对应分值；系统负责数据抓取与进度跟踪，考核采用扣分制，行动项拖期每发生1项，即按其对应分值予以扣除。 | 占考核分值的40% |
|  |  | 数据来源：勤哲 |  |
| 产品报废管控 | 考核质量管理部及项目管理部对产品报废的事前预防、过程控制与责任落实情况，确保报废率与报废损失持续下降。 | 产品发生报废后，依据报废金额对其进行扣分处理。 报废金额≤10万元扣1分 10万<报废金额≤30万扣3分 报废金额>30万元扣5分 报废金额>40万元扣10分 | 不占生产考核分值，最多扣10分 |
| 外部因素处理 | 考核由于项目管理部的原因导致复材车间无法开工交付延期 | 责任部门为项目管理部，每项0.5分 | 不占生产考核分值，最多扣10分 |
|  |  | 数据来源：复材车间《未完成任务明细表》 |  |

3）考核分数计算公式

- 考核总分=生产进度完成率得分+产值完成率得分+行动项完成率得分+产品报废扣分

| 项目管理部考核项目表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 权重比率 | 分值 | 考核周期 |
| 生产进度完成率 | 30% | 30 | 月 |
| 产值完成率 | 30% | 30 | 月 |
| 行动项完成率 | 40% | 40 | 月 |
| 产品报废管控 | 0 | 10 | 按需（扣分制） |
| 外部因素处理 | 0 | 10 | 按需（扣分制） |

5.1.4物资保障部考核办法

1）分值及构成

分值为100分。考核总分由生产进度完成率得分、产值得分、部门相关行动项完成率及产品报废扣分，乘以权重后累计求和得出。

- 2）考核指标及权重

| 指标项 | 考核内容 | 评分标准 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产进度完成率得分 | 生产进度完成率按照95%进行考核，即按照月度计划完成率为95%，该项考核指标为满分 | 计算公式为：生产进度完成率=（实际交付数量÷计划生产数量）×100%+5%。 | 占考核分值的25% |
|  |  | 数据来源： 1.月度计划表 2.交付报表 |  |
| 产值得分 | 根据项目管理部每月下发计划的产值完成情况进行评分 | 产值完成率=（实际产值÷计划产值）×100% | 占考核分值的25% |
|  |  | 数据来源： 1.月度计划产值 2.交付报表 |  |
| 行动项完成情况 | 根据项目管理部下发行动项展开相关工作保证生产任务顺利进行的程度。 | 公司每月KPI指标分解行动项，以及项目管理会议、生产专题会议产生的行动项，统一由勤哲系统下发，并在制定时同步设定对应分值；系统负责数据抓取与进度跟踪，考核采用扣分制，行动项拖期每发生1项，即按其对应分值予以扣除。 | 占考核分值的50% |
|  |  | 数据来源：勤哲 |  |
| 产品报废管控 | 考核质量管理部及项目管理部对产品报废的事前预防、过程控制与责任落实情况，确保报废率与报废损失持续下降。 | 产品发生报废后，依据报废金额对其进行扣分处理。 报废金额≤10万元扣1分 10万<报废金额≤30万扣3分 报废金额>30万元扣5分 报废金额>40万元扣10分 | 不占生产考核分值，最多扣10分 |
| 外部因素处理 | 考核由于物资保障部的原因导致复材车间无法开工交付延期 | 责任部门为物资保障部，每项0.5分 | 不占生产考核分值，最多扣10分 |
|  |  | 数据来源：复材车间《未完成任务明细表》 |  |

3）考核分数计算公式

- 考核总分=生产进度完成率得分+产值完成率得分+行动项完成率得分+产品报废扣分

| 物资保障部考核项目表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 权重比率 | 分值 | 考核周期 |
| 生产进度完成率 | 25% | 25 | 月 |
| 产值完成率 | 25% | 25 | 月 |
| 行动项完成率 | 50% | 50 | 月 |
| 产品报废管控 | 0 | 10 | 按需（扣分制） |
| 外部因素处理 | 0 | 10 | 按需（扣分制） |

5.1.5质量管理部考核办法

1）分值及构成

分值为100分。考核总分由生产进度完成率得分、产值得分、部门相关行动项完成率及产品报废扣分，乘以权重后累计求和得出。

- 2）考核指标及权重

| 指标项 | 考核内容 | 评分标准 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产进度完成率得分 | 生产进度完成率按照95%进行考核，即按照月度计划完成率为95%，该项考核指标为满分 | 计算公式为：生产进度完成率=（实际交付数量÷计划生产数量）×100%+5%。 | 占考核分值的20% |
|  |  | 数据来源： 1.月度计划表 2.交付报表 |  |
| 产值得分 | 根据项目管理部每月下发计划的产值完成情况进行评分 | 产值完成率=（实际产值÷计划产值）×100% | 占考核分值的20% |
|  |  | 数据来源： 1.月度计划产值 2.交付报表 |  |
| 行动项完成情况 | 根据项目管理部下发行动项展开相关工作保证生产任务顺利进行的程度。 | 公司每月KPI指标分解行动项，以及项目管理会议、生产专题会议产生的行动项，统一由勤哲系统下发，并在制定时同步设定对应分值；系统负责数据抓取与进度跟踪，考核采用扣分制，行动项拖期每发生1项，即按其对应分值予以扣除 | 占考核分值的60% |
|  |  | 数据来源：勤哲 |  |
| 产品报废管控 | 考核质量管理部及项目管理部对产品报废的事前预防、过程控制与责任落实情况，确保报废率与报废损失持续下降。 | 产品发生报废后，依据报废金额对其进行扣分处理。 报废金额≤10万元扣1分 10万<报废金额≤30万扣3分 报废金额>30万元扣5分 报废金额>40万元扣10分 | 不占生产考核分值，最多扣10分 |
| 外部因素处理 | 考核由于质量管理部的原因导致复材车间无法开工交付延期 | 责任部门为质量管理部，每项0.5分 | 不占生产考核分值，最多扣10分 |
|  |  | 数据来源：复材车间《未完成任务明细表》 |  |

3）考核分数计算公式

- 考核总分=生产进度完成率得分+产值完成率得分+行动项完成率得分+产品报废扣分

| 质量管理部考核项目表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 权重比率 | 分值 | 考核周期 |
| 生产进度完成率 | 20% | 20 | 月 |
| 产值完成率 | 20% | 20 | 月 |
| 行动项完成率 | 60% | 60 | 月 |
| 产品报废管控 | 0 | 10 | 按需（扣分制） |
| 外部因素处理 | 0 | 10 | 按需（扣分制） |

5.1.6运维安环部考核办法

1）分值及构成

分值为100分。考核总分由生产进度完成率得分、产值得分及部门相关行动项完成率，乘以权重后累计求和得出。

2）考核指标及权重

| 指标项 | 考核内容 | 评分标准 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产进度完成率得分 | 生产进度完成率按照95%进行考核，即按照月度计划完成率为95%，该项考核指标为满分 | 计算公式为：生产进度完成率=（实际交付数量÷计划生产数量）×100%+5% | 占考核分值的20% |
|  |  | 数据来源： 1.月度计划表 2.交付报表 |  |
| 产值得分 | 根据项目管理部每月下发计划的产值完成情况进行评分 | 产值完成率=（实际产值÷计划产值）×100% | 占考核分值的20% |
|  |  | 数据来源： 1.月度计划产值 2.交付报表 |  |
| 行动项完成情况 | 根据项目管理部下发行动项展开相关工作保证生产任务顺利进行的程度。 | 公司每月KPI指标分解行动项，以及项目管理会议、生产专题会议产生的行动项，统一由勤哲系统下发，并在制定时同步设定对应分值；系统负责数据抓取与进度跟踪，考核采用扣分制，行动项拖期每发生1项，即按其对应分值予以扣除。 | 占考核分值的60% |
|  |  | 数据来源：勤哲 |  |
| 外部因素处理 | 考核由于运维安环部的原因导致复材车间无法开工交付延期 | 责任部门为运维安环部，每项0.5分 | 不占生产考核分值，最多扣10分 |
|  |  | 数据来源：复材车间《未完成任务明细表》 |  |

3）考核分数计算公式

- 考核总分=生产进度完成率得分+产值完成率得分+行动项完成率得分

| 运维安环部考核项目表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 权重比率 | 分值 | 考核周期 |
| 生产进度完成率 | 20% | 20 | 月 |
| 产值完成率 | 20% | 20 | 月 |
| 行动项完成率 | 60% | 60 | 月 |
| 外部因素处理 | 0 | 10 | 按需（扣分制） |

5.1.7经营发展部考核办法

1）分值及构成

分值为100分。考核总分由生产进度完成率得分、产值得分及部门相关行动项完成率，乘以权重后累计求和得出。

2）考核指标及权重

| 指标项 | 考核内容 | 评分标准 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产进度完成率得分 | 生产进度完成率按照95%进行考核，即按照月度计划完成率为95%，该项考核指标为满分 | 计算公式为：生产进度完成率=（实际交付数量÷计划生产数量）×100%+5% | 占考核分值的20% |
|  |  | 数据来源： 1.月度计划表 2.交付报表 |  |
| 产值得分 | 根据项目管理部每月下发计划的产值完成情况进行评分 | 产值完成率=（实际产值÷计划产值）×100% | 占考核分值的20% |
|  |  | 数据来源： 1.月度计划产值 2.交付报表 |  |
| 行动项完成情况 | 根据项目管理部下发行动项展开相关工作保证生产任务顺利进行的程度。 | 公司每月KPI指标分解行动项，以及项目管理会议、生产专题会议产生的行动项，统一由勤哲系统下发，并在制定时同步设定对应分值；系统负责数据抓取与进度跟踪，考核采用扣分制，行动项拖期每发生1项，即按其对应分值予以扣除。 | 占考核分值的60% |
|  |  | 数据来源：勤哲 |  |
| 外部因素处理 | 考核由于经营发展部的原因导致复材车间无法开工交付延期 | 责任部门为经营发展部，每项0.5分 | 不占生产考核分值，最多扣10分 |
|  |  | 数据来源：复材车间《未完成任务明细表》 |  |

3）考核分数计算公式

- 考核总分=生产进度完成率得分+产值完成率得分+行动项完成率得分

| 经营发展部考核项目表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 权重比率 | 分值 | 考核周期 |
| 生产进度完成率 | 20% | 20 | 月 |
| 产值完成率 | 20% | 20 | 月 |
| 行动项完成率 | 60% | 60 | 月 |
| 外部因素处理 | 0 | 10 | 按需（扣分制） |

5.1.8行政人事部考核办法

1）分值及构成

分值为100分。考核总分由生产进度完成率得分、产值得分及部门相关行动项完成率，乘以权重后累计求和得出。

2）考核指标及权重

| 指标项 | 考核内容 | 评分标准 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产进度完成率得分 | 生产进度完成率按照95%进行考核，即按照月度计划完成率为95%，该项考核指标为满分 | 计算公式为：生产进度完成率=（实际交付数量÷计划生产数量）×100%+5%。 | 占考核分值的10% |
|  |  | 数据来源： 1.月度计划表 2.交付报表 |  |
| 产值得分 | 根据项目管理部每月下发计划的产值完成情况进行评分 | 产值完成率=（实际产值÷计划产值）×100% | 占考核分值的10% |
|  |  | 数据来源： 1.月度计划产值 2.交付报表 |  |
| 行动项完成情况 | 根据项目管理部下发行动项展开相关工作保证生产任务顺利进行的程度。 | 公司每月KPI指标分解行动项，以及项目管理会议、生产专题会议产生的行动项，统一由勤哲系统下发，并在制定时同步设定对应分值；系统负责数据抓取与进度跟踪，考核采用扣分制，行动项拖期每发生1项，即按其对应分值予以扣除。 | 占考核分值的80% |
|  |  | 数据来源：勤哲 |  |

3）考核分数计算公式

- 考核总分=生产进度完成率得分+产值完成率得分+行动项完成率得分

| 行政人事部考核项目表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 权重比率 | 分值 | 考核周期 |
| 生产进度完成率 | 10% | 10 | 月 |
| 产值完成率 | 10% | 10 | 月 |
| 行动项完成率 | 80% | 80 | 月 |

5.1.9财务部考核办法

1）分值及构成

分值为100分考核总分由生产进度完成率得分及部门相关行动项完成率，乘以权重后累计求和得出。

2）考核指标及权重

| 指标项 | 考核内容 | 评分标准 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产进度完成率得分 | 生产进度完成率按照95%进行考核，即按照月度计划完成率为95%，该项考核指标为满分 | 计算公式为：生产进度完成率=（实际交付数量÷计划生产数量）×100%+5%。 | 占考核分值的10% |
|  |  | 数据来源： 1.月度计划表 2.交付报表 |  |
| 产值得分 | 根据项目管理部每月下发计划的产值完成情况进行评分 | 产值完成率=（实际产值÷计划产值）×100% | 占考核分值的10% |
|  |  | 数据来源： 1.月度计划产值 2.交付报表 |  |
| 行动项完成情况 | 根据项目管理部下发行动项展开相关工作保证生产任务顺利进行的程度。 | 公司每月KPI指标分解行动项，以及项目管理会议、生产专题会议产生的行动项，统一由勤哲系统下发，并在制定时同步设定对应分值；系统负责数据抓取与进度跟踪，考核采用扣分制，行动项拖期每发生1项，即按其对应分值予以扣除。 | 占考核分值的80% |
|  |  | 数据来源：勤哲 |  |

3）考核分数计算公式

- 考核总分=生产进度完成率得分+产值完成率得分+行动项完成率得分

| 财务部考核项目表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 权重比率 | 分值 | 考核周期 |
| 生产进度完成率 | 10% | 10 | 月 |
| 产值完成率 | 10% | 10 | 月 |
| 行动项完成率 | 80% | 80 | 月 |

- 5.2经营维度考核管理规定

5.2.1分值及构成

经营维度考核总分为100分，其中重点任务满分为50分，行动项满分为50分。

经营指标分解计划、重点任务、行动项制定与提供：经营发展部应在每月例会结束后两个工作日内，向项目管理部提供本月重点任务及行动项清单，统一由项目管理部通过勤哲系统向公司全体部门下达。统一填写《公司级会议任务清单》，按模板填写需求时间、责任部门、责任人等内容，确保工作目标清晰、任务分配合理。

考核周期：按月度进行考核，每月15号进行，对当月工作任务完成情况、工作表现进行评估，及时反馈工作问题，为员工调整工作方向提供依据。

考核数据：各部门负责人负责在勤哲系统中维护任务完成情况，项目管理部按月度考核周期在系统内统一提取考核数据，作为考核依据。

5.2.2考核指标及权重

| 指标项 | 考核内容 | 评分标准 | 权重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司级重点任务完成率 | 用于考核各部门月度例会下达的重点任务完成情况 | 经营发展部根据部门月度重点任务按时完成数量采用扣分制考核，未完成一项扣除5分，以此类推，上限50分。 | 公司级重点任务完成率占经营发展部考核总分50%，满分50分 |
| 公司级行动项完成率 | 用于考核各部门月度例会下达的行动项完成情况 | 经营发展部根据部门月度行动项按时完成数量采用扣分制考核，未完成一项扣除5分，以此类推，上限50分。 | 公司级行动项完成率占经营发展部考核总分50%，满分50分 |

5.2.3考核分数计算公式

经营发维度考核各部门打分=公司级重点任务和行动项得分

| 经营发展部考核项目表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 考核项目 | 权重比率 | 分值 | 考核周期 |
| 公司级重点任务完成率 | 50% | 50 | 月 |
| 公司级行动项完成率 | 50% | 50 | 月 |

- 5.3考核方式、考核总分计算公式及绩效发放标准

行动项来源覆盖公司级KPI考核、项目管理周例会、民机项目三级会、项目部现场二级会、每日研制例会、民机快表及公司月度例会，形成贯穿研制与批产全过程的任务触发体系。公司级KPI在每月20日统一下发，项目管理周例会在每周五下班前下发，民机三级会与现场二级会、研制例会均在当日下班前完成下发，民机快表行动项直接摘取导入，月度例会行动项在会议结束后两个工作日内下发，确保任务时效统一、节奏明确。

行动项制定遵循优先级与影响度原则，公司级KPI、民机快表与民机三级会优先级最高、直接下发，项目管理周例会聚焦对生产交付与装配厂开工有重大影响的关键事项，现场二级会围绕因组织不力导致计划拖期或零件因技术质量问题滞留三天以上的阻滞问题制定，研制例会则依据研制节点与攻关需求形成任务，确保任务聚焦主线、责任清晰、拉动有力。

行动项管理实行闭环跟踪，项目管理部指派专人负责记录、确认节点并在勤哲系统创建任务，跟踪完成情况，过程可追溯、结果可评价。每月考核中，依据未完成行动项的比例扣除对应分数，采用扣分制推动责任部门刚性承接、及时落实，确保任务管理有抓手、考核有依据、执行有闭环。

- 5.4考核方式、考核总分计算公式及绩效发放标准

5.4.1项目管理部负责汇总整理行动项（含月度重点任务及行动项）进展情况，经营发展部按既定标准实施监督考核，确保信息真实、准确、完整；对重点任务及行动项调整申请进行审核，综合考虑申请原因及对整体工作的影响，作出合理决策。经营发展部绩效评分表由经营发展部根据当月重点任务及行动项完成情况编制，报分管领导审批后执行。

5.4.2项目管理部负责汇总各部门项目进度、质量及成本执行情况，经营发展部依据执行情况按既定标准实施监督考核，确保信息真实、准确、完整；对各部门月度项目进度、质量及成本计划调整申请进行审核，综合考虑调整原因及影响程度，形成审核意见。相关考核或调整方案由项目管理部编制，报分管领导审批实施，并提报经营发展部。

5.4.3公司月度综合打分表由经营发展部部长编制，财务部部长校对，分管领导审核，总经理批准实施。

5.4.4当月工作计划中的任务确需调整的，各部门应于任务节点前3个工作日填写《××部××月工作任务调整申请单》，并在申请中明确区分主观原因（如工作失误、拖延等）与客观原因（如市场环境变化、不可抗力等），对调整事由作出完整说明。申请单经部门统一汇总后提交，由部门主管领导结合任务延期原因及对整体工作的影响进行初审，经营发展部和项目管理部根据公司经营指标评估是否予以调整，最终报分管领导审批。

每项任务最多允许调整2次，超过2次仍未完成的，视为未完成任务并加重考核。因客观原因导致延期且已及时申请并获批的任务，可不予考核；但客观因素消除后仍未完成的，将视情况加重考核。因公司战略调整或重大业务变更等公司层面原因导致任务无法按原计划完成的，经分管领导确认后，重新调整任务目标及考核标准。

5.4.5公司实施分类考核机制，将考核基数分为以下3档：

| 部门 | 考核档位 | 考核基数 | 主要理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 复材车间 | 第一档 | 95 | 生产任务受物料、设备、技术等多因素影响；抢工、交付压力大；计划完成不确定性高 |
| 工程技术部 |  |  | 技术文件编制、现场问题处置需结合生产实际动态调整；技术需求响应难度高。 |
| 项目管理部 |  |  | 项目计划编制、风险管控需协调多部门，且受车间执行反馈影响大。 |
| 质量管理部 | 第二档 | 98 | 提检、质量问题处置依赖车间生产节奏；报废流程需跨部门协调。 |
| 物资保障部 |  |  | 物料、工装供应受采购周期、库存波动影响，需匹配车间生产计划。 |
| 经营发展部 |  |  | 负责的订单、采购、外协需衔接车间需求，交付及时性受供应链影响。 |
| 运维安环部 |  |  | 负责的设备维护、设备保养、工装维护、工装定检、工装返修受外部影响。 |
| 行政人事部 | 第三档 | 100 | 工作内容标准化程度高（如人事考勤）；受外部因素影响小；核心职责为内部服务支撑，目标清晰、可控性强。 |
| 财务部 |  |  | 工作内容标准化程度高（如财务核算、体系搭建）；受外部因素影响小；核心职责为内部服务支撑，目标清晰、可控性强。 |

当该部门综合得分高于其考核基数时，将对该部门予以绩效奖励，每超1分增加1%的绩效，绩效最高可增加10%；该部门综合得分低于其考核基数时，则依据实际得分情况执行相应的扣罚。

当月领导同意调整的任务不纳入该月考核范围。

针对复材车间已完工、但相关验收的单据未签字，若复材车间主动提交书面申请，明确承诺一周内完成回单签字补齐流程，由生产副总经理及总经理审批同意，则该部分零件产值以及生产进度可纳入当月考核，注：所有零件只能调整一次，若未按承诺期限提交回单，该部分零件不予再次调整。

考核主要目的是生产产值达成目标，当刚性产值达到目标，项目管理维度60%权重不做考核，每高于刚性目标100万，所有部门绩效系数增加0.05；经营维度40%权重正常考核。若遇到生产进度完成率小于生产产值完成率的情况，可统一按照产值完成率计算各部门考核得分；若产值完成率小于生产进度完成率，则不适用。

5.4.6月度任务权重分配：项目管理维度打分以及经营维度打分在考核体系中的整体权重占比为6:4。各项任务得分需乘以对应的权重占比，得出的结果之和即为最终得分。

5.4.7各部门月度得分=Σ项目管理维度打分×60%+Σ经营维度打分×40%

5.4.8各部门绩效计算办法：

复材车间、项目管理部、工程技术部绩效工资=绩效工资×（部门月度综合得分+5）×100%

物资保障部、质量管理部、经营发展部绩效工资=绩效工资×（部门月度综合得分+2）×100%

行政人事部、财务部绩效工资=绩效工资×部门月度综合得分×100%

6 流程

- 月度综合打分表编制流程：

- 月度任务调整流程：

- 7 记录表格

- GLTX-JY-05-01-A__部第__月工作任务调整申请单，供任务责任部门在无法按时完成当月工作任务时，申请调整任务期限所用，需填写申请原因、情况说明等内容，并经相关领导审批。

- GLTX-JY-05-02-A公司__月综合打分表，用于记录公司各部门每月综合详细得分及扣分原因说明。

- GLTX-JY-05-03-A未完成任务明细表，用于统计由于外部因素导致复材车间任务未完成原因

- GLTX-JY-05-04-A公司级会议任务清单，用于各部门组织会议下发的公司级任务，在系统上进行任务下发。

- 8 记录控制

- 《经营发展部__月打分表》《项目管理部__月打分表》《公司__月综合打分表》由经营发展部负责保存，保存期限为自计划执行完成之日起3年。保存期间，应确保记录的完整性和准确性，便于随时查阅和追溯工作进展情况。

- 调整申请记录：《__部第__月工作任务调整申请单》由行政人事部负责归档保存，保存期限同样为3年。所有调整申请记录应按照时间顺序和任务类别进行分类整理，方便查询和统计任务调整情况。

- 考核记录：各部门每月的考核结果记录由行政人事部负责保存，保存期限为5年。考核记录应详细记录各部门的各项任务完成情况、考核得分、考核结果应用等信息，作为部门全年打分的重要依据。

- GLTX-JY-05-01-A_部第_月工作任务调整申请单

部第   月工作任务调整申请单

| 部第_月工作任务调整申请单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门及责任人 |  | 任务类型 |  |  |  |
| 计划完成日期 |  | 申请完成日期 |  |  |  |
| 工作内容 |  |  |  |  |  |
| 原因类别 | 主观原因() 客观原因() |  |  |  |  |
| 情况说明 |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  | 部门领导 |  |  |
| 主管部门意见 |  |  |  |  |  |
| 分管领导意见 |  |  |  |  |  |

- GLTX-JY-05-02-A公司_月综合打分表

公司  月综合打分表

| 序号 | 部门 | 项目管理维度打分 | 项目管理维度扣分说明 | 行动项打分 |  | 重点任务打分 | 经营维度扣分说明 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政人事部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 经营发展部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 工程技术部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 质量管理部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 财务部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 项目管理部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 物资保障部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 复材车间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 运维安环部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制： |  |  | 财务核对： |  | 分管领导审核： 总经理批准： |  |  |  |

GLTX-JY-05-03-A未完成任务明细表

| 序号 | 零件图号 | 数量 | 未完成原因 | 是否属实 | 是否下发行动项 | 扣分分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 编制： |  |  |  | 项目管理部核查： |  |  |

GLTX-JY-05-04-A公司级会议任务清单

| 序号 | 行动项具体内容 | 责任部门 | 责任人 | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |