| 沈阳昌兴复材航空科技有限责任公司 制度文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 |  | 政策研究与项目申报管理程序 |  |  |  |  |  |  |  | 文件编号 |  |  | GLTX-JY-08 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 版次 |  |  | B |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文件类别 |  |  | 管理规定 |  |  |
| 发文部门 |  | 经营发展部 |  |  |  | 共5页 |  |  |  | 实施日期 |  |  | 2026-3-9 |  |  |
| 更 改 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 页码 |  |  |  | 更改单号 |  |  | 更改者签字 |  |  |  |  | 更改日期 |  |  |  |
| 分发路线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门 | 经营 发展部 |  | 行政 人事部 |  | 工程 技术部 | 财务部 |  |  | 质量 管理部 |  | 项目 管理部 | 物资 保障部 |  |  | 复材车间 |
| 份数 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 1 |
| 部门 | 运维 安环部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 份数 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  |  |  | 校对 |  |  |  |  |  | 审核 |  |  |  |  |
| 标准化 |  |  |  |  | 批准 |  |  |  |  |  | 归档 |  |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 目的

为加强公司对外政策信息的系统研究，全面掌握并用好各级政府的科技、产业、人才、资金等扶持政策，科学策划和组织申报重点项目，推动政策资源有效转化为公司发展资源，提升公司外部资源获取能力和项目执行水平，特制定本管理程序。

2 适用范围

适用于公司范围内所有涉及中央、部委、省、市、区各级政府的科技创新、产业发展、技术改造、数字化转型、人才引育、资金补贴等政策项目的策划、申报、执行、验收及归档全过程管理活动。

3 术语和定义

无

4 职责

| 部 门 | 主 要 职 责 描 述 |
| --- | --- |
| 经营发展部 | 经营发展部牵头项目策划、组织申报、立项推进与验收总结全过程管理，还需协助人才类项目组织、员工材料准备与合规性检查，审核合同、知识产权、合规条款等内容。 |
| 财务部 | 参与项目资金预算测算及申报材料中财务类内容的审核，负责项目执行阶段的经费使用、核算及财务决算报告。 |

5 规定

5.1 项目策划流程

5.1.1 政策信息收集：

由经营发展部负责定期收集国家、省、市、区各级政府部门发布的最新政策信息，涵盖科技创新、智能制造、技术改造等领域。

5.1.2 政策解读与分析：

组织专题研讨会议，对新发布的重点政策进行分类梳理和适配分析，判断政策落地可能性和与公司业务的契合度。

5.1.3 可行性论证：

组织内部评审会议，邀请财务、业务、技术等相关人员开展风险评估与可行性分析，必要时聘请第三方机构提供评估意见。

5.1.4 项目申报请批：

经营发展部根据评审会议要求，编制《项目申报请批单》，提交经营发展部部长审核，副总经理批准通过后，进入申报准备阶段。

5.2 项目申报流程

5.2.1 发布申报通知：

经营发展部根据政府部门发布的申报指南，提炼关键信息，明确申报方向、申报条件、时间节点及联系人等内容。

5.2.2 材料编写与组织：

经营发展部牵头撰写项目申报书，整合可行性报告、组织架构图、知识产权清单等材料。

5.2.3 审核把关：

经营发展部审核知识产权、项目合规条款，财务部核对项目预算数据，工程技术部审定技术方案内容，形成正式申报文本。

5.2.4 内部评审与签批：

由经营发展部组织召开内部申报评审会议，评审通过后报副总经理和总经理签批，并加盖公章、完成申报封装。

5.2.5 正式提交：

通过申报要求的线上系统或线下通道提交材料。

5.3 项目跟进流程

5.3.1 项目执行跟踪：

申报成功后，经营发展部制定项目执行推进表，明确责任部门、关键节点，进行全过程监管。

5.3.2中期报告与调整：

项目实施过程中，定期收集执行情况，如遇政府部门对材料提出修改意见，需及时修改报告并重新提交。

5.3.3验收准备与组织：

项目申请批准完成后，经营发展部组织项目小组准备结题材料，包括经费决算、第三方审计等。

5.3.4成果入库与归档：

验收通过后，项目成果归入公司知识产权库、成果库，项目执行材料按照归档管理制度分类整理，形成可溯源资料包。

5.3.5 效益评估与总结：

对项目实施效果开展绩效评估，总结经验教训，为后续项目策划提供参考。

5.4 政策项目奖励规定

5.4.1奖励对象：

申报人员、验收人员。

5.4.2计提基数：

所有实际到账财政性资金（补助、国债、专项资金、奖补、贴息等全额计入），以扣除为项目申报、过程管理及确保项目顺利验收所发生的相关合规成本后的净额为计算基数。

5.4.3计提标准：

按超额累进法分段计提，单个项目奖励总额上限为10万元：

计提基数≤10万元部分：按3%计提

10万元＜计提基数≤50万元部分：按2%计提

50万元＜计提基数≤100万元部分：按1%计提

100万元＜计提基数≤500万元部分：按5‰计提

500万元＜计提基数≤1000万元部分：按2.5‰计提

计提基数＞1000万元部分：按1‰计提

示例：计提基数300万元

计算过程：10万×3%+40万×2%+50万×1%+（300万-100万）×0.5%=0.3万+0.8万+0.5万+1万=2.6万元

5.4.4分配与发放：

奖励总额按前期60%、后期40%比例分配；

前期奖励对应申报、立项、资金争取等工作，资金到账后发放；

后期奖励对应实施、管理、验收、结题等工作，项目通过验收后发放。

资金分批到账的，按实际到账金额分批计提、按6:4分批发放。

无需验收的项目，后期奖励可与前期奖励一并发放。

具体内部分配由项目负责人按贡献提出，经总经理审批后执行。

5.4.5适用排除：

部长助理及以上领导干部不适用本奖励规定。

6 相关流程

项目策划流程

项目申报流程

项目跟进流程

7 规定表格

GLTX-JY-08-01-A项目申报请批单

GLTX-JY-08-02-A奖励分配明细表

8 记录控制

本制度所涉及表单由程序文件相关部门和经营发展部各保存一份，保存期限为长期。

GLTX-JY-08-01-A项目申报请批单

| 项目申报小组请批表 |  |
| --- | --- |
| 项目背景 |  |
| 项目目标 |  |
| 适配政策 |  |
| 项目周期 |  |
| 项目小组成员 |  |
| 其他 |  |

GLTX-JY-08-02-A奖励分配明细表

| 奖励分配明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 部门 | 岗位 |  | 贡献内容 | 奖励金额 |
| 分管副总审批 |  |  |  |  |  |
| 总经理审批 |  |  |  |  |  |