| 沈阳昌兴复材航空科技有限责任公司 制 度 文 件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 |  |  | 项目经营合规管理流程 |  |  |  |  |  | 文件编号 |  |  | GLTX-JY-16 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 版次 |  |  | A |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文件类别 |  |  | 管理规定 |  |
| 发文部门 |  |  | 经营发展部 |  |  | 共9页 |  |  | 实施日期 |  |  | 2025-10-11 |  |
| 更 改 记 录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 页码 |  |  |  | 更改单号 |  |  | 更改者签字 |  |  |  | 更改日期 |  |  |
| 分发路线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门 | 经营 发展部 |  | 行政 人事部 |  | 工程 技术部 | 财务部 |  | 质量 安环部 |  | 项目 管理部 | 物资 保障部 |  | 复材车间 |
| 份数 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |  | 1 | 1 |  | 1 |
| 部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 份数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  |  |  | 校对 |  |  |  |  | 审核 |  |  |  |
| 标准化 |  |  |  |  | 批准 |  |  |  |  | 归档 |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1 目的

建立项目从报价到回款的标准化管理流程，涵盖报价、谈价、定价、审批、合同签订、履约、工装、回款等关键环节，确保项目高效、有序、可追溯推进。

2 适用范围

适用于公司内所有外部项目相关流程，包括报价、谈判、定价、审批、合同签订、订单下发、产品交付、回款等各环节。

3 术语和定义

| 术语 | 定义 |
| --- | --- |
| 报价 | 向客户提供的正式价格方案。 |
| 谈价 | 就价格、交期等条款与客户协商。 |
| 定价 | 经审批确认后执行的最终价格。 |
| 审批 | 对报价、合同等关键文件进行审核批准。 |
| 合同 | 明确双方权利义务的法律协议。 |
| 履约 | 按合同要求完成交付或付款义务。 |
| 合同变更 | 对履约中合同条款进行的正式修改。 |
| 验收 | 客户签字确认产品符合合同标准。 |
| 回款计划 | 合同约定的付款节点与金额。 |
| 任务下达 | 合同签订后，由规划员在系统中下达任务。 |
| ERP系统 | 用于订单、收货、回款及档案管理的软件。 |
| 合格证 | 质检合格后出具的产品质量凭证。 |
| 交付单 | 随货送达的凭证，记录数量并供签收。 |

4 职责

| 部门 | 主要职责描述 |
| --- | --- |
| 经营发展部定额员 | 负责询价图纸内容的识别，报价、谈价过程中问题的记录，后续问题的反馈、报价单的归档。 |
| 经营发展部市场专员 | 负责询价任务的输入以及对外报价的扣章、报价单的发送。 |
| 经营副总经理 | 对重大合同、中长期项目进行最终审批，并确保符合公司战略，对外报价单的审核批准。 |
| 工程技术部部长助理 | 按需安排配合经营发展部定额员报价过程中遇到的工程技术问题。。 |
| 经营发展部法务 | 依据企业模板，起草合同文本，确保条款合法、明确、可执行，并参与价格、履约期限等条款谈判，合规审查，控制风险，把关承诺条款。 |
| 工程技术部工艺员 | 按合同中的产品名称在用友系统中创建存货编码。 |
| 经营发展部规划员 | 在合同签订后在用友系统中下发任务订单。 |
| 经营发展部统计员 | 合同签署后3个工作日内入档、编号、建立元数据并确保可查性；负者生产交付产品帐与产品结算帐的核对工作。 |
| 经营发展部市场专员 | 负者提供已交付的产品回款计划，并对其进行结算 |
| 其它部门 | 按需配合经营发展部提供报价需要的数据。 |

- 5 工作程序与流程

- 5.1准备阶段

5.1.1任务输入

5.1.1.1经营发展部市场专员接收询价图纸及客户需求，传递询价任务到定额专员（图纸编号、采购范围、交付时间等）

5.1.1.2其它部门必要时提供报价所需的数据（如成本核算、技术资料等）。

5.1.2报价识别与问题记录

5.1.2.1定额员识别图纸内容，初步估算，生成报价基础信息。

5.1.2.2报价、谈价过程中遇到的技术或成本问题由定额员记录，并反馈给相关部门。

5.1.3技术支持响应

5.1.3.1工程技术部部长助理根据定额员问题组织技术评审，提供必要的图纸解释、工艺方案或技术确认。

- 5.2报价与谈判

5.2.1报价单制作

5.2.1.1定额员根据成本与技术支持制定报价单初稿。

5.2.2内部审核与审批

5.2.2.1市场专员将报价单送至经营副总经理审核。

经营副总经理完成重大合同、中长期项目价审工作，确保符合公司战略方针与定价政策。

5.2.3盖章与发送

5.2.3.1审批通过后，市场专员负责报价单盖章，发送给客户，并归档报价单。

5.2.4问题跟踪反馈

5.2.4.1客户反馈、谈判过程中的变更或问题均由定额员记录，形成问题记录并推动解决。

- 5.3合同签订与执行

5.3.1合同起草

5.3.1.1市场专员基于报价及谈判结果，用企业模板起草合同文本，包括履约条款与风险控制条款。

5.3.2合同审核与沟通

5.3.2.1合同经法务审核后，可再次协同定额员或技术部门进行商谈优化。

5.3.2.2涉及重大条款或风险的合同时提交经营副总经理审批。

5.3.3合同签署

5.3.3.1审批通过后，市场专员安排签署，确保盖章和签署主体资质合法。

5.3.3.2合同签署后，规划员在用友系统下达项目任务订单。

a） 批产项目订单流程

核对合同价格下发批产订单，工程技术部新建存货档案，项目管理部提供相应质量编号；

经营发展部编制及发起流程审批，经副总经理审核、总经理批准，完成批产计划下发；

b） 科研外部订单流程

根据科研外部任务的合同或协议或合法任务输入下发科研外部订单，经营发展部价格核对，工程技术部新建存货档案，项目管理部提供相应质量编号；

经营发展部编制及发起流程审批，经工程技术部校对、副总经理审核、总经理批准，完成科研外部订单下发；

c） 临时/自揽订单流程

根据临时/自揽任务的合同或协议或合法任务输入下发临时/自揽订单，经营发展部价格核对，工程技术部新建存货档案，项目管理部提供相应质量编号；

经营发展部编制及发起流程审批，经副总经理审核、总经理批准，完成临时/自揽订单下发；

d） 返工/报废补制订单流程

根据返工单/废票下发返工/报废补制订单，需经营发展部价格核对，需工程技术部新建存货档案；

经营发展部编制及发起流程审批，经副总经理审核、总经理批准，完成返工/报废补制订单下发；

5.3.4合同归档

5.3.4.1统计员在合同签订后3个工作日内对合同原件编号、录入元数据、建立合同台账，并归档。

- 5.4履约与交付

5.4.1任务执行

5.4.1.1下达的任务由研发、生产、工装、质检等部门根据合同要求开展工作；定额员协助解决履约过程中的报价问题。

5.4.2交付与回款

5.4.2.1复材车间编制交付报表，在交付产品同时需接收人员在交付报表中签字确认，且形成电子账。

5.4.2.2统计员核对结算清单与交付报表是否存在差异。

5.4.2.3项目管理部协助复材车间核查结算清单与交付报表中的差异项，并协调接收单位补收零件。

- 5.5结算回款

5.5.1市场专员按无差异的交付清单结算，负责制定并跟踪回款计划（预付款/阶段款/尾款），定期核对产品交付帐与结算帐，确保数据一致。

5.5.2财务部确认回款。

- 5.6变更处理

如在履约期间出现需求或技术变更，相关部门需填写合同变更申请，并交由法务审核后补签变更协议，相应归档。

- 5.7合同结束

统计员收集所有履约文件（交付回执、验收单、工程变更单等），整理归档后标记合同为“执行完成”。

- 6 流程图

- 7 记录控制

GLTX-JY-16-01-A 交付确认验收单

GLTX-JY-16-02-A 回款计划

- 8 文档与记录文件清单

本制度由经营发展部发文，各部门保存一份，保存期限为长期

附件1

（GLC 8000-6 附表1）                                                                                                 生表24号

向            （单位）移交零件报表

编号：                项目号：                   目的库位：

| 序号 | 物料号 | 质量编号 | 物料描述 | 版次 | 计划交付数 | 订单号 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

交付人：                                            接收人：

附件2

| 沈阳昌兴复材航空科技有限责任公司 年度（ 月份）资金收支预算申报表 单位： 单位：元（保留两位小数） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资金收入 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 对方单位 |  |  | 项目名称 |  | 本月收款金额 |  | 业务内容 | 合同编号 |  | 备注 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资金支出 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 对方单位 | 项目名称 | 业务内容 |  | 合同编号 | 合同金额 | 已支付金额 |  |  | 本月付款金额 |  | 备注 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

单位负责人：                       审核人：                      制表人：