| 沈阳昌兴复材航空科技有限责任公司 程序文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名称 |  | 新设备验收管理程序 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文件编号 |  |  |  | GLTX-JY-26 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 版次 |  |  |  | A |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 文件类别 |  |  |  | 管理规定 |  |  |
| 发文部门 |  | 经营发展部 |  |  |  |  | 共31页 |  |  |  |  | 实施日期 |  |  |  | 2026-05-14 |  |  |
| 更改记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  |  |  | 更改单编号 |  |  |  | 更改者签字 |  |  |  |  | 更改日期 |  |  |  |  |
| 分发路线 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门 | 经营 发展部 |  |  | 行政 人事部 |  | 工程 技术部 |  | 财务部 |  |  | 质量 管理部 |  | 项目 管理部 |  | 物资 保障部 |  |  | 复材 车间 |
| 份数 | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  | 1 |  | 1 |  |  | 1 |
| 部门 | 运维 安环部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 份数 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制 |  |  |  |  |  | 校对 |  |  |  |  |  |  | 审核 |  |  |  |  |  |
| 标准化 |  |  |  |  |  | 批准 |  |  |  |  |  |  | 归档 |  |  |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1目的

为规范公司外购设备（含标准设备、非标设备及特种设备）的预验收、开箱验收、终验收及移交管理流程，明确各相关部门职责，确保设备技术性能、质量、安全环保及运行维护等方面满足技术协议及合同要求，保障设备顺利投产及安全稳定运行，并形成完整、可追溯的验收档案，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于公司范围内新购、技改及基建项目涉及的各类设备（包括国内设备、进口设备、标准设备及特种设备）的预验收、开箱验收、终验收、资产移交及相关管理活动。

3术语和定义

无

4职责分工

| 部门 | 主要职责描述 |
| --- | --- |
| - 工程技术部 | - 负责设备技术符合性审核及技术支持工作，按照技术协议对外购设备（含计算机、网络工程等软硬件）技术参数进行核对，对设备主要元器件的品牌、数量、质量、型号进行核对，审核设备技术要求是否满足技术协议及合同要求；参与设备安装、调试并提供技术配合；审核第三方检定报告；在相关验收记录上签署意见。 |
| - 物资保障部 | - 负责对设备备件的品牌、数量、质量、型号进行核对，负责提供验收所需的工装、材料及动力能源 |
| - 复材车间 | - 负责与本部门相关设备使用符合性确认，参与验收全过程，对设备功能、操作及适用性进行确认；组织相关人员接受操作、维护培训，并编写培训总结；在相关验收记录上签署意见。 |
| 运维安环部 | - 负责设备运行维护及安全环保合规性审核，对设备随机技术资料内容审核，设备可维护性、备件配置、安全防护装置、环保指标、职业健康等是否满足要求；审核特种设备的首次检验证书及使用登记证；在相关验收记录上签署意见。 |
| 质量管理部 | - 负责与本部门相关设备质量符合性审核，审核设备关键部件质量、性能指标及检测能力的符合性；参与性能测试监督和质量判定工作；在相关验收记录上签署意见。 |
| 项目管理部 | 参与生产项目相关的设备验收，确认设备交付进度与生产项目整体计划的匹配性，协调项目资源需求；在相关验收记录上签署意见。 |
| 经营发展部 | 统筹公司技改项目全流程组织与内外协调工作；承担设备采购商务对接及各类问题统筹处置；依规完成设备验收全流程资料整理，牵头负责相关管理制度流程的释义与修订完善。牵头组建设备验收专项小组并完成流程报批，统筹组织设备开箱验收、预验收、正式终验收及资产交接落地工作；统一汇总编制《设备验收报告》及配套附件，完成统一编号、立卷归档与资料移交工作。 |
| 财务部 | 负责资产价值的确认与入账。依据最终的验收结论和固定资产移交手续，进行资产登记和账务处理。 |
| 行政人事部 | 负责档案的最终归档管理。监督、指导并接收验收统筹部门移交的完整验收档案，进行存档。 |

5规定

5.1设备验收类别划分

根据设备类型及采购来源，验收分为以下三类：

| 类别 | 适用设备 | 需执行的验收活动 |
| --- | --- | --- |
| A类：标准设备 | 标准型、通用型设备 | 开箱验收+安装调试验收+签署《设备验收报告》 |
| B类：非标设备（国内） | 定制化、非标设计设备（国内采购） | 预验收+开箱验收+安装调试验收+性能测试验收+培训验收+签署《设备验收报告》 |
| C类：非标设备（进口） | 定制化、非标设计设备（国外采购） | 预验收（境外）+开箱验收+安装调试验收+性能测试验收+培训验收+签署《设备验收报告》 |
| 特种设备：在满足上述对应类别验收要求的基础上，须额外通过安全环保验收，并取得法定检验证书及使用登记证。 |  |  |

5.2预验收

5.2.1适用情形

适用于非标设备（B类及C类设备）。预验收在设备制造商工厂完成，目的是提前验证设备技术状态，发现问题在出厂前解决。

5.2.2验收流程

经营发展部（或公司指定部门组建的团队）组织相关部门确定预验收人员名单，填写《预验收审批表》，报公司领导审批。C类设备还需办理出国手续并开展安全保密教育。

预验收人员依据技术协议开展验收，各部门按职责分工进行核对和验证，由制造商对设备使用部门人员进行初步操作、维护培训。

预验收合格后，由预验收人员与制造商确定预验收合格后的发货及后续进度计划，由经营发展部（或公司指定部门组建的团队）组织各部门与制造商共同签署《预验收纪要》。设备使用部门编写《预验纪要》及《培训记录》。全部预验收文件由经营发展部（或公司指定部门组建的团队）汇总，归入最终验收档案。

5.3开箱验收

5.3.1适用情形

适用于所有类别设备。设备到达公司指定地点后实施。

5.3.2验收流程

设备到场后，由经营发展部（或公司指定部门组建的团队）组织相关部门共同开箱，包括设备包装及外观检查、型号/数量核对、随机附件及备件清点、随机资料核对，验收后填写《设备开箱验收记录》和《技术资料交接清单》。

C类设备由经营发展部（或公司指定部门组建的团队）联系商检机构进行法定检验。

发现缺件、损毁、型号不符等问题，在“问题记录”中详细描述，由经营发展部（或公司指定部门组建的团队）牵头处理。问题未解决前，设备不得进入安装程序。

5.4终验收

5.4.1适用情形

适用于所有类别设备。在设备安装调试完成后进行，是设备交付使用前的最终综合性验收。

5.4.2分项验收

终验收由以下分项组成，各单位按职责分工执行，并填写对应记录：

（1）安装验收

设备安装完成后，对安装质量进行验收，填写《设备安装验收记录》。

（2）调试验收

设备通电调试，进行空载、负载及连续运行测试，填写《设备调试运行记录》。

（3）性能测试验收

对设备的技术参数（几何精度、定位精度、重复定位精度等）及性能指标进行实测，填写《性能测试记录》。检测设备及仪器仪表类设备，需提供经工程技术部认可的第三方检定/校准报告。

（4）安全环保验收

对设备安全防护装置、环保指标、职业健康防护、消防要求、急停功能、接地、警示标识等进行检查，填写《安全环保验收记录》。

（5）工艺验证（按需）

对于需要工艺验证的设备，由复材车间负责试加工，确认设备满足生产工艺及产品加工要求，编写《试加工验证报告》。

（6）培训验收

制造商完成操作、维护培训后，由设备使用部门组织参训人员填写《培训记录》。

5.4.3汇总验收结论

所有分项验收完成后，由经营发展部（或公司指定部门组建的团队）组织各单位共同填写《设备验收报告》，综合各分项验收结论，给出最终验收结论。各分项验收记录作为主报告的附件装订成册。

5.4.4遗留问题处理

验收过程中发现的任何问题，须在《设备验收报告》及《遗留问题整改闭环记录》中明确记录。所有遗留问题整改完成并闭环后，方可出具“验收合格”的最终结论。

5.5特种设备验收的补充要求

特种设备进入施工现场前，须核验其制造安装单位是否具备国家相应许可资质，制造过程文件是否齐全。

设备安装调试完成后，须由有资质的特种设备检验机构进行首次检验。运维安环部负责审核首次检验合格证书及特种设备使用登记证，并在《安全环保验收记录》中确认。

上述法定证书列入《设备验收报告》中，并作为验收档案的必要组成部分。

5.6固定资产移交

终验收结论为“验收合格，同意投入使用”后，由经营发展部（或公司指定部门组建的团队）办理《固定资产移交记录》。财务部凭移交记录及《设备验收报告》进行资产登记入账。

未完成移交的设备，原则上不得投入使用。擅自使用未移交设备造成的后果，由使用部门承担。

5.7问题处理与风险保留

5.7.1问题处理机制

验收各环节发现异常，按问题性质由对应部门牵头处理：

| 问题类型 | 牵头部门 |
| --- | --- |
| 技术性能问题 | 工程技术部 |
| 质量问题 | 设备使用部门 |
| 安全环保问题 | 运维安环部 |
| 商务问题 | 经营发展部 |

根据检验结果办理让步接收、退货、整改或索赔等事宜。存在争议的，依据合同协商解决或执行索赔。

5.7.2风险保留条款

在设备验收任何阶段签署的任何文件，均不免除供应商依据采购合同及技术协议应承担的质量保证、性能保证及赔偿责任。具体权利保留事项见《设备验收报告》“风险保留条款”。

6流程

7规定表格

GLTX-JY-26-01-A《设备验收报告》

GLTX-JY-26-02-A《设备开箱验收记录》

GLTX-JY-26-03-A《设备安装验收记录》

GLTX-JY-26-04-A《设备调试运行记录》

GLTX-JY-26-05-A《性能测试记录》

GLTX-JY-26-06-A《安全环保验收记录》

GLTX-JY-26-07-A《培训记录》

GLTX-JY-26-08-A《技术资料交接清单》

GLTX-JY-26-09-A《遗留问题整改闭环记录》

GLTX-JY-26-10-A《预验收审批表》

GLTX-JY-26-11-A《预验收纪要》

GLTX-JY-26-12-A《试加工验证报告》

GLTX-JY-26-13-A《固定资产移交记录》

8记录控制

各类记录应在设备验收过程中及时、真实、完整填写，内容应准确反映实际情况，字迹清晰、数据可靠，不得随意涂改；如需修改，应按规定进行签字确认。

设备验收相关记录由经营发展部（或公司指定部门组建的团队）统一收集、整理、审核档案完整性，确保所有签字盖章齐全、遗留问题已闭环、法定证书已归入后移交行政人事部归档；各参与部门应按职责及时提交相关记录资料。本程序由经营发展部负责解释与修订。

GLTX-JY-26-01-A《设备验收报告》

| 基础信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  |  | 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收内容 |  |  |  |  |  |  | 是否纳入本次验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备主体 |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配套附件 |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 控制系统 |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 软件系统 |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 随机备件 |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装工程 |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试运行 |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性能测试 |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术资料 |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训服务 |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （按需填写） |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收依据 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 文件名称 |  |  |  |  |  | 编号/版本 |  |  |  |  | 是否提供 |  |  |  |  | 备注 |  |
| 采购合同 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |
| 技术协议 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |
| 技术规格书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |
| 图纸 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |
| 企业标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |
| 出厂检验报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |
| 产品合格证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |
| 说明书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |
| 培训资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |
| 第三方检测报告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |
| 特种设备使用登记证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |
| （按需填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |
| 验收结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收方式 |  | 是否实施 |  |  |  |  |  |  | 验收结果 |  |  |  | 情况说明 |  |  |  | 验收时间 |
| 文件验收 |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开箱验收 |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装调试验收 |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 性能测试验收 |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 连续运行测试 |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 试生产验证 |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 第三方检测 |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全环保验收 |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训验收 |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遗留问题整改 |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （按需填写） |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  | □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 参与部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 部门/单位 |  |  | - 参与验收方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | - 参与人员 |  |  |  |  |  |
| - 复材车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 工程技术部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质量管理部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 运维安环部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 项目管理部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 经营发展部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 财务部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 行政人事部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 物资保障部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遗留问题及整改要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 问题描述 |  |  |  |  |  |  | 整改要求 |  | 完成期限 |  |  |  |  | 责任单位 |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述问题未整改完成前，甲方有权：暂缓最终验收； 暂缓付款； 暂缓质保期起算； 要求乙方继续整改。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 最终验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □验收合格，同意投入使用。 □需再次组织验收，乙方须于____年____月____日前完成整改。 □验收不合格，不同意投入使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 风险保留条款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本次验收仅针对设备到货、安装、调试及现场运行情况的阶段性确认，不视为对供应商全部质量责任的免除。 2.设备在后续运行过程中发现的隐蔽缺陷、设计缺陷、性能不达标、材料缺陷或其他质量问题，乙方仍应依据合同承担责任。 3.本报告不免除乙方应承担的质保、维修、更换及赔偿责任，不构成甲方对设备质量、技术指标、运行寿命的最终认可。 4.验收合格不影响甲方依据合同约定主张维修、更换、索赔及违约责任等权利。 5.未提交完整技术资料、培训资料或遗留问题整改未完成的，视为最终验收未完成，甲方有权暂缓最终验收及付款。 6.本报告与合同、技术协议约定不一致时，以合同及技术协议约定为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司各部门签字（甲方） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门/单位 |  |  |  | 人员签字/盖章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| - 复材车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 工程技术部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质量管理部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 运维安环部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 项目管理部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 经营发展部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 财务部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 行政人事部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 设备使用部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字（乙方） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 单位名称 |  |  |  | 人员签字/盖章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 第三方/监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 单位名称 |  |  |  | 人员签字/盖章 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |

- GLTX-JY-26-02-A《设备开箱验收记录》

| 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  |  |  | 内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 合同编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 供应商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 制造商 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 到货日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 开箱日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 开箱地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - （按需填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 包装及外观检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 |  |  |  |  |  | 验收结果 |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |
| - 外包装完好 |  |  |  |  |  | - □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 包装无破损 |  |  |  |  |  | - □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 无受潮发霉生锈情况 |  |  |  |  |  | - □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 无运输损伤 |  |  |  |  |  | - □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 设备外观完好 |  |  |  |  |  | - □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 铭牌完整清晰 |  |  |  |  |  | - □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 型号与合同一致 |  |  |  |  |  | - □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 数量与合同一致 |  |  |  |  |  | - □合格□不合格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 随机附件及备件检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 名称 |  | 应有数量 |  |  |  |  | 实有数量 |  |  | 验收结果 |  |  |  |  | 备注 |
| - 工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - □符合□不符合 |  |  |  |  |  |
| - 备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - □符合□不符合 |  |  |  |  |  |
| - 易损件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - □符合□不符合 |  |  |  |  |  |
| - （按需填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □符合□不符合 |  |  |  |  |  |
| 随机资料检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料名称 |  |  | 是否提交 |  |  |  |  | 份数 |  |  |  |  | 备注 |  |  |
| - 合格证 |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 出厂检验报告 |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 使用说明书 |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 图纸 |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 维修保养手册 |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 培训资料 |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - （按需填写） |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 问题描述 |  |  |  |  |  |  |  | 处理意见 |  |  |  |  | 完成期限 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □开箱验收合格。 □开箱验收存在遗留问题需整改。 □开箱验收不合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司各部门签字（甲方） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门/单位 |  |  |  | 人员签字/盖章 |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| - 复材车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 工程技术部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质量管理部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 运维安环部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 项目管理部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 经营发展部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 财务部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 行政人事部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 物资保障部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字（乙方） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 单位名称 |  |  |  | 人员签字/盖章 |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |
| 第三方/监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 单位名称 |  |  |  | 人员签字/盖章 |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |

- GLTX-JY-26-03-A《设备安装验收记录》

| 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 内容 |  |  |  |  |  |
| - 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 安装地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 安装完成日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - （按需填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收项 |  |  |  | 结果 |  | 备注 |  |  |
| 基础施工符合要求 |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |
| 安装位置符合要求 |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |
| 主体安装牢固 |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |
| 电气连接正常 |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |
| 管路连接正常 |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |
| 接地符合要求 |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |
| 安全防护装置有效 |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |
| 警示标识齐全 |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |
| 外围环境符合要求 |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |
| 问题记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 问题描述 |  |  |  | 处理意见 |  |  | 完成期限 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □安装验收合格。 □安装验收存在遗留问题需整改。 □安装验收不合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司各部门签字（甲方） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门/单位 |  | 人员签字/盖章 |  |  |  |  | 日期 |  |
| - 复材车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 工程技术部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 质量管理部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 运维安环部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 项目管理部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 经营发展部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 财务部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 行政人事部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 物资保障部 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字（乙方） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 单位名称 |  | 人员签字/盖章 |  |  |  |  | 日期 |  |
| 第三方/监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 单位名称 |  | 人员签字/盖章 |  |  |  |  | 日期 |  |

- GLTX-JY-26-04-A《设备调试运行记录》

| 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 内容 |  |  |  |  |  |  |
| - 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 调试单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 调试完成日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - （按需填写） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试验收 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收项 |  |  |  | 结果 |  |  | 备注 |  |  |
| 空载运行正常 |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |
| 负载运行正常 |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |
| 连续运行稳定 |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |
| 无异常报警 |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |
| 无异常振动/异响 |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |
| 温升正常 |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |
| 联锁功能正常 |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |
| 急停功能正常 |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |
| （按需填写） |  |  |  | □是□否 |  |  |  |  |  |
| 运行数据记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  | 合同/技术协议要求 |  |  | 实测结果 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题记录 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 问题描述 |  |  |  | 处理意见 |  |  |  | 完成期限 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| □调试运行正常，验收合格。 □调试运行存在遗留问题需整改。 □调试运行不合格。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字确认 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司各部门签字（甲方） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门/单位 |  | 人员签字/盖章 |  |  |  |  |  | 日期 |  |
| 复材车间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程技术部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运维安环部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营发展部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政人事部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 物资保障部 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字（乙方） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 单位名称 |  | 人员签字/盖章 |  |  |  |  |  | 日期 |  |
| 第三方/监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 单位名称 |  | 人员签字/盖章 |  |  |  |  |  | 日期 |  |

- GLTX-JY-26-05-A《性能测试记录》

| 基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  | 内容 |  |  |  |  |  |
| - 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 测试日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| - （按需填写） |  |  |  |  |  |  |  |
| 性能测试结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 测试项目 |  | 合同/技术协议要求 |  | 实测数据 |  | 验收结果 |
| 1 |  |  |  |  |  |  | - □合格 - □不合格 |
| 2 |  |  |  |  |  |  | - □合格 - □不合格 |
| 3 |  |  |  |  |  |  | - □合格 - □不合格 |
| - 测试结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| □性能满足合同及技术协议要求。 □部分性能需整改优化。 □性能不满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字确认 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司各部门签字（甲方） |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门/单位 |  |  |  | 人员签字/盖章 |  | 日期 |  |
| 复材车间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程技术部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运维安环部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营发展部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政人事部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物资保障部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字（乙方） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 单位名称 |  |  |  | 人员签字/盖章 |  | 日期 |  |
| 第三方/监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 单位名称 |  |  |  | 人员签字/盖章 |  | 日期 |  |

- GLTX-JY-26-06-A《安全环保验收记录》

| 检查内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检查项目 |  |  | 验收结果 |  |  | 备注 |  |
| 安全防护装置齐全 |  |  | - □合格□不合格 |  |  |  |  |
| 环保要求符合规定 |  |  | - □合格□不合格 |  |  |  |  |
| 职业健康要求符合规定 |  |  | - □合格□不合格 |  |  |  |  |
| 特种设备手续齐全 |  |  | - □合格□不合格 |  |  |  |  |
| 消防要求符合规定 |  |  | - □合格□不合格 |  |  |  |  |
| - 急停装置有效 |  |  | - □合格□不合格 |  |  |  |  |
| - 警示标识齐全 |  |  | - □合格□不合格 |  |  |  |  |
| - 接地符合要求 |  |  | - □合格□不合格 |  |  |  |  |
| - （按需填写） |  |  | - □合格□不合格 |  |  |  |  |
| - 问题记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 问题描述 |  |  | 处理意见 |  |  | 完成期限 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| □安全环保验收合格。 □安全环保验收存在遗留问题需整改。 □安全环保验收不合格。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字确认 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司各部门签字（甲方） |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门/单位 |  | 人员签字/盖章 |  |  | 日期 |  |  |
| 复材车间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程技术部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运维安环部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营发展部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政人事部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物资保障部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字（乙方） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 单位名称 |  | 人员签字/盖章 |  |  | 日期 |  |  |
| 第三方/监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 单位名称 |  | 人员签字/盖章 |  |  | 日期 |  |  |

- GLTX-JY-26-07-A《培训记录》

| 培训基本信息 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 |  |  | 内容 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训讲师 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 培训单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训内容 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 培训内容 |  |  |  |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 培训资料交付 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资料名称 |  |  |  | 是否交付 |  |  |  |
| - 操作手册 |  |  |  | - □是□否 |  |  |  |
| - 维修资料 |  |  |  | - □是□否 |  |  |  |
| - 点检标准 |  |  |  | - □是□否 |  |  |  |
| - 培训课件 |  |  |  | - □是□否 |  |  |  |
| - （按需填写） |  |  |  | - □是□否 |  |  |  |
| 参训人员签到 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 部门 |  |  |  | 参训人员签字 | 日期 |  |

- GLTX-JY-26-08-A《技术资料交接清单》

| 序号 | 资料名称 | 份数 | 是否交付 | 接收人签字 | 接收日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 合格证 |  | - □是□否 |  |  |
| 2 | 出厂检验报告 |  | - □是□否 |  |  |
| 3 | 使用说明 |  | - □是□否 |  |  |
| 4 | 图纸 |  | - □是□否 |  |  |
| 5 | 软件程序 |  | - □是□否 |  |  |
| - 6 | 参数备份 |  | - □是□否 |  |  |
| - 7 | 维修手册 |  | - □是□否 |  |  |
| - 8 | 点检标准 |  | - □是□否 |  |  |
| - 9 | 备件清单 |  | - □是□否 |  |  |
| - 10 | 易损件清单 |  | - □是□否 |  |  |
| - 11 | 培训资料 |  | - □是□否 |  |  |
| - 12 | 操作规范 |  | - □是□否 |  |  |
| - 13 |  |  | - □是□否 |  |  |

- GLTX-JY-26-09-A《遗留问题整改闭环记录》

| 遗留问题整改闭环记录 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题 出现阶段 | 问题描述 |  | 整改措施 | 完成日期 | 验收人 |  | 闭环结论 |
|  |  |  |  |  |  |  | - □关闭 - □未关闭 |
|  |  |  |  |  |  |  | - □关闭 - □未关闭 |
| - 结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| - □所有问题已完成整改。 - □仍存在未关闭问题。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字确认 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司各部门签字（甲方） |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门/单位 |  | 人员签字/盖章 |  |  |  | 日期 |  |
| 复材车间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程技术部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运维安环部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营发展部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政人事部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物资保障部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字（乙方） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 单位名称 |  | 人员签字/盖章 |  |  |  | 日期 |  |
| 第三方/监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 单位名称 |  | 人员签字/盖章 |  |  |  | 日期 |  |

GLTX-JY-26-10-A《预验收审批表》

| - 项目 | - 内容 |
| --- | --- |
| - 项目名称 |  |
| - 设备名称 |  |
| - 型号规格 |  |
| - 制造商 |  |
| - 预验收地点 |  |
| - 计划预验收日期 |  |
| - 拟参与部门及人员 |  |
| - 审批意见 |  |
| - 审批人 |  |
| - 审批日期 |  |

GLTX-JY-26-11-A《预验收纪要》

| - 预验收纪要 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目 |  |  | - 内容 |  |  |  |  |
| - 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 型号规格 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 制造商 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 预验收日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 预验收地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 验收项目及结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 验收项目 |  | - 验收结果 |  | - 备注 |  |  |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 存在问题及处理意见 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 问题描述 |  | - 处理意见 |  | - 责任方 |  | - 完成期限 |
| - 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 培训情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 培训内容 |  |  | - 是否完成 |  |  |  | - 备注 |
| - 后续进度计划 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 计划内容 |  |  |  | - 预计完成时间 |  |  |  |
| - 结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| - □预验收通过，同意发货。 □预验收问题整改完成后发货。 □预验收未通过，整改后重新验收。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签字确认 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公司各部门签字（甲方） |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门/单位 |  | 人员签字/盖章 |  |  |  | 日期 |  |
| 复材车间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程技术部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 运维安环部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 经营发展部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 物资保障部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 行政人事部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 财务部 |  |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字（乙方） |  |  |  |  |  |  |  |
| - 单位名称 |  | 人员签字/盖章 |  |  |  | 日期 |  |
| 第三方/监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| - 单位名称 |  | 人员签字/盖章 |  |  |  | 日期 |  |

GLTX-JY-26-12-A《试加工验证报告》

| - 试加工验证报告 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目 |  |  | - 内容 |  |  |  |
| - 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| - 设备名称 |  |  |  |  |  |  |
| - 型号规格 |  |  |  |  |  |  |
| - 验证日期 |  |  |  |  |  |  |
| - 验证参与部门 |  |  |  |  |  |  |
| - 试加工项目及结果 |  |  |  |  |  |  |
| - 序号 | - 试加工项目内容 |  | - 技术要求 | - 实测结果 | - 结论 |  |
| - 1 |  |  |  |  | - □合格□不合格 |  |
| - 验证结论 |  |  |  |  |  |  |
| - □工艺验证合格，设备满足生产要求。 - □工艺验证部分需优化。 - □工艺验证不合格，需整改后重新验证。 |  |  |  |  |  |  |
| 签字确认 |  |  |  |  |  |  |
| 公司各部门签字（甲方） |  |  |  |  |  |  |
| 部门/单位 |  | 人员签字/盖章 |  |  |  | 日期 |
| 复材车间 |  |  |  |  |  |  |
| 工程技术部 |  |  |  |  |  |  |
| 质量管理部 |  |  |  |  |  |  |
| 运维安环部 |  |  |  |  |  |  |
| 项目管理部 |  |  |  |  |  |  |
| 经营发展部 |  |  |  |  |  |  |
| 物资保障部 |  |  |  |  |  |  |
| 行政人事部 |  |  |  |  |  |  |
| 财务部 |  |  |  |  |  |  |
| 供应商签字（乙方） |  |  |  |  |  |  |
| - 单位名称 |  | 人员签字/盖章 |  |  |  | 日期 |

GLTX-JY-26-13-A《固定资产移交记录》

| - 固定资产移交记录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 项目 |  | - 内容 |  |  |  |
| - 设备名称 |  |  |  |  |  |
| - 型号规格 |  |  |  |  |  |
| - 使用部门 |  |  |  |  |  |
| - 安装地点 |  |  |  |  |  |
| - 《设备验收报告》编号 |  |  |  |  |  |
| - 验收结论 |  |  |  |  |  |
| - 移交日期 |  |  |  |  |  |
| - 移交情况确认 |  |  |  |  |  |
| - 移交内容 |  | - 是否齐全 |  | - 备注 |  |
| - 设备主体 |  | - □是□否 |  |  |  |
| - 配套附件 |  | - □是□否 |  |  |  |
| - 随机备件 |  | - □是□否 |  |  |  |
| - 全部技术资料 |  | - □是□否 |  |  |  |
| - 全部验收记录 |  | - □是□否 |  |  |  |
| 签字确认 |  |  |  |  |  |
|  | 移交方 |  | 接收方 |  | 监督方 |
|  | 经营发展部（或公司指定部门组建的团队） |  | 设备使用部门 |  | 财务部 |
| - 签字 |  |  |  |  |  |
| - 日期 |  |  |  |  |  |