# 1目的

# 为了保证产品顺利交付，防止生产过程中出现设备故障、不具备相关工序生产能力、生产任务需求等问题的出现而影响公司任务交付，且没有相关措施能按恢复计划满足生产运营部需求，可提采购申请/紧急外包申请，由外部资源提供产品、过程和服务。

# 2范围

# 本规范规定了公司零部件外包的具体实施流程和管理要求。

# 本规范适用公司所有项目。

# 3术语和定义

| 序号 | 术语 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 临时外包 | 指生产单位所承制的零部件（分工路线为生产单位），因某些原因无法按计划完成生产任务，在一定批架次范围内，需由外部资源提供产品、过程和服务的过程。 |
| 2 | 紧急外包 | 指造成生产线停工或影响产品交付发运的紧急需求时间，需要立即确定供应商并启动相关产品或服务的外包行为。 |

# 4职责和权限

| 部门 | 主要职责描述 | 对应活动 |
| --- | --- | --- |
| 复材车间 | 复材车间主任负责采购需求评审的批准，负责勤哲系统中采购申请/紧急外包申请的审批。 | 5.1.3 |
| 项目管理部 | 负责采购需求评审和勤哲采购申请/紧急外包申请的发起；负责零件制造中心路线采购计划编制下达与考核；负责为供应商发放原材料、标准件和工装样板等；负责协调影响供应商生产相关问题的处理。 | 5.1 5.2 5.3 5.4 5.6 5.7 5.9 |
| 工程技术部 | 负责电子版工艺规程以及数据集等相关工艺文件的传递，负责对供应商的技术指导，负责组织签订技术协议。 | 5.5 5.9 |
| 质量安环部 | 负责按照节点配合供应商完成零件的质检工作，负责组织签订质量协议。 | 5.2.4 5.8 5.9 |

# 5工作程序

# 5.1采购申请/紧急外包申请

# 5.1.1零件制造中心紧急外包申请分为设备故障、不具备相关工序生产能力、生产任务需求集中三类原因。

# 5.1.2因上述原因影响公司任务交付，且没有相关措施能按恢复计划满足生产运营部需求，可提采购申请/紧急外包申请，由外部资源提供产品、过程和服务。

# 5.1.3项目计划员按附表1提出采购需求评审表，提交项目管理部主任。项目管理部主任接到采购需求评审表后2个工作日内召开中心内部评审会，项目管理部主任、项目主管领导、工程技术部主任、质量安环部主任参加，评审通过，项目管理部主任报送复材车间主任批准，批准后项目计划员在勤哲系统中提交外协流程。

# 5.1.4项目计划员根据任务需要按采购申请单，在勤哲系统中提前申请外协加工，并跟踪完成勤哲流程。如遇紧急情况，按紧急外包管理程序，提紧急外包采购申请。

# 5.2外包零件首检的确定与传递

# 5.2.1当项目管理部计划员接到提请外包申请的商务分工后，将外包申请零件信息、外包工序信息和供应商信息传递给工程技术部项目主管技术员。

# 5.2.2工程技术部项目主管技术员接到相关信息后，判定是否需要首检，按需下达首检检验通知。

# 5.2.3项目管理部计划员接到首检检验通知后，填写附件4外购外包产品首检验证计划申请表，传递至质量安环部检验技术员，项目检验技术员对外购外包产品首检验证计划申请表进行编号。

# 5.2.4质量安环部检验技术员接到外购外包产品首检验证计划申请表外购外包产品首检验证计划申请表后，完成后续的内容填写及流程审签。

# 5.3供应商生产计划的编制与传递

# 5.3.1项目计划员负责将次月供应商需求计划初版传递至外协计划员。

# 5.3.2外协计划员将到需求计划后，一个工作日内分解编制各供应商月计划，通过公司企业邮箱传递至供应商企业邮箱，发送后电话通知供应商计划人员并要求供应商一个工作日内评估能否满足计划要求及问题。外协计划员将供应商反馈传递至项目计划员。

# 5.3.3项目计划员结合供应商反馈及生产运营部需求，1个工作日内完成计划平衡，将正式版计划重新传递至外协计划员，外协计划员重新分解编制供应商计划后通过公司企业邮箱传递至供应商企业邮箱至供应商正式执行，发送后电话通知供应商计划人员。

# 5.4供应商生产计划的执行与调整

5.4.1外协计划员按照月计划的时间节点组织供应商生产，组织供应商召开周例会跟踪供应商计划进展，协助解决供应商面临的生产、技术和质量等问题。

5.4.2发生以下情况之一，外协计划员应将问题升级，由项目主管领导或生产副主任组织供应商负责人召开高层会议，按需组织公司其他职能部门人员参加，保证生产进度恢复到计划上。

5.4.2.1供应商生产进度有明显拖期，无法制定恢复计划满足零件制造中心生产底线需求。

5.4.2.2供应商发生重大生产、质量、技术、安全或其他问题，超出计划员层面处理权限。

5.4.3外协计划员要求供应商每月20日前按附表2提交调整报告，写明无法按时完成的原因及恢复计划。外协计划员根据零件紧急程度给出初步调整意见并汇报主管领导，对于无法调整的零件应按照原计划进行生产组织及考核。

5.5供应商技术文件的发放

5.5.1工程技术部需要在接到外协计划3个工作日内完成对供应商的电子版工艺规程及数据集的传递。

5.5.2供应商在加工过程中如发现技术文件存在问题，1个工作日内将问题反馈至工程技术部，工程技术部1个工作日内予以解决。

5.6供应商原材料的领用与发放

5.6.1项目计划员应按照年度计划在批次启动前一个月将供应商制造记录、领料单与发料单传递到物资保障部。

5.6.2 物资保障部应在接到领料任务3个工作日内完成与生产运营部计划员和物流仓储中心物料计划员落实材料发放计划并反馈给计划员。对于无法满足材料需求时间的情况应及时上报项目主管领导及生产主管领导。

5.6.3物资保障部负责按照计划需求时间组织完成供应商原材料的发放与接收。

5.6.4 物资保障部负责组织供应商对发放材料进行清点、核对并确认签字；对制造记录进行扫码接收；发料单供应商、计划组、物资保障部各存一份。

5.6.5 物资保障部如发现零件材料定额与实际需求不一致的情况应1个工作日反馈工程技术部进行核查处理。工程技术部1个工作日内给出解决方案。

5.6.6物资保障部负责建立材料接收发放电子账目，材料发放后应在2个工作日内完成账目更新。

5.6.7物资保障部负责组织供应商在接到计划后1个工作日内提出工装、样板、数据集等相关需求传递至保障组和工程技术部。

5.7供应商工装样板的借用与发放

5.7.1物资保障组负责在接收需求后3个工作日内完成对供应商工装、样板等的准备工作，通知供应商借用。

5.8供应商质量管理

5.8.1供应商报废处置管理

5.8.1.1生产过程中，当零件报废时，供应商应填写纸质废品卡片并将报废产品一同提交至零件制造中心质量安环部，质量安环部检验员负责在勤哲系统中提交废品卡片，并将零件转移至废品库。

5.8.1.2供应商如发生报废，物资保障部负责跟踪供应商的废票进展，原则上当月产生的报废需在当月完成报废手续，特殊情况需经过主管领导批准。

5.8.2在生产文件管理过程中，供应商负责的工序由供应商的操作者和检验员进行检查、盖章；零件制造中心负责的工序由零件制造中心的操作者和检验进行检查、盖章。供应商负责供应商处制造记录及原始记录的归档。

5.8.3供应商审核

5.8.3.1项目管理部应定期对供应商进行审核，监控供应商质量体系运行情况。

5.8.3.2审核频率的确定主要基于以下原则：

a)沈阳本地供应商每月进行一次审核；

b)非沈阳供应商每季度进行一次审核；

c)当供应商出现较大质量问题或持续出现产品质量问题，对供应商进行临时审核。

5.8.3.3审核成员应至少包含检验、工艺、计划人员，审核依据主要为供应商质量体系文件、工程图纸、客户规范等。

5.9供应商沟通要求

项目管理部项目计划员应保持与供应商沟通，以确保双方均能够及时了解相互需求，沟通一般分为：日常沟通、会议沟通、管理层沟通。

5.9.1外协计划员、项目主管工艺员和项目主管检验技术员负责各自业务域与供应商之间的日常沟通，当供应商出现各自业务域问题时，外协计划员、项目主管工艺员和项目主管检验技术员可通过电话、邮件等形式与供应商对应业务人员进行沟通，质量问题沟通应按附表3填写沟通记录，并由项目主管检验技术员留存。

5.9.2质量安环部每月组织召开质量分析会与供应商沟通当月质量状态、质量问题及重点质量工作等。沈阳本地供应商需到会参与，外地供应商如无问题可不直接参加会议，质量安环部需向供应商传递会议材料传达质量要求，当供应商涉及质量问题时需要求外地供应商参加线上会议。

5.9.3复材车间项目主管领导至少每季度与供应商之间进行一次管理层沟通，管理层沟通可采用电话或走访形式，管理层沟通内容应包含生产进度、产品质量、供应商需求及重点工作。每次沟通后，以会议纪要形式晒发，会议纪要由外协计划员留存。

5.10供应商产品交付

5.10.1供应商产品完成生产后，需按计划节点交付到产品制造记录下道工序承制班组，保证卡物齐全、标识清楚，签订产品移交报表，一式三份，供应商、接收班组和计划组各留存一份。

5.10.2下道工序承制班组负责接收供应商送达的零件，接收班组负责产品数量、卡物一致进行检查，接收班组检验员负责对交付产品的实物质量及交付文件质量进行接收检查，验证无误后在移交报表上签字确认。

5.10.3接收过程中存在实物质量问题或文件质量问题，接收班组应拒绝接收，由供应商整改合格后按5.8.1要求再次移交。

# 6、相关流程

# 无

# 7、引用文件

# 临时外包管理标准

# 紧急外包管理程序

# 8、记录表格

FM-P3-08-01《复材车间采购需求评审表》

FM-P3-08-02《供应商质量沟通记录》