# 1、目的

# 为了保障单位因设备维修、订单激增等原因，造成生产单位产能不足，且无有效措施弥补产能缺口，严重影响公司订单交付时，可提出临时外包采购申请，由外部资源提供产品、过程或服务。

# 2、范围

# 本标准规定了公司零部件临时外包的实施流程和管理要求。
本标准适用于公司所有项目。

# 3、术语和定义

| 序号 | 术语 | 定 义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 临时外包 | 指生产单位所承制的零部件（分工路线为生产单位），因某些原因无法按计划完成生产任务，在一定批架次范围内，需由外部资源提供产品、过程和服务的过程。 |

# 4、职责和权限

| 部门 | 主要职责描述 | 对应活动 |
| --- | --- | --- |
| 项目管理部 | 负责提供供应商报价所需的材料；填写采购申请表并完成审签流程；负责外包实施前的准备工作；负责提供接受确认单。 | 5.2.1 5.1.3 5.3.1 5.3.2 5.4.2 5.6.2 |
| 经营发展部 | 负责供应商推荐、询比价及供应商选择；完成采购合同签订；负责采购订单订单执行过程控制；负责采购订单核算与付款申请。 | 5.2 5.5 5.7 |
| 质量安环部 | 负责对关键项进行控制；负责对不合格品进行控制；负责完成外包产品接受检验；负责配合经营发展部组织供应商进行工艺准备，完成工艺评审，对供应商的工艺文件进行审查。 | 5.4.4 5.5.4 5.6.1 |
| 物资保障部 | 负责完成供应商生产所需的物料领取与发放；负责完成工装借用手续，并对借给供应商的工装进行管理。 | 5.4.1 5.4.3 |
| 工程技术部 | 负责配合经营发展部组织供应商进行工艺准备，完成工艺评审，对供应商的工艺文件进行审查。 | 5.4.4 |

# 5、工作程序

# 5.1采购申请

# 5.1.1生产单位因设备维修、订单激增等原因，造成生产单位产能不足，且无有效措施弥补产能缺口，严重影响公司订单交付时，可提出临时外包采购申请，由外部资源提供产品、过程或服务。

# 5.1.2生产单位在提出采购申请前，应按照预付款申请表要求，完成采购预算申请。

# 5.1.3项目管理部填写附表1采购申请表，明确外包产品项目、外包内容及外包批架次范围，并完成审签流程。

# 5.2供应商选择与合同签订

# 5.2.1项目管理部应及时向经营发展部，提供供应商报价所需的相关资料，包括但不限于图纸、数模等。
5.2.2 经营发展部完成供应商推荐、询比价及供应商选择。
5.2.3 经营发展部按照总经理的要求，完成采购合同签订。

# 5.3采购订单创建与下达	
5.3.1 项目管理部编制采购订单。
5.3.2 项目管理部应组织供应商确认采购订单，完成采购订单签订、下达，并存档。

5.4外包实施前的准备工作
5.4.1 采购订单下达后，物资保障部参照器材保管管理程序的要求，及时完成供应商生产所需的物料领取与发放，包括器材、零组件等。
5.4.2 项目管理部及时向供应商提供生产所需的工程技术资料。
5.4.3 当供应商需要借用生产单位相关工装时，物资保障部应按照工装使用和维护管理的要求，完成工装借用手续，并对借给供应商的工装进行管理。
5.4.4 经营发展部联合质量安环部、工程技术部组织供应商进行工艺准备，完成工艺评审，对供应商的工艺文件进行审查。

5.5采购订单执行过程控制
5.5.1 经营发展部应按照公司相关文件及客户相关的管理要求，对外包产品技术状态进行管理。
5.5.2 经营发展部应跟踪供应商订单执行状态，识别、控制供应商订单执行过程风险。
5.5.3 经营发展部应组织客户检验；完成外包产品首件检验验证。
5.5.4 质量安环部需对关键项进行控制；按照不合格品控制程序的要求，对不合格品进行控制。
5.6产品接收
5.6.1 质量安环部按照产品检验规程管理程序的要求，完成外包产品接收检验。
5.6.2 项目管理部对已完成接收检验的外包产品，及时向经营发展部提供接收确认单。
5.7 采购订单核算与付款申请
5.7.1 经营发展部按照商务结算内部管理要求，办理采购订单核算与付款申请。

# 6、相关流程

# 无

# 7、引用文件

# 工艺评审管理程序

# 不合格品控制程序

# 工装使用和维护

# 产品检验规程管理程序

# 8、记录表格

# FM-P3-14-01《临时外包申请单》