# 1、目的

# 为了保障单位因设备维修、订单激增等原因，造成生产单位产能不足，且无有效措施弥补产能缺口，严重影响公司订单交付时，可提出紧急外包采购申请，由外部资源提供产品、过程或服务。

# 2、范围

# 本标准规定了紧急外包的工作流程及管理要求。

# 3、术语和定义

| 序号 | 术语 | 定 义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 紧急外包 | 紧急外包是指造成生产线停工或影响产品交付发运的紧急需求事件, 需要立即选择确定供应商并启动相关产品或服务的外包行为。 |

# 4、职责和权限

| 部门 | 主要职责描述 | 对应活动 |
| --- | --- | --- |
| 总经理 | 负责紧急外包申请的批准。 | 5.5 |
| 复材车间 | 负责紧急外包申请的审核。 | 5.2 |
| 项目管理部 | 负责提出紧急外包申请，组织协调相关部门按节点完成各工作；负责紧急外包申请的审核。 | 5.1 5.4 |
| 经营发展部 | 负责紧急外包的商务工作实施。 | 5.6 |
| 工程技术部 | 负责上传工序工艺、材料工艺信息。 | 5.3 |

# 5、工作程序

# 5.1 项目管理部计划员负责判定确认紧急外包事件，填写附件1紧急外包申请单发起紧急外包申请。申请应明确主要原因,需求时间、紧急和影响程度，采取紧急外包的必要性。

# 5.2 复材车间主任负责紧急外包申请的审核。

# 5.3 工程技术部工艺员负责填写工序工艺、材料工艺信息。

# 5.4项目管理部项目经理核实紧急外包事件产生根本的原因和对项目的影响程度，确认需求时间是否满足项目要求（业务部门自揽项目除外）。

# 5.5 总经理负责紧急外包申请的批准。

# 5.6 经营发展部计划员在合格供应商目录中选择供应商进行报价，并进行比价，与比价最低价供应商按采购合同和订单的签订直接签订合同，不进行定价及商务谈判，并向采购实施及支持部门发放分工报告。

# 5.7 合同价格需与历史价格进行对比，描述涨/降幅比例，涨价需概述涨价原因。

# 5.8 科研项目管理部接到分工报告后，下发订单组织实施。
5.9 涉及零件/工装制造、特殊过程的紧急外包，如果合格供方目录内没有可用资源，相应的供应商开发按照供应商开发与评价执行。

# 6、相关流程

# 无

# 7、引用文件

# 采购合同和订单的签订

# 8、记录表格

# FM-P3-08-03-2-01《紧急外包申请表》