# 1 目的

# 通过技术和管理双归零，调查质量问题根本原因，确认责任主体，识别技术和管理漏洞，制定有效解决方案，固化经验，确保质量问题从发现到解决形成闭环，防止问题重复发生。

# 2 范围

# 本文件规定了公司航空产品质量问题技术归零和管理归零职责、原则、要求和工作程序。

# 本文件适用于公司航空产品生产以及客户在试验、使用中发生的重大质量问题、严重质量问题的技术归零和管理归零工作。

# 3 术语和定义

| 序号 | 术语 | 定 义 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质量问题归零 | 对在设计、生产、试验、试飞和服务中出现的质量问题，从技术和管理上分析产生的原因、机理，制定纠正和预防措施并进行有效性验证，以避免偏差重复发生的活动。质量问题归零包括技术归零和管理归零两种形式。 |
| 2 | 技术归零 | 针对发生的质量问题，从技术上按“及时处置、风险可控、定位准确、机理清楚、故障复现、措施有效、举一反三、修订标准、系统改进、知识共享”的十条要求逐项落实，并形成技术归零报告或技术文件的活动。 |
| 3 | 管理归零 | 针对发生的问题，从管理上按“及时处置、风险可控、过程清楚、责任明确、措施落实、严肃处理、完善规章、修订标准、系统改进、知识共享”的十条要求逐项落实，并形成管理归零报告和相关管理文件的活动。 |

# 4 职责和权限

| 部 门 | 主 要 职 责 描 述 |
| --- | --- |
| 总经理 | 1.组织本公司的技术归零工作，向责任单位提出技术归零要求，审批技术归零报告。 2.组织本公司的管理归零工作，向责任单位提出技术归零要求，审批管理归零报告。 |
| 质量安环部 | 1.负责组织对质量问题进行初步调查并判定问题的等级及责任单位。 2.负责组织对涉及多个单位责任的管理问题进行调查；协助组织实施人对管理归零报告进行评审；负责协助组织实施人组织实施管理归零工作并会签归零报告，负责归档归零记录。 3.负责验证归零报告中纠正措施的落实情况。 4.负责汇总形成归零报告，协助组织实施人向顾客或上级部门汇报质量问题归零情况。 |
| 工程技术部 | 1.负责根据职责分工组织对涉及多个单位责任的技术问题进行调查； 2.负责协助总经理组织对技术归零报告进行评审； 3.负责协助总经理组织实施技术归零工作并会签技术归零报告。 |
| 各部门 | 负责按质量问题归零工作指令及归零组织实施人的要求，组织/参与实施归零，评审、会签归零报告。 |

# 5 工作程序

# 5.1 需归零的质量问题

# 5.1.1 质量诚信问题。

# 5.1.2 顾客、上级部门确定的需归零的质量问题。

# 5.1.3 经质量安环部认定对质量管理体系运行及产品符合性有严重影响的质量问题。

# 5.2 下发归零工作指令

# 5.2.1 质量安环部负责起草FM-M2-06-01《质量问题归零通知单》。

# 5.2.2 判定为5.1.1、5.1.2 类质量问题时，由总经理签发归零通知单。

# 5.2.3 判定为5.1.3 类质量问题时，由质量安环部部长签发归零通知单。

# 5.3 实施归零工作

# 按质量问题产生的原因，质量问题归零分为技术归零和管理归零；对既有技术原因，又有管理原因造成的质量问题，应同时进行技术和管理归零。

# 5.4 技术归零要求

# 5.4.1 及时处置

# 采取立即纠正对质量问题进行快速处置，当客户有要求时，在客户规定的时间内，提交立即纠正措施；并对质量问题影响进行后果分析。

# 5.4.2 风险可控

# 应从质量、进度、成本等方面进行风险分析，确保风险可控。

# 5.4.3 定位准确

# 技术归零团队应开展问题调查和分析活动，确定质量问题发生现象和准确部位，必要时邀请具备法定资质的鉴定机构提供鉴定结果，分析和判断问题发生直接原因和根本原因。

# 5.4.4 机理清楚

# 通过理论分析或试验等方法，确定质量问题发生的根本原因。定位和机理分析可同步进行，拟定解决方案并确定后续工作计划。

# 5.4.5 故障复现

# 技术归零团队应通过检查、试验、仿真等方法复现各故障模式或通过原理性分析，复现各故障模式的问题，确认质量问题发生的现象，验证定位的准确性和机理分析的正确性。

# 5.4.6 措施有效

# 5.4.6.1 纠正措施分为质量问题直接原因的纠正措施和针对根本原因的纠正措施，通常包含针对问题的处置措施、实施方案。同时应明确验证实施计划和方法，应尽可能对措施的有效性进行验证。

# 5.4.6.2 需要根据以下准则，判断纠正措施的有效性：

# a) 是否被所有相关部门、供应商和客户充分认可；

# b) 是否会产生新的问题或风险，产生的风险是否可控，应利用风险分析方法，验证问题和原因之间相互作用和关联关系；

# c）纠正措施在可执行性、时间节点和费用等方面是否存在困难。

# 5.4.7 举一反三

# 5.4.7.1 根据分析得出的根本原因，检查是否在本项目/其他项目的不同架次的相同/类似系统进行举一反三。在本项目各架次、可能发生类似问题的部门范围内开展举一反三检查工作，依据检查结果采取适当措施；

# 5.4.7.2 为巩固归零所取得的成果，技术归零团队对已达到改进目标的纠正措施所涉及的内容、方法、技术参数、过程参数等由工程或工艺部门进行固化，形成文件，防止类似的不良环境、不良条件、缺陷和不合格再次发生。

# 5.4.8 修订标准

# a) 发现所采取的设计、工艺标准不满足客户需求的地方；

# b) 对“安全”、“快捷”、“增值”等影响客户满意度的需求做、到确认和验证；

# c) 修订标准的内容要得到相关部门的同意，以便能有效地贯彻；

# d) 经验证和批准的纠正措施应落实到设计、工艺和试验标准中；

# e) 必要时推动相关行业标准的修订。

# 5.4.9 系统改进

# a) 将归零的成果应用到在研、在制、已交付的产品中，针对生命周期不同阶段，综合考虑时间、成本和安全等要素；

# b) 公司应系统考虑组织管理和决策体制、组织文化等可能导致质

# 量问题产生的组织因素；

# c) 对相关人员进行培训，明确变更内容及注意事项。

# 5.4.10 知识共享

# a) 纳入案例库；

# b) 将相关经验教训跨项目、跨部门共享；

# c) 过程应接受专家指导和监督

# 5.5 管理归零要求

# 5.5.1 及时处置

# 采取立即纠正对质量问题进行快速处置，当客户有要求时，在客户规定的时间内，提交立即纠正措施；并对质量问题影响进行后果分析。

# 5.5.2 风险可控

# 应从质量、进度、成本等方面进行风险分析，确保风险可控。

# 5.5.3 过程清楚

# a) 清楚发生问题的时间、地点、工作环境、运行程序、现象和结果；

# b) 清楚管理环节、岗位和管理方式方法的原因；

# c) 清楚管理工作程序或制度中的漏洞、薄弱环节。

# 5.5.4 责任明确

# a) 依据问题发生的过程明确涉及的相关责任单位、相关人员；

# b) 明确直接责任和间接责任，主要责任和次要责任，明确领导责任和执行责任。

# 5.5.5 措施落实

# a) 针对管理上的薄弱环节或漏洞，制定并落实有效的纠正措施和预防措施；

# b) 措施具体、可操作、可检查；

# c) 措施落实明确计划和责任人，并具备保障条件；

# d) 对措施落实的客观证实材料和监督检查进行记录。

# 5.5.6 严肃处理

# a) 按照质量奖惩规定，根据责任、损失、问题的严重程度，对发生质量问题

# 的责任单位和责任人实施处罚

# b) 对重复性质量问题和人为责任质量问题的责任部门和责任人给予更严肃的处罚。

# 5.5.7 完善规章

# a) 识别出规章制度中不完善的地方；

# b) 将归零工作的措施固化到相关的规章制度、作业指导文件、标准或规范中。

# 5.5.8 修订标准

# a) 发现所采取的设计、工艺标准不满足客户需求的地方；

# b) 对“安全”、“快捷”、“增值”等影响客户满意度的需求做到确认和验证；

# c) 修订标准的内容需得到相关部门的同意，以便能有效地贯彻；

# d) 经验证和批准的纠正措施应落实到设计、工艺和试验标准中；

# e) 必要时推动相关行业标准的修订。

# 5.5.9 系统改进

# a) 将归零的成果应用到在研、在制、已交付的产品中，针对生命周期不同阶段，综合考虑时间、成本和安全等要素；

# b) 责任单位应系统考虑组织管理和决策体制、组织文化等可能导致质量问题

# 产生的组织因素；

# c) 对相关人员进行培训，明确变更内容及注意事项。

# 5.5.10 知识共享

# a) 纳入案例库；

# b) 将相关经验教训跨项目、跨部门共享；

# c) 归零过程应接受专家指导和监督。

# 5.6 归零时间要求

# a) 顾客、上级部门要求的归零问题按其规定的期限开展归零工作。

# b) 公司内部质量问题应在3天查清原因，7天内完成临时措施落实或长期措施制定与落实。

# c) 若技术归零工作完成周期较长，归零工作组织实施人制定归零工作计划，提请签发人批准。

# d) 技术归零应在原因结论确定后 5 个工作日内完成归零报告，若不能按期完成，归零工作组织实施人提交延期报告，提请签发人批准。

# e) 管理归零应在原因结论确定后 10 个工作日内完成归零告，若不能按期完成，归零工作组织实施人提交延期报告，提请签发人批准。

# f) 责任部门提交延期报告原则上不可超过 2 次，每次延期时间不超过半个月，如到期仍未完成，由质量安环部依据考核与奖励办法对责任单位实施考核。当顾客对延期有要求时，按顾客要求执行。

# 5.7 商飞项目归零要求

# 5.7.1 对于商飞项目，应按技术归零（及时处置、风险可控、定位准确、机理清楚、问题复现、措施有效、举一反三、修订标准、系统改进、知识共享）或管理归零（及时处置、风险可控、过程清楚、责任明确、措施落实、严肃处理、完善规章、修订标准、系统改进、知识共享）的原则完成质量问题归零报告答复，另外应包括纠正措施验证计划和情况、专家的评审意见和相应的支持材料。时间节点与归零通知单要求提交时间节点不一致时，以归零通知单要求时间节点为准。归零报告需完成内部责任部门领导审核、质量安环部会签，并获得总经理签署批准后方可提交。

# 5.7.2 对于商飞项目，收到归零通知后1周内，确定问题直接原因初步完成问题定位，向顾客质量管控中心提交归零计划；收到归零通知后 14 个日历日内，向顾客质量管控中心提交自评满足“双五归零检查评估单”要求的归零报告；收到归零通知后1个月内，完成问题定位和原因分析，提交定位评审（仅适用于技术归零）；收到归零通知后 45 日内，提交经顾客质量管控中心审核满足“双五归零检查评估单”要求的归零报告开展归零评审。

# 5.7.3 对于商飞项目，在实施质量问题归零过程中，接受中国商飞的监督及对其归零报告的评审和最终验证。如无法在归零通知单要求的时间内完成归零工作，可填写《质量问题归零变更申请表》申请延期，批准后提交中国商飞质量部门。

# a) 如无法按计划在 45 日内完成满足评审要求的归零报告，应在归零团队成立起1周内，提出建议的归零计划和工作方案。顾客有明确时间要求的除外。

# b) 如果归零团队未能按照已发布的归零计划完成归零，应在归零计划到期前15 日内，提出调整申请和相应的工作方案。归零计划仅允许调整一次，对归零计划调整的批准还应满足以下条件：对里程碑计划和公司管控计划有影响的，以及局方和客户有明确时间要求的，不允许调整。需评估对其他项目研制计划的影响是否可接受。

# c) 原则上通过评审的归零报告应严格按报告内容落实归零措施，但如果在措施落实过程中，由于客观原因导致实际情况与报告描述不一致，确实需要对报告内容或措施进行更改的，在双五归零关闭前，可填写《质量问题归零变更申请表》，并将获得批准的申请表提交中国商飞质量部门存档。（若《质量问题归零变更申请表》未获得批准，应严格落实归零措施）

# 5.8 组织归零评审

# 5.8.1 归零报告编写完成后，由归零工作组织实施人组织召开归零评审会，评委应包括有关专家、领导、技术、质量等相关部门人员，按需邀请顾客代表参加，评审组组长为签发人或签发人授权人员。评审过程中应有评审记录，并形成评审报告，评审中应严格审查纠正措施的可执行性，确保纠正措施得到有效落实。评审通过后由与会人员会签FM-M2-06-02《技术归零报告评审表》/ FM-M2-06-03《管理归零报告评审表》。

# 5.8.2 技术归零评审的主要内容包括：

# a) 质量问题的叙述是否清楚；

# b) 质量问题的定位是否准确、全面；

# c) 产生问题的根本原因是否明确，是否含有不确定因素；

# d) 问题是否复现，复现试验的条件与发生问题时是否一致；

# e) 所确定的纠正措施是否准确、恰当、可实施；

# f) 在本单位内的举一反三结果，改进措施是否准确、恰当、可实施；

# g) 归零报告的编写是否符合本程序规定的要求；

# h) 是否针对管理方面原因采取了适当的措施，明确是否需要进一步开展管理归零。

# 5.8.3 管理归零评审的主要内容包括：

# a) 质量问题发生的过程是否清楚；

# b) 发生问题的主要原因和问题性质是否明确；

# c) 责任部门和责任人是否明确，相关部门是否认识到应承担的责任并采取了改进措施；

# d) 是否结合出现的质量问题对人员进行了教育和重新培训，责任部门和责任人是否进行了处罚并且有相应的客观证据；

# e) 属无章可循或规章制度不健全的问题是否已完善规章或程序并且有相应的客观证据；

# f) 归零报告的编写是否符合本程序规定的要求。

# 5.8.4 归零评审专家分别发表评审意见，评审组组长根据评审意见最终判定评审结论。

# a) 若评审结论为“通过”时，由责任部门履行归零报告审签流程。

# b)若评审结论为“修改后通过”时，由责任部门按照评审意见修改归零报告，并提交评审组组长确认后履行归零报告审签流程。

# c)若评审结论为“不通过”时，由归零组织实施人重新组织开展归零工作。

# 5.9 归零报告未完成批准前，相关产品不允许发运。

# 5.10 归零管理信息

# 归零报告经批准后，由归零工作实施单位将归零工作指令、评审记录、归零报告及相关证据材料一并报质量安全部，由质量安全部对证据材料正确性和归零时间节点进行验证，验证通过后由质量安全部存档，按需发出质量问题归零工作通报。

# 5.11 跟踪验证归零措施

# 对于管理归零，当纠正措施生效后1年内的跟踪验证显示该质量问题未重复发生时，关闭该归零；对于技术归零，当纠正措施生效装配件验证5架份（含生效架次），零件验证1个批次的跟踪验证显示该质量问题未重复发生时，关闭该归零。

# 5.12 对于商飞项目应按照“双十条”要求进行技术归零和管理归零，具体要求参见 SR0031。

# 5.12.1 对于商飞项目，归零措施中涉及到完善程序、规章的，文件应由对应职能部门领导进行签署，并通过相应的形式发布，提交包括程序、规章签署及发布证明的证明材料。对于涉及到人员处理的，按内部奖惩制度实施，并进行闭环验证。

# 5.12.2 对于 MA700 项目应按照顾客要求进行技术归零和管理归零，具体要求参见 CG1500-008。

# 6 相关流程

# 7 引用文件

# SR0031 《供应商纠正措施通知及质量问题归零》

# CG1500-008 《供应商质量信息管理要求》

# 8 记录表格

FM-M2-06-01 《质量问题归零通知单》

FM-M2-06-02 《技术归零报告评审表》

FM-M2-06-03 《管理归零报告评审表》

FM-M2-06-04 《技术归零报告》

FM-M2-06-05 《管理归零报告》