生产部横向工序管理方案（初版）

背景：

围绕全年产值目标及关键件交付任务，生产部交付组根据现有生产实际情况，制定罐后在制品横向管理方案，初期由关键件横向管理逐渐过渡到全批产任务横向管理。

目的：

项目助理通过参加班组早会，与班组核对当日关键件任务布置情况，并收集班组反馈的关键件无法完成的相关问题，通过主动计划核查及问题抓取，避免班组隐藏问题，不喊问题，晚喊问题，忘喊问题，重复喊问题等影响关键件进度及消耗班组多余产能的情况发生。

方式：

工序项目助理参加早会后，将从班组及检验处收集到的问题汇总到关键件问题跟踪表后，相关问题会分配到对应项目助理，由主管项目助理跟踪解决并反馈问题的进度，问题解决后将问题反馈到工序项目助理，工序项目助理将汇总的此工序问题结果反馈到相关班组。工序项目助理实行轮岗制，每两周更换一次工序。关键件计划每两周更新一次状态。

班组可提前识别现场关键件滞留问题，并填写生产问题反馈表，统一在早会时递交到工序项目助理，由生产部组长（毛亮）统一汇总记录问题数据并分配各相关职能部门进行跟踪考核。

班组工序组成：

- 脱模、五坐标工序

班组长：毕胜

早会时间：8:30

检验人员：毛轶慧

项目助理：边金

- 无损检测、X光工序

班组长：刘劲松

早会时间：8:30

项目助理：张席铭

- 表面准备工序：

班组长：李闯

早会时间：8:30

项目助理：翟跃光

- 喷漆交付工序

班组长：唐禄

早会时间： 8:30

检验人员：邓绍英

项目助理：费常益

附表1

关键件生产问题反馈表

| 提出问题班组 |  | 提出人 |  | 提出时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 问题零件项目 |  | 希望解决时间 |  |  |  |
| 问题描述及类型 |  | 问题影响图号： |  |  |  |
| 问题责任部门 |  |  |  |  |  |

附表2

关键件计划跟踪表：

附表3

关键件问题汇总表

| 序号 | 问题描述 | 问题类型 | 提出班组及提出人 | 提出时间 | 责任部门负责人 | 跟踪项目助理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |