生产部排罐管理程序方案（初版）

1.背景

围绕公司全年产值目标及关键件交付任务，生产部开工组根据现有生产实际情况，制定罐前计划横向管理方案，以保证排罐计划的合理性和可执行性。

2.目的：

以全年产值任务每月投产计划为排罐依据，考虑各项目工作包零件进罐周期、固化速度等，合理安排罐前计划，确保生产过程的顺畅运行，满足订单交付需求，同时优化资源利用，提高生产效率，降低生产成本。

3.适用范围:

本方案适用于所有投产项目需要排罐工序的零件，包括但不限于研制计划，临时生产计划等。

4.排罐原则：

4.1优先顺序原则

通过优先级顺序原则，对关键件、交付紧急度、物料齐套率、工装准备、文件准备情况等因素进行综合考量，以确定生产任务的优先级顺序，从而合理安排排罐顺序。

4.2产能原则

排罐计划需要综合考虑交付周期、物料、技术和生产线等因素，以确保产能的充分利用。

4.3成本控制原则

排罐计划根据各零件所对应的固化程序合理并罐，提高生产效率，实现成本控制。

- 排罐条件：

5.1核对物料

根据《物料计算模板》（附件1）零件图号对应的物料编号查询物料库存、子件库存等，与物资保障部物料协调员黄吉核对物料现有库存情况是否满足投产需求，识别开工前缺料风险，确保原材料充足和手续完善，保证开工前置条件。

其他物料查询方法：192.168.19.220发放区，秦岭子件库存帐、杨秋实蜂窝帐。

5.2工装准备

依据经营发展部下达的订单，与物资保障部沟通工装状态是否满足投产要求，跟踪至物资保障部使工装达到满足开工前合格状态。

5.3文件准备

5.3.1开工前需要准备的文件：

1.经营发展部《销售订单》。

2.工程技术部《工艺制造大纲》、《工艺规程》、《检验规程》、BOM文件等，《下料程序和投影程序》，有构改、图纸升版等，涉及首检的零件工艺下发《首检通知》等。

3.同步检验进行编制《首检报告》，部分需要客检的零件，联系客户选客检点。

附件1：