A02表面计划排产管理规定

目的：

为使A02更加流畅地执行表面计划，规范化表面计划的管理流程及规定，并与A02的月计划更新相契合，编制此管理规定。

原则：

各项目助理依据子件情况及生产需求，在固定的表格中填写表面计划需求，相关的零件信息，图号，质量编号，子件到达日期，表面需求日期,PIMS提供相关信息需填写完整准确。

方式：

由于A02表面月计划固定每周一更新升版，故A06表面需求定为每周四固定更新下周一至周日的A02表面需求，并通过OA抄送A06及A02相关主管领导。表面计划固定表格存放于方法区路径：

192.168.19.220/科研生产部/表面计划/对应日期的表面计划EXCLE表格。

相关规定：

- 各项目助理需于每周四下午4点前填写完成A02表面需求计划表，如未填写视为无需求。

- 各项目助理填写表面需求时需汇报项目主管领导排产内容，排产需求时间，避免出现漏排，错排等现象发生。

- 如因项目助理个人原因出现漏排，错排需报项目主管领导，说明原因后由项目主管领导通过OA重新发送相关人员并与02沟通。

- 如遇临时紧急任务，各项目助理需汇报项目主管领导，与02沟通后重新通过OA发送相关人员。

- 如遇到子件及漆料无法确定到达时间可先行排产在表面计划后端日期，子件及漆料明确后报主管项目领导与02沟通表面时间。

附表1  表面计划表