新厂区接入非密园区网实施方案

一、项目背景

沈阳昌兴复材航空科技有限责任公司新厂区为非密生产园区。为满足公司生产经营、业务协同及信息化系统运行需求，需接入民机公司非密园区网（以下简称“内网”），实现与现有信息系统的互联互通。

为避免重复建设与二次投入，本次接入方案遵循“统一规划、一次实施、适度超前”的原则，对网络接入、系统应用、安全体系及接口需求进行整体规划。

二、建设目标

1.实现新厂区与民机公司非密园区网安全互联

2.满足生产经营相关信息系统稳定运行需求

3.建立符合国家等级保护要求的网络安全体系

4.预留后续信息化系统扩展与接口能力

5.避免重复建设，降低长期运维成本

三、接入需求分析

（一）业务场景需求

新厂区接入内网主要用于以下业务场景：

食堂刷卡及考勤管理系统

OA办公系统（流程审批、行政管理等）

ERP系统（采购、库存、财务等）

MES系统（生产执行管理）

PDM系统（产品数据管理）

各部门日常业务协同

（二）系统功能需求

系统功能原则上对标A06现有运行模式，主要包括：

OA：流程审批、公文流转、行政管理

ERP：采购、库存、财务管理

MES：生产过程管理、工序跟踪

PDM：技术数据管理

具体功能模块由民机公司统一规划配置。

（三）用户规模及使用情况

人员规模

新厂区额定编制：约400人

二线人员占比约30%

接入用户数量

本次申请内网接入点位：120个

使用频率

高频用户：约30台设备（每日使用）

中频用户：约50台设备

低频用户：约40台设备

四、网络建设方案

（一）总体架构

新厂区网络采用“内外网物理隔离”架构：

内网：接入民机非密园区网

外网：独立互联网出口

内外网之间物理隔离，确保安全合规

（二）网络接入方式

通过专线接入民机非密园区网

配置边界防火墙，实现访问控制与安全防护

网络结构支持后续扩展及系统接入

（三）网络安全配置

建设内容包括：

防火墙部署（边界防护）

网络访问控制策略

安全日志及审计机制

病毒防护与入侵检测能力

（四）网络拓扑

本项目需补充完整网络拓扑结构，包括：

内外网划分结构

防火墙部署位置

各网络节点连接关系

系统访问路径

（注：网络拓扑图作为方案附件提供）

五、信息安全与合规要求

（一）等级保护建设

本项目按照国家网络安全等级保护要求实施：

等级：三级（等保三级）

建设内容：

网络安全体系建设

主机及系统安全加固

数据安全保护

安全管理制度建设

（二）实施路径

完成内外网物理隔离建设

开展等级保护测评

获取等保三级备案/认证

在合规基础上开展系统对接

六、系统接口及扩展规划

为避免后续重复开发及费用增加，本次统一规划接口需求：

- 已明确接口需求

继承现有的民机OA（及其作为入口跳转的其它系统）、PDM、QMS、WMS、MES上的RBAC。

（二）预留接口能力

协同平台、数据中台、未来质量系统及投标系统接口。

移动终端（Pad）接入能力

（三）接口建设原则

统一规划、集中实施

明确接口功能及数据流向

避免后期重复收费

七、终端及设备规划

接入终端：约120台PC及若干手持上位机。

终端类型：

办公电脑

生产辅助终端

未来移动终端（Pad）

使用方式：

一人一机为主

不支持账号共享登录

八、费用测算及承担建议

（一）费用构成

基础设施费用（昌兴承担）

专线建设费用

防火墙及网络设备

网络建设费用

系统接入费用

内网接入点位费用（约990元/点）

民机侧系统配置及实施费用

安全建设费用

等保测评费用

安全整改费用

（二）费用承担建议

昌兴承担本地网络及安全建设费用

涉及民机公司系统扩展、点位增加等费用，建议由民机公司统一承担或协调解决

九、实施计划

明确需求并完成方案报批

完成网络及安全架构设计

实施网络建设及设备部署

开展等保测评

完成系统接入与调试

正式上线运行

十、其他说明

本方案为整体规划方案，后续实施可根据实际情况优化调整

所有系统及接口需求原则上一次性申报完成

后续新增需求可能涉及额外费用

十一、结论

通过本方案实施，可实现新厂区安全、稳定接入民机非密园区网，满足生产经营需要，同时具备良好的扩展能力和合规基础，为公司信息化发展提供支撑。