## Slide 1
组织数字化参与度十六维分型模型
二维四阶｜横轴：结构化认知能力（A1—A4）
纵轴：组织参与意愿（B1—B4）
核心用途与边界
观察部门面对结构化、透明化和责任明确化时
的行为变化，指导PMO采取差异化治理策略。
阶段性观察｜不作为永久标签或个人绩效结论
纵轴 B
横轴 A
A1 未理解
A2 初步理解
A3 基本掌握
A4 系统理解
B4
主动共建
④ 潜力骨干型
不了解方法，
但有组织视角，
愿意投入
⑧ 转型推动型
业务理解强，
有改革意愿
⑫ 数字化先锋型
能力成熟，
愿意推动落地
⑯ 组织变革型
理解流程是
组织能力，
主动推动改革
B3
合作参与
③ 学习成长型
不会但愿意学习，
积极投入
⑦ 业务协同型
可以合作，
需要引导
⑪ 业务伙伴型
理解业务与
系统连接
⑮ 架构协同型
理解全局协同，
参与治理
B2
被动接受
② 机械执行型
愿意执行，
但不知道原因
⑥ 任务完成型
按要求完成，
关注自身任务
⑩ 流程执行型
能力具备，
但缺少主动性
⑭ 资源等待型
认可方向，
但等待资源和时机
B1
抵触防御
① 迷雾防御型
不知道，
也不愿进入新方式
⑤ 经验守护型
知道业务，
但维护历史经验
⑨ 边界博弈型
看得懂规则，
但关注责任边界
⑬ 战略防守型
理解影响，
并利用规则保护
权力边界
成长路径（理想演化方向）
迷雾防御型 → 机械执行型 → 任务完成型
→ 业务伙伴型 → 架构协同型 → 组织变革型
关键：清晰目标｜简单方法｜正向反馈
价值体现｜组织激励
退化路径（组织常见倒退）
能力 A4 → A3 → A2 → A1
人员流失｜知识未沉淀｜工具替代思考｜模型复杂度过高
意愿 B4 → B3 → B2 → B1
利益受损｜责任暴露｜权力强化｜收益不可见
双重 A4+B4 → A3+B2 → A2+B1 → A1+B1
项目失去可信度｜高层信号变化｜长期没有收益反馈
分层治理策略
B1 防御型
降低风险感知｜建立信任
明确边界｜高层治理介入
B2 被动型
简化工具｜明确目标
分阶段交付｜快速反馈
B3 合作型
能力培养｜跨部门协同｜共建流程
B4 共建型
授权赋能｜打造示范｜参与企业级治理
人员与组织因素
人员流失导致
知识重新隐性化。
利益与权力因素
透明化改变
既有利益结构。
项目与管理因素
目标变化、资源不足、
推进失衡。
方法与工具因素
工具复杂超过
组织承载能力。
环境与战略因素
战略调整导致
优先级下降。
Notes: [Sources]
- E:/CA001/Infomat/pmo/organization-dynamics/组织数字化参与度十六维分型模型.md（模型内容真源）