## Slide 1
结构合格，但识别仍停在已有表单
财务部提交3个对象、14个字段；质量管理部提交1个对象、5个字段。结构已经成形，探索尚未展开。
财务部｜3个对象
填得完整，识别偏窄
· 3个对象、14个字段，必填内容基本完整
· 识别集中在工时表、生产订单列表及调整
· 3个对象均标为“单流程使用”
· 应沿成本核算链路继续寻找跨流程对象
质量管理部｜1个对象
结构成形，探索刚起步
· 已按对象、场景、责任和字段结构填写
· 当前仅识别“废品卡片”，包含5个字段
· 唯一标识和生命周期规则仍待补充
· 应沿废品处置链路继续识别关联对象
评价结论｜结构合格；缺乏探索精神，当前仍属浅尝辄止，需继续深挖
01
Notes: [Sources]
- 用户于2026-08-26提供的第9周周例会要求。
- 财务部《第8周_财务部部门主数据清单_填报模板.xlsx》，主数据清单工作表。
- 质量管理部《质量管理部门主数据清单.xlsx》，主数据清单工作表。
[/Sources]
讲解依据：财务部识别3个对象、14个字段，3个对象均标为单流程使用；质量管理部识别1个对象、5个字段，唯一标识和生命周期规则仍待补充。

## Slide 2
业务深度和广度已经打开，但要剔除一般数据项
工程技术部识别6类对象、62个字段；行政人事部围绕员工信息识别48个字段，均已进入真实业务内容。
工程技术部｜6类对象
优秀：对象谱系初步展开
· 识别6类对象、62个字段，覆盖研发与生产保障
· 零件、材料、工装、设备形成深化入口
· 已考虑客户文件、公司受控文件和业务流程
· 需区分主数据对象与文件、审签等一般数据
行政人事部｜48个字段
优秀：字段覆盖业务全貌
· 员工信息覆盖身份、组织、任职、学历和合同
· 新增、变更、停用场景和责任已经写入
· 字段实例与来源完整，具备继续核对基础
· 年龄等可计算或阶段性信息宜作一般数据
评价结论｜优秀：已开始识别业务深度和广度；下一步剔除一般数据项，收紧主数据边界
02
Notes: [Sources]
- 用户于2026-08-26提供的第9周周例会要求。
- 工程技术部《INF-MDM-DAT-00001-部门主数据清单_填报模板.xlsx》，主数据清单工作表。
- 行政人事部《第8周_部门主数据清单_填报模板-行政人事部-1.2.xlsx》，主数据清单工作表。
[/Sources]
讲解依据：工程技术部识别零件、材料、工具、工装、文件、设备6类对象和62个字段；行政人事部围绕员工信息识别48个字段。优秀评价针对业务识别的深度和广度，不等于全部对象已经完成正式主数据认定。

## Slide 3
编码规则已有框架，发布前还需统一口径和治理规则
初版覆盖零组件、材料、工装、工具、量具、设备和文件，已给出分段示例，现阶段仍为讨论稿。
已经做对
规则雏形已经形成
· 采用“类型码＋业务段＋扩展位＋校验位”
· 对项目、材料、工装和标准件给出拆分示例
· 用映射表关联外部标准号，避免直接塞入原码
· 引入校验位，开始考虑输入错误检查
发布前必须补齐
可执行性不足
· n的长度、允许字符未定义
· 申请、分配、变更、停用和映射维护责任缺失
· 可变属性入码，需评估变更后的换码风险
评价结论｜方向正确、覆盖较广；统一口径并补齐治理规则，真实对象试编通过后再发布
03
Notes: [Sources]
- 用户于2026-08-26提供的第9周周例会要求。
- 工程技术部《工程技术部编码规则-初版.pptx》，全部8页。
[/Sources]
讲解依据：项目归口型页和工装页均写为“模板一”；材料页将020类型码说明为“3位大写字母”，与示例数字020不一致；多处使用可变长度n但未定义范围；仅写MOD11而未给出权重、余数映射和异常处理；文件未说明申请、分配、变更、停用及映射维护责任。

## Slide 4
第9周：先减负、补关系，再推进清单和业务样板
六项行动分别落到平台改进、已交部门补充、工程样板、未交部门提交、制度培训和组织数据基线。
平台与已交部门
行动项 01—03
01｜3001降低页面复杂度，减轻填写负担
02｜已交部门将数据关系补充到第7周交付物中；MDM工作组已将各部门原输出物升至v7
03｜工程技术部设计模拟MBOM：设备、工装、工量器具、检测设备与工艺路线结合
部门提交与制度落地
行动项 04—06
04｜经营、项目、物保、运维、车间提交主数据清单
05｜经营发展部编制GLTX-JY-27-A《数据库数据更正申请与责任考核管理制度》培训手册
06｜行政人事部按主数据清单重新发布花名册，作为MDM平台上线前的架构依据
PMO跟踪交付状态；各责任部门提交可核对成果，MDM工作组负责结构复核
04
Notes: [Sources]
- 用户于2026-08-26提供的六项第9周行动项。
[/Sources]
口径说明：第02项中的v7表示MDM工作组已完成对各部门此前输出物的版本升级；本页不将版本升级等同于部门已经补齐数据关系。