前    言

本制度属于支撑类管理制度。

本制度由科技创新部提出，科技创新部参与起草。

本制度由科技创新部负责解释。

商飞项目工装使用管理标准


1  范围


本文件规定了商飞工装管理与维护的要求。

本文件适用于商飞项目工装业务的执行。

本文件依据GLC14070301和SR0006制定。


2  规范性引用文件


下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

SR0006            工艺装备设计、制造、验收及管理规定

Q/CTS 0030   工艺装备图样编号与代码

Q/CTS 0039   工艺装备标识

Q/C TS 0040  工艺装备表面涂饰

GLC14070301 工艺装备使用管理程序


3  表格


3.1规定表格

无

3.2引用表格

中国商飞控制工装项目清册（见附录 A）

供应商工装清册（见附录 B）

供应商工装资产清册（见附录C）

SAMC 05-50周期检查（见附录D）

工装序列号（附录E）

4  术语和定义


4.1  供应商工装清册

包含工装序列号、工装图号、工装名称等工装（包括停用、报废、保留等）信息的册子。

4.2  供应商合格工装清册

经检验合格用于正常生产使用的包含工装序列号、工装图号、工装名称等工装信息的册子。

4.3 中国商飞控制项目工装清册

中国商飞依据相关工装控制原则，从供应商工装清册中选取的、需要中国商飞控制的包含工装序列号、工装图号、工装名称等工装信息的册子。

4.4 供应商工装资产清册

已完成制造并入库的包含工装序列号、工装图号、工装名称等工装资产（产权归属于中国商飞）信息的册子。

4.5  合格工装

满足使用要求的工装。

5  规定


5.1  工装立项

5.1.1  工装编号

除非另有规定，工装图样编号按程序GLB1407020203要求执行，但需在“供应商工装清册”（见附录 B）中列出与之相对应的工装代码（按 Q/CTS 0030 执行）。

工装序列号按附录E执行。

5.1.2  工装选择

5.1.2.1  中国商飞控制工装项目的确定

（1）确定原则：

a) I类、II类工装（中国商飞提供除外）；

b) 关键件/重要件的零件检验工装；

c)中国商飞认为需控制的其它工装。

（2）项目管理部将部件装配协调方案提交中国商飞审批同意后的十个工作日内，将承制部件所需的供应商工装清册（附录 B）电子版（EXCEL 格式）及纸质版（需项目经理批准）报中国商飞；

（3）项目管理部组织中国商飞在提供的供应商工装清册（附录 B）中选择中国商飞控制的工装项目并编制中国商飞控制工装项目清册（附录 A）电子版（PDF格式）；

（4）若工装项目发生变更，工艺装备室应更新供应商工装清册，项目管理部应在确定变更的十个工作日内将更新的供应商工装清册（附录 B，需在备注栏中说明，如：新增、复制、删除、受控等）报送中国商飞，项目管理部协调中国商飞视变更内容来决定是否更新中国商飞控制工装项目清册（附录 A）。

5.1.2.2工艺装备室应建立并维护各项目的“供应商合格工装清册”。

5.1.2.3在首架部件交付后的一个月内，项目管理部应向中国商飞提供经更新的供应商工装清册（附录 B）（截至部件交付日期），同时应按构型控制要求及时更新直至中国商飞首架飞机交付，并组织中国商飞汇编成项目工装清册。

5.2  工装管理

5.2.1  工装资产管理

5.2.1.1  在每年底将当年已完工入库工装信息汇总成“供应商工装资产清册”（附录C），并以电子版（EXCEL 格式）及纸质版（需项目经理批准）报中国商飞。

5.2.1.2项目管理部负责承办中国商飞对工装资产（产权归属于中国商飞）进行定期（每年上半年）或非定期的工装资产清查、盘点等工作。

5.2.1.3工艺装备室组织工装资产清查、盘点工作结束后，由项目管理部和中国商飞双方对其结果予以签字确认，若工装资产清查、盘点过程中若存在盘亏、盘盈等情况，项目管理部制定整改措施并将落实情况书面通知中国商飞，由中国商飞进行验证。

5.2.2管理与维护

5.2.2.1除非另有规定，工艺装备室应按程序GLC14050403要求执行以保证工装管理和维护得到有效控制。

5.2.2.2标工的管理要求按GLB14050403-06 执行。

5.2.2.3  工装使用单位应按GLC14050403程序要求对厂际共用工装进行目视检查、去锈涂油及清洁等日常维护工作并形成记录。厂际共用工装在使用过程中如发现故障或损坏，应及时将具体情况上报工艺装备室，工艺装备室核实确认后上报国内项目室，再由国内项目室上报中国商飞。

5.2.2.4厂际共用工装的定检由项目管理部协调中国商飞负责，或委托工艺装备室进行定检时（当工装在沈飞民机时），按照GLC140508 执行，由项目管理部协调中国商飞质量代表参与验收。对于按“架份”进行定期检测的工装，科技创新部配合中国商飞（质量代表）完成相关定检手续及信息的填写，即在周期检查（SAMC

05-50，附录D）上填写工装具体使用的架次信息。

5.2.2.5  工装使用单位应对现场或库房所有工装进行目视检查、去

锈涂油及清洁等日常工作并形成记录。发现工装零组件的缺失、锈蚀、润滑不畅，标牌缺失、标牌污损、电气线路损伤、液压气路泄露及安全隐患等问题及时上报工艺装备室进行处理。

5.2.2.6  除日常维护工作外，工装使用单位应按工装图样具体要求对工装零组件齐全、状态完好可用、标牌/标识清晰、表面清洁、无明显外观缺陷、无目视可见的安全隐患、滑动部件顺畅性检测、特殊元器件的修复更换及安全隐患消除等做好工装的维护工作。

5.2.2.7  工装验收过程中，工装制造单位需要在交付文件中标识工装序列号，使用单位在验收过程中对此要求进行检查。

5.2.2.8  中国商飞有权委派代表对供应商的任何相关工装及相关资料进行检查。

5.2.3中国商飞控制的工装项目清册

工艺装备室应建立中国商飞控制的工装项目清册，清册内容至少包含如下信息：工装图号（工装类别代码、顺序号）、复制号、名称、需定期检查周期、下次定检日期等。

5.2.4  工装的复制、报废与停用

5.2.4.1复制工装

（1）复制：为了扩大生产能力的需要，已有工装项目可申请复制，但须给以不同的工装序列号及复制号以示区别，制造完工后经质量人员检验合格（包括投产验证）后方可投入使用；

（2）报废工装的复制：由于正常磨损或更改等原因而不能修复的工装均应报废复制。所有报废复制的工装沿用原有的工装号/复制号和新的工装序列号，制造完工后经质量人员检验合格（包括投产验证）后方可投入使用。

5.2.4.2报废工装

商飞项目所用工装的报废流程按GLC14050303执行。涉及商飞客户的特殊要求如下：

报废工装（产权归属于中国商飞）的批准按下列要求执行：

（1）产权归属于中国商飞的工装项目报废由工装资产单位书面申请并附上需报废工装的实物照片作为附件（经项目总师确认），报中国商飞批准；

（2）经中国商飞书面授权，财务管理部不得对工装的残值进行处理。

5.2.4.3中国商飞控制工装项目的停用处理

商飞项目所用工装的停用按GLC14050403工装封存相关流程执行。涉及商飞客户的具体要求如下：

（1）由于工艺更改引起工装停用，按自有程序规定执行，但变更情况应报中国商飞备案；

（2）由于工程构型更改引起工装停用的，项目管理部可向中国商飞提出书面申请，由中国商飞出具工装的处理意见。

5.3 中国商飞厂际共用工装

5.3.1  设计

项目管理部协调中国商飞负责全部厂际共用工装的设计及更改控制。

5.3.2  制造

5.3.2.1  厂际共用工装按中国商飞工装图样/数据由项目管理部协调中国商飞制造，也可委托供应商制造，但需纳入中国商飞的工装控制系统。

5.3.2.2厂际共用工装的标识、表面涂饰分别按 Q/CTS 0039、Q/C

TS 0040要求执行。

5.3.3借用与归还

5.3.3.1随产品（或单独）借用的工装应有完整的工装标识，工装质量文件和工装装箱单等资料，发运方应保留该工装的可核查性文件。

5.3.3.2发运/接收方应按工装证明资料等办理工装书面交接手续。

5.3.3.3使用厂际工装前及返还发运前（含随产品发运）应进行状态检

查(如:定检周期、工装实物版次与最新有效SPS 要求的工装版次的一致性等)并将问题项(含使用中发现的问题)书面反馈给驻公司质量代表，在获取中国商飞采供部门对问题项的处置意见前不应继续后续工作。厂际工装使用前，应在装配工艺文件/制造工艺文件中记录厂际工装的工装图号、名称、版次及其与最新有效SPS 要求的工装版次的一致性等。厂际工装定检到期前三个月，应送回中国商飞定检，正在使用的除外。

6  标准图例说明

无

7  记录控制

7.1  相关记录的填写和维护按程序文件GLC231008要求执行。

附录A

（资料性附录）

详见附件