前   言

本制度属于运行类管理制度。

本制度由生产运营部提出。

本制度由生产运营部负责解释。

设备设施维修管理程序

1 范围

本程序规定了公司机械设备及动力设施（以下称“设备设施”）维修管理要求。

本程序适用于公司的机械设备和动力设施的维修管理。

本程序依据GLG1409的要求编制。

2  规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期或（和）版次的引用文件，仅注日期或（和）版次的版本适用于本文件。凡是不注日期或（和）版次的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

| 编号 | 名称 | 密级 | 文件类别 | 发布时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GLG1409 | 生产资源保障管理规则 | 公开 |  |  |
| GLC130201 | 采购申请管理程序 |  | 管理程序 |  |
| GLC231008 | 质量记录管理程序 |  | 管理程序 |  |

3  表格

3.1 规定表格

FM1409-12  ___年机械动力设备大中（项）修计划

FM1409-13  设备修理（搬迁）验收单

FM1409-14  设备临时故障修理单

FM1409-15  设备大中（项）修理申报表

FM1409-28  设备设施大中（项）修计划调整申请表

3.2 引用表格

无

4  术语和定义

4.1 设备设施一般性维修

是指通过设备临时故障修理单提出的，设备设施性能劣化或发生故障后，为恢复其功能而进行的修理。

4.2 设备设施大（中）修

是指了解设备设施年度的运行情况后，需制定年度计划对设备设施实行大部分或全部拆卸分解、更换或修复主要大型零件和所有不符合要求的零部件，全面消除缺陷，恢复原有整机精度和性能的修理。

5  机构与职责

5.1 生产运营部负责组织设备设施的一般性维修、设备设施的大、中（项）修；负责组织使用单位对维修后的设备设施状态进行验收；对于需要依托外部资源完成维修的，生产保障室负责提请采购申请。

5.2 使用单位负责设备设施故障维修的申请、年度设备大、中（项）修项目的申报，参与设备设施维修后的验收。

6  要求

6.1合规管理要求

无

6.2风险管理要求

风险及应对措施1

| 风险主题 | 设备设施大中（项）修拖期 |
| --- | --- |
| 风险描述 | 存在年度设备设施大中（项）修实际维修拖期，未按计划开展，存在影响生产交付的风险 |

| 密级 | 公开 | 发生可能性 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 影响程度 |  | 应对措施 | 接受 |

| 具体应对措施 | 提前识别拖期风险，填写设备设施大中（项）修计划调整申请单 |
| --- | --- |

7  流程

7.1设备设施维修流程

7.1.1设备设施维修流程图

7.1.2设备设施维修流程说明表

（1）申请设备设施故障维修

| 步骤描述 | 设备设施发生故障后，设备设施联络员通知到生产保障室技术员，并填写FM1409-14 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 1天 |

| 流程角色 | 设备设施联络员 | 岗位 | 设备设施联络员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | 设备设施故障通知 | 输出物 | FM1409-14 设备临时故障修理单 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（2）校对设备设施临时故障修理单

| 步骤描述 | 使用单位主管领导校对设备设施临时故障修理单 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 1天 |

| 流程角色 | 使用单位责任人 | 岗位 | 四十厂生产副厂长、三十五厂生产副厂长、零件制造中心生产副主任、三十九厂生产副厂长、型号装配中心生产副主任、物流仓储中心副主任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1409-14 设备临时故障修理单 | 输出物 | FM1409-14 设备临时故障修理单 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（3）填写设备设施临时故障修理单相关信息

| 步骤描述 | 生产保障室技术员组织维修人员到现场分析设备故障原因、维修所需备件的组成，并制定设备设施维修的短期措施、长期措施及维修预算金额。需要从供应市场获取外部资源来完成维修的，按照GLC130201要求执行。 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 1天 |

| 流程角色 | 生产保障室技术员 | 岗位 | 生产保障室技术员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1409-14 设备临时故障修理单 | 输出物 | FM1409-14 设备临时故障修理单 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（4）确认设备设施临时故障修理单预算

| 步骤描述 | 生产保障室技术员确认设备设施临时故障修理单中的预算金额是否超过紧急维修预算总费用。 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 4小时 |

| 流程角色 | 生产保障室技术员 | 岗位 | 生产保障室技术员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1409-14 设备临时故障修理单 | 输出物 | FM1409-14 设备临时故障修理单 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（5）审核设备设施临时故障修理单

| 步骤描述 | 生产保障室主任审核故障修理相关信息以及维修预算 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 1天 |

| 流程角色 | 生产保障室主任 | 岗位 | 生产保障室主任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1409-14 设备临时故障修理单 | 输出物 | FM1409-14 设备临时故障修理单 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |

| 风险及应对措施 | 无 |
| --- | --- |

（6）审批设备设施临时故障修理单

| 步骤描述 | 生产运营部部长对设备设施临时故障修理单中的所有内容进行审批 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 1天 |

| 流程角色 | 生产运营部部长 | 岗位 | 生产运营部部长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1409-14 设备临时故障修理单 | 输出物 | FM1409-14 设备临时故障修理单 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（7）批准设备设施临时故障修理单

| 步骤描述 | 批准设备设施临时故障按故障单内容进行实施 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 1天 |

| 流程角色 | 主管业务副总经理 | 岗位 | 主管业务副总经理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1409-14 设备临时故障修理单 | 输出物 | FM1409-14 设备临时故障修理单 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（8）制定设备设施大中修计划

| 步骤描述 | 设备设施联络员每年 10 月底前完成下一年度设备设施大中（项）修项目申请，并提交至生产保障室。生产保障室技术员根据设备使用技术状态，统筹制定年度设备设施大中修计划。 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 5天 |

| 流程角色 | 生产保障室技术员 | 岗位 | 生产保障室技术员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | 设备设施大中修项目申报通知 | 输出物 | FM1409-12 __年机械动力设备大中（项）修计划 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（9）审核设备设施大中修计划

| 步骤描述 | 生产保障室主任对生产保障室技术员制定的设备设施大中修计划进行初步审核 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 5天 |

| 流程角色 | 生产保障室主任 | 岗位 | 生产保障室主任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1409-12 __年机械动力设备大中（项）修计划 | 输出物 | FM1409-12 __年机械动力设备大中（项）修计划 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（10）审批设备设施大中修计划

| 步骤描述 | 生产运营部部长对于制定的设备设施大中修计划进行审批，包含维修项目，维修内容及维修预算 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 5天 |

| 流程角色 | 生产运营部部长 | 岗位 | 生产运营部部长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1409-12 __年机械动力设备大中（项）修计划 | 输出物 | FM1409-12 __年机械动力设备大中（项）修计划 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（11）审议通过设施大中修计划

| 步骤描述 | 年度设备设施大中修计划经生产运营部内部审核通过后，提请总经理办公会审议 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 7天 |

| 流程角色 | 总经理办公会 | 岗位 | 总经理、副总经理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1409-12 __年机械动力设备大中（项）修计划 | 输出物 | FM1409-12 __年机械动力设备大中（项）修计划 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（12）下发设备设施大中修计划

| 步骤描述 | 审议通过后，生产保障室应签发 FM1409-12，并组织实施 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 1天 |

| 流程角色 | 生产保障室技术员 | 岗位 | 生产保障室技术员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1409-12 __年机械动力设备大中（项）修计划 | 输出物 | FM1409-12 __年机械动力设备大中（项）修计划 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（13）申请设备设施大中修项目

| 步骤描述 | 各使用单位根据最终下发的年度设备设施大中修计划要求，按计划提出FM1409-15，申请设备设施大中（项）修。 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 4天 |

| 流程角色 | 设备设施联络员 | 岗位 | 设备设施联络员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1409-12 __年机械动力设备大中（项）修计划 | 输出物 | FM1409-15 设备大中（项）修理申报表 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（14）校对设备设施大中修项目维修信息

| 步骤描述 | 使用单位主管领导对设备设施大中修申报表进行校对 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 2天 |

| 流程角色 | 使用单位责任人 | 岗位 | 四十厂生产副厂长、三十五厂生产副厂长、零件制造中心生产副主任、三十九厂生产副厂长、型号装配中心生产副主任、物流仓储中心副主任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1409-15 设备大中（项）修理申报表 | 输出物 | FM1409-15 设备大中（项）修理申报表 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（15）填写设备大中（项）修理申报表审查意见

| 步骤描述 | 生产保障室技术员填写设备大中（项）修理申报表审查意见，包含维修方案及预算 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 2天 |

| 流程角色 | 生产保障室技术员 | 岗位 | 生产保障室技术员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1409-15 设备大中（项）修理申报表 | 输出物 | FM1409-15 设备大中（项）修理申报表 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（16）确认设备大中（项）修理申报表预算

| 步骤描述 | 生产保障室技术员确认申报表预算在设备修理费（大中修）计划内 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 2天 |

| 流程角色 | 生产保障室技术员 | 岗位 | 生产保障室技术员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1409-15 设备大中（项）修理申报表 | 输出物 | FM1409-15 设备大中（项）修理申报表 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（17）审核设备大中（项）修理申报表

| 步骤描述 | 生产保障室主任审核设备大中（项）修理申报表是否有错误信息 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 2天 |

| 流程角色 | 生产保障室主任 | 岗位 | 生产保障室主任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1409-15 设备大中（项）修理申报表 | 输出物 | FM1409-15 设备大中（项）修理申报表 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（18）批准设备大中（项）修理申报表

| 步骤描述 | 生产运营部部长批准设备大中（项）修理项目，进行实施 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 2天 |

| 流程角色 | 生产运营部部长 | 岗位 | 生产运营部部长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1409-15 设备大中（项）修理申报表 | 输出物 | FM1409-15 设备大中（项）修理申报表 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（19）申请设备设施大中（项）修计划调整，填写调整原因

| 步骤描述 | 因特殊原因不能按期执行时，由使用单位/生产保障室技术员填写FM1409-28 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 4小时 |

| 流程角色 | 生产保障室技术员、设备设施联络员 | 岗位 | 生产保障室技术员、设备设施联络员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | 大中（项）修无法按计划执行 | 输出物 | FM1409-28 设备设施大中（项）修计划调整申请表 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 设备设施大中（项）修拖期 |

（20）校对设备设施大中（项）修计划调整申请表

| 步骤描述 | 由提出申请单位的主管领导校对设备设施大中（项）修计划调整申请表，查看申请原因 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 2天 |

| 流程角色 | 责任单位主管领导 | 岗位 | 四十厂生产副厂长、三十五厂生产副厂长、零件制造中心生产副主任、三十九厂生产副厂长、型号装配中心生产副主任、物流仓储中心副主任、生产运营部部长 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1409-28 设备 | 输出物 | FM1409-28 设备 |

|  | 设施大中（项）修计划调整申请表 |  | 设施大中（项）修计划调整申请表 |
| --- | --- | --- | --- |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（21）审核设备设施大中（项）修计划调整申请表

| 步骤描述 | 生产保障室主任申核设备设施大中（项）修计划调整申请表，确认是否同意调整 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 2天 |

| 流程角色 | 生产保障室主任 | 岗位 | 生产保障室主任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1409-28 设备设施大中（项）修计划调整申请表 | 输出物 | FM1409-28 设备设施大中（项）修计划调整申请表 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（22）审核设备设施大中（项）修计划调整申请表

| 步骤描述 | 生产运营部部长审核通过设备设施大中（项）修计划调整申请 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 2天 |

| 流程角色 | 生产运营部部长 | 岗位 | 生产运营部部长 |
| --- | --- | --- | --- |

| 输入物 | FM1409-28 设备设施大中（项）修计划调整申请表 | 输出物 | FM1409-28 设备设施大中（项）修计划调整申请表 |
| --- | --- | --- | --- |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（23）批准设备设施大中（项）修计划调整申请表

| 步骤描述 | 主管副总经理批准设备设施大中（项）修计划可以进行调整 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 2天 |

| 流程角色 | 主管业务副总经理 | 岗位 | 副总经理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1409-28 设备设施大中（项）修计划调整申请表 | 输出物 | FM1409-28 设备设施大中（项）修计划调整申请表 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（24）申请设备修理验收单

| 步骤描述 | 设备设施维修（搬迁）完成后，由生产保障室技术员填写FM1409-13，设备设施维修验收依据为设备设施维修技术要求。 |
| --- | --- |

| 活动周期 | 4小时 |
| --- | --- |

| 流程角色 | 生产保障室技术员 | 岗位 | 生产保障室技术员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | 设备设施维修完成 | 输出物 | FM1409-13 设备修理(搬迁)验收单 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 动力管线管理与维修标准 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（25）审批设备修理验收单

| 步骤描述 | 生产保障室主任确认设备设施维修（搬迁）完成 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 4小时 |

| 流程角色 | 生产保障室主任 | 岗位 | 生产保障室主任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1409-13 设备修理(搬迁)验收单 | 输出物 | FM1409-13 设备修理(搬迁)验收单 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（26）确认设备设施维修完成

| 步骤描述 | 设备设施联络员确认维修（搬迁）完成 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 4小时 |

| 流程角色 | 设备设施联络员 | 岗位 | 设备设施联络员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1409-13 设备修理(搬迁)验收单 | 输出物 | FM1409-13 设备修理(搬迁)验收单 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |
| 风险及应对措施 | 无 |

（27）批准设备修理验收单

| 步骤描述 | 使用单位主管领导同意设备设施维修（搬迁）完成 |
| --- | --- |
| 活动周期 | 4小时 |

| 流程角色 | 使用单位责任人 | 岗位 | 四十厂生产副厂长、三十五厂生产副厂长、零件制造中心生产副主任、三十九厂生产副厂长、型号装配中心生产副主任、物流仓储中心副主任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输入物 | FM1409-13 设备修理(搬迁)验收单 | 输出物 | FM1409-13 设备修理(搬迁)验收单 |

| 合规条款 | 无 |
| --- | --- |
| 作业执行标准 | 无 |

| 风险及应对措施 | 无 |
| --- | --- |

8  流程角色职责表

| 角色名称 | 职责 |
| --- | --- |
| 生产保障室技术员 | 组织设备设施的一般性维修、大中（项）修，对于需依托外部资源完成的维修，负责提请采购申请，分析设备故障原因，制定维修措施及预算，统筹制定年度设备设施大中修计划，并组织实施。 |
| 设备设施联络员 | 负责设备设施故障维修的申请，负责年度设备大、中（项）修项目的申报，参与设备设施维修后的验收。 |
| 生产保障室主任 | 对生产保障室技术员校对后的一般性维修、大中（项）修，维修措施及预算进行审核，审批设备设施是否可以完成验收。 |
| 生产运营部部长 | 批准一般性维修、大中（项）修的实施，对年度设备设施大中修计划进行审核。 |
| 使用单位责任人 | 对设备设施联络员提出的故障维修申请，年度设备大、中（项）修项目的申报，设备设施验收单进行审核。 |
| 主管业务副总经理 | 对设备设施故障维修的申请，年度设备大、中（项）修项目及设备设施大中（项）修计划调整进行最终审批。 |

9  流程绩效指标表

| 绩效指标1 |  |
| --- | --- |
| 指标名称 | 在周期内完成设备设施故障维修 |
| 指标定义 | 从申请设备设施故障维修到完成维修的总时长，并满足需求。 |
| 使用范围 |  |
| 计算公式 | 设备实施故障维修周期=供应链管理部签署合同+设备设施实际维修+验收 |
| 目标值 | 0 |
| 绩效指标范围 | - |
| 收集或计算频率 | 月 |
| 指标获取方式 | 依托OA系统完成数据收集工作 |
| 绩效评价标准 |  |

10  建立如下管理标准支持本程序

| 编号 | 名称 | 密级 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| GLB140907-01 | 动力管线管理与维修标准 | 公开 |  |

11  记录控制

相关记录的填写和维护按文件GLC231008要求执行。